附件1

浙江省重大建设项目“十四五”规划项目表(实施类)

	序号
	项目

分类
	项目名称
	建设规模和内容
	建设地点
	总投资  （亿元）
	2021-2025年计划投资

（亿元）
	责任

单位

	
	汇总数
	项目数235个
	
	
	78732 
	54458 
	

	一
	科技创新
	24个
	
	
	7090 
	3357 
	

	（一）
	国家和省实验室
	6个
	
	
	626 
	426 
	

	1
	
	之江实验室（国家实验室）
	谋划创建国家实验室。到2025年，完成实验室南湖园区一、二期建设，规划用地约1400亩，建筑面积约145万平米；形成功能完备的国家实验室主园区，数字化、智能化、生态化的世界一流实验室园区建成投用。
	杭州市余杭区
	68.0 
	50.0 
	省科技厅

	2
	
	西湖实验室（生命科学与生物医学浙江省实验室）
	面向生命科学和生物医学两个主要关键点，积极开展创新性科研高地建设，围绕代谢与衰老疾病和肿瘤机制研究两大重点领域，通过多领域交流合作的跨学科研究方法，推动转化应用研究和应急医学研究。到2025年，形成60名高端学术人才、800人规模的高层次研究团队，集中优势资源推进优势学科建设，生命学科达到国际一流水平，成功纳入国家实验室体系。
	杭州市西湖区
	65.0 
	55.0 
	省科技厅

	3
	
	良渚实验室（系统医学与精准诊治浙江省实验室）
	主体依托浙江大学医学中心建设，一期工程重点推进疑难未诊断疾病、血液与免疫疾病、重大精神疾病等三类疾病方向的系统与多组学及精准诊治创新研究，搭建高标准的公共服务平台，形成从前沿科学、应用基础到临床试验的全链式研发体系，打造国内领先、国际一流的生命健康重大创新平台。
	杭州市余杭区
	65.0 
	20.4 
	省科技厅

	4
	
	湖畔实验室（数据科学与应用浙江省实验室）
	通过自主培养、海外引进等多种渠道，以组建一支由在国内外享有较高学术声誉的学界或产业专家领衔，能够胜任国家重大战略任务、解决系列“卡脖子”问题、突破产业发展瓶颈的高端人才队伍为目标。到2025年，力争汇聚10个国际顶尖团队和1500人以上高水平科研人员。
	杭州市余杭区
	100.0 
	65.0 
	省科技厅

	5
	
	甬江实验室
	到2025年，建成极端条件材料综合研究装置（一期），全面建成8个国际一流的新材料研究中心，打造3-4个国际领先的国家级科创基地；形成800人左右规模的专业化科研、管理、技术转移、战略研究队伍；突破光学级透明聚酰亚胺、深/极紫外光刻胶、大尺寸单晶金刚石等10种以上关键卡脖子材料或满足未来需求的国际首创材料，大幅提升我国关键材料自主供给能力。
	宁波市镇海区
	260.0 
	168.0 
	宁波市政府

	6
	
	瓯江实验室
	聚焦再生调控与眼脑健康领域，致力突破“组织再生和器官功能康复”相关产业和临床诊治中系列“卡脖子”技术难题，立足温州，服务温州乃至全省，打造“国内第一、国际一流”的再生调控与眼脑健康基础和应用基础研究创新平台。到2025年，汇聚不少于2000人的高层次人才队伍，建成1个国家级科技基础设施，建成国内再生调控和眼脑科学的一流高能级创新平台。
	温州市浙南科技城
	68.0 
	68.0 
	温州市政府

	（二）
	重大科学装置
	4个
	
	
	89 
	86 
	

	7
	
	超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施
	建筑面积约34560平方米，主要建设两台超重力离心机主机、六座超重力实验舱和相关配套设施。
	杭州市余杭区
	21.0 
	19.4 
	浙江大学

	8
	
	超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施
	1.建设国际上空间最大、性能最高（剩磁小于1nT)的零磁空间，规划总面积3万平方米，地上高度55米；2.建设国际上性能最好的极限探索磁屏蔽舱（剩磁小于1pT)；3.建设指标持续领先的极弱磁场与惯性测量极限探索装置。装置研究成果可服务于巡航导弹精确制导、航天飞行器、深空探测等领域的多项国家重大战略需求，攻克一批引领性、竞争性前沿技术；面向世界科技前沿，挑战基础科学重大命题；同时面向经济主战场和人民生命健康，带动科学仪器、高端医疗装备等战略新兴产业的形成和发展。
	杭州市滨江区
	36.0 
	36.0 
	省发展改革委

	9
	
	多维超级感知重大科技基础设施
	面向健康医疗、环境监测、空间探索、感知智能、仿生智能等方向的重大科学技术问题，建设多维超级感知重大科技基础设施，集中建设五大支撑平台，四大输出库，实现高性能类人五感传感器的研发和共享服务。
	杭州市余杭区
	20.0 
	19.0 
	省科技厅

	10
	
	社会治理大数据与模拟推演重大科技基础设施
	以社会治理大数据与模拟推演为研究对象，建设跨学科、系统化、规模化、集成化、信息化、开放共享并具有示范意义的国际一流基础研究科学设施，建设四个平台、五个引擎与四个系统，为国家与社会治理提供完善的支撑条件、先进的核心设施、开放的共享数据库和具有广域协同适配计算的装置平台。
	杭州市余杭区
	12.0 
	12.0 
	省科技厅

	（三）
	高能级创新与开放平台
	14个
	
	
	6375 
	2845 
	

	11
	
	浙江大学杭州国际科创中心
	推进物质科学、信息科学和生命科学交叉融合的重大基础设施建设，重点打造浙江省集成电路创新平台，创建省技术创新中心。用地约1200亩（不含启动区块100亩），建筑面积约110万平方米，到2025年，完成科创中心启动区块以及建设区块一期、二期建设，并投入使用，形成新型大学校区、开放科技园区和卓越创新特区为特征的全球顶尖科创园区。
	杭州市萧山区
	226.0 
	218.7 
	杭州市政府

	12
	
	阿里巴巴达摩院南湖园区
	作为承载阿里巴巴科技创新产业及未来城市科技试验场，将南湖地区以及南湖达摩院打造成为未来科技的策源地、未来产业的引领地以及未来城市的样板地，在人工智能、数据计算、物联网、区块链、集成电路、量子计算等前沿科技方向提升杭州区域科技创新能力，并能同区域内企业、高校院所进行紧密合作，形成创新网络和产业集群，引领地区的协同科技创新。
	杭州市余杭区
	21.0 
	21.0 
	杭州市政府

	13
	
	浙江省城市大脑技术创新中心
	旨在建成“核心技术、平台模式、开放机制”三位一体的新型创新网络，打造国内领先、国际一流的创新载体。到2025年，全面构建符合城市大脑技术创新要求的体制机制，提升城市大脑领域国际影响力。构建城市多模态时空数据关联关系模型，精准刻画城市态势，形成城市态势预测体系，支撑相关产业应用，深入探索城市优化技术的理论探索与工具开发，从局部优化到整体优化，从现状优化到未来规划，形成数据驱动城市研究的新局面。
	杭州市西湖区
	30.0 
	30.0 
	杭州市政府

	14
	
	中国宁波新材料高端创新平台
	用地约1000亩，将现有中石化宁波新材料研究院融入其中，并同步开展升格建设，建成具备前沿技术研究、技术成果转化与应用、高端人才培育和创新公共服务等功能于一体的全球一流高端化工新材料创新平台。
	宁波市
	300.0 
	10.0 
	宁波市政府

	15
	
	东海绿色石化技术创新中心
	以国家战略需求与浙江省产业转型升级为导向，谋划基于绿色石化产业技术创新的省技术创新中心，深入实施创新驱动和可持续发展战略，重点研究石化领域核心技术、核心装置、关键催化剂、高端化学品、先进材料及产业绿色化程度等。用地约110亩，建立研究、小试、中试、规模化生产一体化研究平台，打通科研成果到产业推广应用的瓶颈。
	宁波国家高新区
	100.0 
	50.0 
	省科技厅

	16
	
	浙江省智能汽车及零部件创新中心
	在保障智能网联汽车供应链安全的基础上，抢占全球智能网联汽车技术高地。到2025年，完成创新中心园区建设，并汇聚不少于2000人的高水平技术创新队伍，引进培育不少于10个领军型创新创业团队。
	宁波市
	60.0 
	60.0 
	省科技厅

	17
	
	温州七都国际未来科技岛（一期）
	用地约4000亩，借助浙大创新创业研究院和浙大校友企业的科创、人才、资本等优质资源，建设集“科技成果产业化、科技信息服务、国际科技创新人才集聚”为一体的国际未来科技岛。打造温州国际智能制造产业化服务中心、温州国际科技金融中心、长三角科技企业总部园等三大产业平台。
	温州市鹿城区
	192.7 
	90.0 
	温州市政府

	18
	
	新一代航空发动机关键技术集成攻关大平台试验基地项目
	建设内容包括整机验证性高空台、组合动力宽速域试验台和大中型部件试验台。
	嘉兴市
	80.0 
	80.0 
	嘉兴市政府

	19
	
	中国科学院控股有限公司新材料创新产业链
	项目依托中科院在新材料领域的科研实力和创新优势，联动行业优质上市企业、专项产业基金等资本力量，着力打造立足杭州湾、服务长三角、辐射全国的国家级新材料产业创新发展平台。一期产业创新基地项目新增用地约205亩，建筑面积约8.9万平方米，拟布置12类试验类装置。
	绍兴市上虞区
	110.0 
	100.0 
	绍兴市政府

	20
	
	浙江省现代纺织技术创新中心
	到2025年，完成省科技创新中心一、二期建设工作，用地约300亩，建筑面积约30万平方米，完成创新研发及装备试验、检测中心、试验基地、产业加速器、孵化园区、研究生院、学术交流与技术交易平台等复合型功能布局，形成支撑技术创新攻关的世界一流新型创新机构。
	绍兴市柯桥区
	67.0 
	67.0 
	省科技厅

	21
	
	温州综合保税区工程
	规划面积约1747亩，主要由海关监管基础设施、跨境电商园、保税加工中心、保税研发中心、保税物流中心、综合服务服务中心、工业拓展区等组成。
	温州市瓯江口产业集聚区
	60.0 
	30.0 
	温州市政府

	22
	
	金义综合保税区二期（北）区块
	用地约600亩，主要建设保税加工区、保税仓储区、保税研发区、冷链仓储加工区等四个功能区，建筑面积约54.5万平方米。
	金华市金东区
	28.6 
	28.6 
	金华市政府

	23
	
	台州头门港综合保税区
	用地约2600亩，建设集国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工于一体的综合保税区。
	台州市临海市
	100.0 
	60.0 
	台州市政府

	24
	
	省级特色小镇
	高起点、高标准、高质量建设一批产业更特、创新更强、功能更全、体制更优、形态更美、辐射更广的省级特色小镇，截至2025年命名省级特色小镇120个左右。
	全省
	5000.0 
	2000.0 
	省发展改革委

	二
	现代产业
	59个
	
	
	22402 
	17384 
	

	（一）
	数字经济
	11个
	
	
	2019 
	1851 
	

	（1）
	新一代通信与网络
	3个
	
	
	507 
	383 
	

	25
	
	大唐5G全球创新中心中国长三角区域中心项目
	用地约200亩，分两期建设，其中，一期计划用地约100亩，建筑面积约9万平方米。项目建成后可年产5G微基站30万台，其中2021年达产10万台。主要建设射频单元生产厂房、整机生产厂房及其他附属配套设施，引进12条5G微基站生产线。
	温州市浙南科技城
	52.0 
	48.7 
	温州市政府

	26
	
	弗兰德科技有限公司5G基站天线总部基地项目
	用地约360亩，年产80万台套5G基站天线和滤波器等核心零部件。
	湖州市南浔区
	55.0 
	54.5 
	湖州市政府

	27
	
	浙江省5G通信网络建设
	建成5G基站20万个，实现城市和乡镇的5G网络全覆盖，行政村基本覆盖。
	全省
	400.0 
	280.0 
	省通信管理局

	（2）
	集成电路、新型显示及新型元器件
	3个
	
	
	326 
	320 
	

	28
	
	杭州富芯半导体有限公司(一期）年产60万片12英寸模拟芯片项目
	用地约320亩。拟建设12英寸、加工精度90-55纳米集成电路芯片生产线，主要产品为面向汽车电子、人工智能、移动数码、智能家电及工业驱动的高功率电源管理芯模拟芯片，预计产能可达60万片/年。
	杭州市富阳区
	180.0 
	180.0 
	杭州市政府

	29
	
	300毫米集成电路中道封装生产线（一期）
	用地约230亩，建筑面积约19万平方米，新建一条年产48万片的12英寸集成电路先进封装测试生产线。
	绍兴市滨海新区
	80.0 
	74.0 
	绍兴市政府

	30
	
	中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试基地技术改造项目
	利用项目一期原有土地和厂房等资源，通过购买1043台（套）晶圆及测试设备和527台（套）模组封装设备，建设一条集成电路8英寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线。
	绍兴市滨海新区
	65.6 
	65.6 
	绍兴市政府

	（3）
	云计算和大数据
	4个
	
	
	1164 
	1128 
	

	31
	
	阿里巴巴长三角智能计算数据中心
	建设总规模100万台服务器的云智能数据中心,其中杭州分中心部署60万台服务器，嘉善分中心部署40万台服务器。
	杭州市余杭区、杭州市临平区、嘉兴市嘉善县
	900.0 
	888.0 
	杭州市、嘉兴市政府

	32
	
	浙江云计算数据中心
	项目采用阿里巴巴最新的设计、建设、运营标准体系，建设10 栋数据中心,10800 个机柜，共计20万台服务器的高标准绿色数据中心项目。
	杭州市拱墅区
	158.0 
	148.0 
	杭州市政府

	33
	
	浙江移动“十四五”大型数据中心建设项目
	新增2.8万个机柜，共新建10栋数据中心机房，分布在杭州、宁波、金华，支持浙江及长三角的5G、人工智能、大数据等数字经济产业发展。
	杭州市、宁波市、金华市
	84.0 
	70.0 
	中国移动通信集团有限公司浙江分公司

	34
	
	浙江（长三角）新一代全功能智能超算中心项目
	用地约30亩，建筑面积约5万平方米，采用世界最先进的“硅立方”技术，建设理论峰值180PFlos智能超算中心。
	嘉兴市桐乡市
	22.0 
	22.0 
	嘉兴市政府

	（4）
	人工智能
	1个
	
	
	22 
	20 
	

	35
	
	vivo全球AI研发中心
	该项目拟建研发用房，用地约50亩，建筑面积约326330平方米。
	杭州市余杭区
	21.5 
	20.0 
	杭州市政府

	（二）
	生命健康
	7个
	
	
	569 
	442 
	

	36
	
	华东医药生命科学产业园
	建筑面积约241500平方米，形成研发共享科创中心、生态友好绿色工厂、总部综合管理中心为一体的产业园区。项目为实现研发共享和智能制造功能，选用的主要设备均为国内或国际领先的设备。建成后能达到药物制剂年产100亿粒/片的生产规模、创新项目80个同时在研的药物开发能力。
	杭州市拱墅区
	26.1 
	26.1 
	杭州市政府

	37
	
	国科生物医药产业园
	建设集创新载体、孵化加速、公共平台、研发生产、服务外包、成果展示、生活配套等功能模块于一体的高端生物医药园区，引进生物医药创新和产业化资源。
	绍兴市滨海新区
	100.0 
	100.0 
	绍兴市政府

	38
	
	新和成生命健康产业园建设项目
	项目规划建设新和成生命健康产业创新应用服务平台项目，含大健康原辅料制剂技术创新平台、预混料/配方食品研发平台、检验检测服务平台、OEM/ODM生产制造服务平台，最终形成年产30000吨大健康高端原料产品（其中包括年产10000吨维生素产品，年产20000吨类维生素产品），年产30000吨预混料/配方产品，年产保健食品OEM胶囊100亿粒、片剂300亿片、粉剂30000吨。
	绍兴市新昌县
	60.0 
	30.0 
	绍兴市政府

	39
	
	花园生物（金西）科技园项目
	用地约1070亩，包括：年产 4000 吨胆钙化醇（维生素 D3）环保杀鼠剂项目，核心预混料项目，花园生物研发中心项目等。
	金华市婺城区
	50.6 
	35.0 
	金华市政府

	40
	
	华海制药科技产业园一期工程项目
	用地约1200亩，建设高端制剂、抗肿瘤等六大板块，布局企业研发中心、人才社区、华海学院等，打造国内领先、国际一流符合国际CGMP标准的高端医药产业园。
	台州市临海市
	63.4 
	40.8 
	台州市政府

	41
	
	联化科技高端医药中间体及新材料项目
	用地约700亩，将打造集高端医药化工及先进新材料工艺研发产业基地、快速反应一体化分析测试服务中心、多功能安全环保实验室、化学工程研究中心于一体的国内一流、国际领先的综合性医药化工园区。
	台州市临海市
	68.5 
	60.0 
	台州市政府

	42
	
	滨海新区绍兴国际生命健康科技园
	建设糖生物工程产业集群，以壳寡糖类产品、人乳寡糖和高端复杂注射剂三个技术平台为核心，推出国际国内爆款功能食品10个以上，高端复杂注射剂15个，引进200多家规上企业，共建多个国家级研发中心。
	绍兴市滨海新区
	200.0 
	150.0 
	绍兴市政府

	（三）
	新材料
	4个
	
	
	446 
	350 
	

	43
	
	正威长三角电子信息产业中心
	用地约2000亩。其中一期用地约1000亩，建成后可年产25万吨高纯度低氧光亮铜杆、15万吨高精密度金属线材、15万吨电气化铁路架空导线、660万平米挠性覆铜板、2000万轴半导体封装单晶纳米铜，以及新一代人机交互产品、电子级铜箔等的生产能力。二期用地约 1000 亩，建设以 Metal-Mesh 创新技术引领的新一代人机交互产品（触控显示一体化模组）、电子级铜箔、高性能聚酰亚胺等。
	温州市平阳县
	120.0 
	120.0 
	温州市政府

	44
	
	中国巨石新材料智能制造基地
	项目引进具有国际先进水平的拉丝机、电助熔、整浆联合机、表面处理机组等设备，购置窑料仓、螺旋输送机、燃烧器等国产设备，建造配套自用码头，建设四条15万吨玻璃纤维增强纱智能制造生产线和三条年产6万吨电子纱生产线，达产后形成年产8亿米电子级玻璃纤维布和60万吨玻璃纤维增强纱的生产规模。
	嘉兴市桐乡市
	151.4 
	70.0 
	嘉兴市政府

	45
	
	万邦德集团有限公司年产25万吨高性能铝合金异型材产业化项目
	用地约700亩，引进关键熔铸设备、挤压设备、铝模板设备、汽车轻量化设备、立体仓储及相关辅助配套设施，年新增绿色建筑铝模板17万吨、汽车轻量化铝材8万吨。
	湖州市吴兴区
	55.0 
	40.0 
	湖州市政府

	46
	
	年产30万吨锂电正极材料项目
	采用先进的工艺技术装备和绿色化、智能化生产方式，建设年产30万吨锂电正极材料项目。
	衢州市智造新城
	120.0 
	120.0 
	衢州市政府

	（四）
	绿色石化
	2个
	
	
	1107 
	685 
	

	47
	
	大榭石化馏分油五期项目
	将现有800万吨炼油能力提升至1200万吨，并新建多套化工装置。
	宁波市北仑区
	291.0 
	285.0 
	宁波市政府

	48
	
	浙石化4000万吨/年炼化一体化项目二期
	建设2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯装置。
	舟山市岱山县
	816.0 
	400.0 
	舟山市政府

	（五）
	现代纺织
	2个
	
	
	201 
	196 
	

	49
	
	年产400万吨PTA及210万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目
	用地约1220亩，建筑面积约712180平方米；引进工艺空压机组、搅拌机、精制进料预热器等27台（套）PTA生产进口设备以及德国巴马格高速卷绕设备、自动包装落筒、计量泵等，购置各类国产配套设备以及公用工程设备；采用先进的PTA生产工艺、大容量柔性化聚合、聚酯熔体直纺、共聚共混在线添加、智能制造以及绿色制造等先进技术，建设PTA生产装置1套、聚酯生产装置7套、纺丝生产线96条。投产后可形成PTA（精对苯二甲酸）400万吨、智能化功能性差别化纤维210万吨及乙醛4900吨的年生产能力。
	嘉兴市平湖市
	130.8 
	127.3 
	嘉兴市政府

	50
	
	年产180万吨功能性、超仿真差别化纤维项目
	用地约700亩，建筑面积约70万平方米，采用国内先进的聚酯熔体直纺在线添加吸光剂、亲水剂等连续化工艺技术，形成年产180万吨功能性、超仿真差别化纤维的生产能力。
	湖州市吴兴区
	70.0 
	69.0 
	湖州市政府

	（六）
	汽车
	4个
	
	
	323 
	275 
	

	51
	
	宁波吉利智能网联汽车系列项目
	建立智能网联汽车大数据中心以及智能网联汽车驾驶平台，实施吉利亚运会自动驾驶示范应用项目及智能网联汽车安全性和可靠性验证；开发全球领先的吉利混合动力系统架构，打造混合动力超级母体；建立汽车核心零部件研发中心及孵化科技园区；新能源汽车研发建立动力实验室和风洞安全实验室，提升新能源动力研发和实验能力；国际汽车研发测试中心（吉利试车场）；建造吉利5G智能工厂项目，形成年产30万辆整车的生产能力；建立宁波国际高端新能源智能汽车核心零部件制造产业园。
	宁波市
	100.0 
	77.0 
	宁波市政府

	52
	
	年产10万辆整车及研发中心项目
	用地约1200亩，包括400亩整车和200亩零部件生产用地，600亩研发及试车跑道用地，达产后实现10万辆整车生产能力。
	嘉兴市平湖市
	110.0 
	100.0 
	嘉兴市政府

	53
	
	万里扬年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统投资项目
	通过新建厂房，引进绗孔机、校直机、拉床等设备，达产后，预计年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统。
	金华开发区
	60.0 
	50.0 
	金华市政府

	54
	
	台州万象专用车及核心零部件生产项目
	用地约1200亩，建设零部件试验室、驱动系统测试试验室、燃料电池实试验室等试验、生产车间以及配套设施。项目投产后形成年产20000辆各类专用车的生产能力。
	台州市温岭市
	53.4 
	48.4 
	台州市政府

	（七）
	其他高端装备
	8个
	
	
	1330 
	614 
	

	55
	
	万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目
	建设年产80GW锂电池和电池国际创新中心。
	杭州市萧山区
	685.7 
	160.0 
	杭州市政府

	56
	
	杭州正泰新能源智能制造项目
	形成年产5GW太阳能电池和组件生产能力。
	杭州市富阳区
	51.0 
	51.0 
	杭州市政府

	57
	
	晶科能源科技（海宁）有限公司新增年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件生产线项目
	项目拟新增用地约495亩，新建智能电池生产车间、智能电池组件生产车间及智能仓储等配套设施39.6万平方米，购置自动化、信息化程度较高的制绒设备、刻蚀设备、烧结炉、测试仪、串焊机、层压机等设备，形成年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件生产能力。
	嘉兴市海宁市
	105.0 
	63.0 
	嘉兴市政府

	58
	
	天能锂电材料及关键零部件、电芯、PACK生产项目
	分二期实施，其中一期规划建设2GW高能锂电池，建设二条全自动电芯生产线；主要用于二轮车电芯的生产及储能电芯生产。二期规划建设4GW高能锂电池，建设四条全自动电芯生产线；主要用于二轮车电芯的生产及四轮汽车电芯生产。
	湖州市长兴县
	81.7 
	60.0 
	湖州市政府

	59
	
	年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目
	建筑面积约52万平方米，购置电池片生产设备和光伏组件生产设备及相应的辅助配套设施、装备等，购置部分研发实验设备及配套设备。形成年产10GW高效太阳能电池和10GW高效光伏组件的生产能力。
	金华市义乌市
	102.0 
	90.0 
	金华市政府

	60
	
	浙江锂威能源科技有限公司年产2.4亿只锂离子电芯及年产2.4亿只锂离子电池模组生产线项目
	一期建设电芯及电池模组各20万只/天生产线；二期、三期各新增电芯及电池模组各30万只/天生产线。
	金华市兰溪市
	52.0 
	30.0 
	金华市政府

	61
	
	如意航空总部基地及航空科技城项目、航空创新中心项目、航空运营及飞机租赁项目
	建筑面积约128万平方米，主要建设飞机整机制造及交付基地、航空模拟机制造及培训基地等。
	湖州市德清县
	52.7 
	40.0 
	湖州市政府

	62
	
	宁波国际商业航天发射中心项目
	规划面积约67平方公里，包括航天发射场35平方公里、产业配套区32平方公里，建设年发射规模100发的商业航天发射基地和千亿元级的商业航天配套产业基地。航天发射场：重点建设商业航天发射场，总装测试中心、星箭对接中心、指挥控制中心。产业配套区基础设施：重点建设火箭卫星研发制造基地、商业航天配套产业基地，以及卫星数据应用产业基地。
	宁波市象山县
	200.0 
	120.0 
	宁波市政府

	（八）
	传统产业改造提升
	7个
	
	
	8053 
	7802 
	

	63
	
	温州西南（泰顺）生态产业项目
	用地约3000亩，包括月山下、赤坑、毛竹下区块，分三期建设。重点发展五大产业：竹木制品产业、装备制造产业、生命健康产业、高端智能产业、时尚轻工产业。
	温州市泰顺县
	100.0 
	40.0 
	温州市政府

	64
	
	年产13800万套制冷空调智能控制元器件建设项目
	用地约750亩，建筑面积约63万平方米，购置具有先进水平的各类数控机床、高频焊机、氦检设备、高精密加工专机、线圈和阀体自动装配线等设备，以及综合测试台、三坐标仪、寿命试验台等设备，形成年产13800万套制冷空调智能控制元器件的生产能力。
	绍兴市新昌县
	62.5 
	34.0 
	绍兴市政府

	65
	
	温岭市鞋业智造创新服务产业园
	用地约1020亩，建筑面积约166万平方米，包括综合商务办公区、智造示范区、生产升级区、童鞋及时尚鞋加工区、原材料初加工区、生活配套区和智慧仓储区等功能分区。
	台州市温岭市
	50.0 
	47.0 
	台州市政府

	66
	
	龙泉市生态产品价值实现机制创新平台建设项目
	用地约12000亩，该区域着重发展休闲康养、生物医药、现代农业、经典文创、通航产业等多种业态共存的融合发展的示范区。
	丽水市龙泉市
	200.0 
	100.0 
	丽水市政府

	67
	
	遂昌县数字绿谷项目
	用地约690亩。项目以生态经济为理念，以数字经济为方向，以分时经济为模式，以科创、文创、农创为载体，主要建设包括科研办公、户外运动、培训中心等内容，打造成为浙西南地区创新创业创造的高地、引才引资引智的磁极和产品研发、业态创新、人才培养的端口。
	丽水市遂昌县
	50.7 
	50.7 
	丽水市政府

	68
	
	云和县生态产品价值实现示范区建设项目（云景生态产业园）
	用地约11000亩。该区域着重发展童话木玩、现代农旅、现代装备制造、商贸仓储物流、未来社区等多种业态共存的融合发展的示范区。
	丽水市云和县
	90.0 
	30.0 
	丽水市政府

	69
	
	工业企业智能化技术改造
	“十四五”期间，组织实施新一轮企业技术改造，引导和鼓励企业进一步扩大制造业设备更新和技术改造投资，加快推进制造业数字化、智能化、绿色化发展，每年实施5000项左右重点技改项目。
	全省
	7500.0 
	7500.0 
	省经信厅

	（九）
	现代服务业
	12个
	
	
	8205 
	5109 
	

	（1）
	文化旅游
	7个
	
	
	7727 
	4807 
	

	70
	
	浙东唐诗之路国家文化公园创建项目
	建成国内一流、国际知名的山水人文旅游目的地、健康养生福地和中华传统文化深度体验地。
	杭州市、宁波市、绍兴市、台州市、舟山市
	1116.0 
	650.0 
	省发展改革委

	71
	
	大运河诗路（浙江省大运河国家文化公园）
	基本建成运河文化的精品展示带和水乡文化的经典呈现区。
	杭州市、宁波市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、金华市
	1378.9 
	778.5 
	省发展改革委

	72
	
	钱塘江诗路
	建成富有精神内核的国际一流生态旅游目的地，在山水人文中绘就现代版“富春山居图”。
	杭州市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、金华市、衢州市
	1538.2 
	1161.5 
	省发展改革委

	73
	
	瓯江山水诗路
	建成中国山水诗词研学圣地、山水诗画黄金旅游目的地、秀山丽水生态养生福地、高品质生活富民经济高地。
	温州市、丽水市
	1141.0 
	745.0 
	省发展改革委

	74
	
	“千年古城”复兴计划
	实施历史遗存保护、千年文化传承、美好生态塑造、经济新动能培育、社会民生幸福等五大工程，建成一批文化标识鲜明、古迹保存完好、非遗传承有续、产业发展兴旺、人民幸福安康的新时代“千年古城”，打造展示弘扬中华优秀传统文化的重要窗口。
	全省
	400.0 
	400.0 
	省发展改革委

	75
	
	十大海岛公园
	全面建成嵊泗、岱山、定海、普陀、花岙、蛇蟠、东矶、大陈、大鹿、洞头等十大海岛公园。
	宁波市象山县、温州市洞头区、舟山市定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县、台州市椒江区、临海市、玉环市、三门县
	1940.0 
	937.0 
	省文化和旅游厅

	76
	
	十大名山公园
	深化十大名山公园建设，开展名山公园培育，探索名山公园与周边镇村协同发展，深入推进资源保护和绿色经济融合发展，全力打造美丽大花园耀眼明珠。
	天目山、四明山、雁荡山、莫干山、会稽山、大盘山、钱江源、天台山、神仙居、凤阳山-百山祖
	213.0 
	135.0 
	省林业局

	（2）
	现代物流
	3个
	
	
	345 
	203 
	

	77
	
	湖州铁公水综合物流园多式联运型枢纽项目
	建筑面积约187万平方米,建设国家铁路二级货场、内河码头、B型保税物流中心、有色金属物流专用线、物流仓储中心、区域配送中心等项目。
	湖州市南太湖新区
	115.0 
	52.6 
	湖州市政府

	78
	
	华东（浙中）未来联运新城建设项目
	在金华南货场基础上，以金华铁路枢纽扩能改造工程新建普速线为契机，同步规划新建金华东货场（铁路一级物流基地，约2200亩），并以多式联运为纽带，依托兰溪港铁公水多式联运枢纽项目方村作业区的水运优势，对原浙中多式联运枢纽港片区进行扩容，近期规划核心区7000亩，远期规划16995亩，涵盖国际多式联运、口岸、保税、网络货运、仓储、办公、金融、贸易等功能，打造立足金华、服务华东、辐射全国、接轨国际的国家级生产服务型物流枢纽。
	金华市
	130.0 
	50.0 
	金华市政府

	79
	
	衢州四省边际多式联运枢纽港一期项目
	一期项目建设港区、铁路及铁路货场等相关内容。
	衢州市衢江区
	100.0 
	100.0 
	衢州市政府

	（3）
	现代金融
	2个
	
	
	133 
	99 
	

	80
	
	传里科技（杭州）有限公司电子商务平台软件设计研发中心项目（阿里巴巴西溪五期项目）
	阿里巴巴全球总部位于未来科技城原理工大学科艺学院区块，用地约560亩，建筑面积约57万平方米。阿里巴巴将集聚自身优势产业链，加快谋划和打造“新零售、新制造、新金融、新技术、新能源”创新中心，并在该地块规划建设杭州未来科技城地标性建筑。
	杭州市余杭区
	67.0 
	59.0 
	杭州市政府

	81
	
	蚂蚁科技总部园区二期（A2-1）项目
	建筑面积约51万平方米，定位为蚂蚁集团全球总部办公园区，打造一个兼具科技感和人情味的，融入城市与社区的智慧办公园区，同时也在钱塘江北岸打造杭城科技核心风景线，展示出该区域的全新科技活力。
	杭州市西湖区
	66.0 
	40.0 
	杭州市政府

	（十）
	现代农业
	2个
	
	
	149 
	60 
	

	82
	
	生猪产业高质量发展项目
	新建万头以上猪场70个、10万头以上猪场30个，设计增加年出栏700万头，力争到2022年底全省生猪年出栏量达到1400万头。
	全省
	124.0 
	50.0 
	省农业农村厅

	83
	
	渔港经济区建设
	启动建设3个渔港经济区建设项目。
	全省
	25.0 
	10.0 
	省农业农村厅

	三
	交通设施
	60个
	
	
	20645 
	12317 
	

	（一）
	铁路和轨道交通
	28个
	
	
	12078 
	7262 
	

	84
	
	杭绍台铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，长264公里。其中绍兴北至温岭段长226公里，温岭至玉环段长37公里。
	杭州市、绍兴市、台州市
	526.0 
	172.0 
	台州市、绍兴市政府，省交通集团

	85
	
	金甬铁路
	双线，电化，设计速度160公里/小时，长185.4公里。
	金华市、绍兴市、宁波市
	286.8 
	190.8 
	省交通集团，宁波市、绍兴市、金华市政府

	86
	
	杭州至温州铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，其中杭州至义乌段长58.4公里，义乌至温州段长201.4公里。
	杭州市、温州市、金华市、台州市
	482.0 
	469.6 
	杭州市、温州市、金华市、台州市政府

	87
	
	湖杭铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，长136.9公里。
	湖州市、杭州市
	362.0 
	245.0 
	省交通集团，杭州市、湖州市政府

	88
	
	杭衢铁路建衢段
	双线，电化，设计速度350公里/小时，长130.7公里。
	衢州市、杭州市
	236.3 
	168.3 
	省交通集团，衢州市、杭州市政府

	89
	
	宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程
	双线，电化，设计速度120公里/小时，长7.4公里。
	宁波市
	21.6 
	14.1 
	宁波市政府

	90
	
	沪苏湖铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，全长163.7公里，其中浙江境内46.5公里。
	湖州市
	70.8 
	54.3 
	湖州市政府、省交通集团

	91
	
	新建金华至建德铁路
	双线，电化，设计速度250公里/小时，长64.5公里。
	金华市、杭州市
	119.2 
	110.0 
	省交通集团，杭州市、金华市政府

	92
	
	新建宁波至舟山铁路
	双线，电化，设计速度250公里/小时，长77公里。
	宁波市、舟山市
	270.0 
	270.0 
	舟山市、宁波市政府，省交通集团

	93
	
	通苏嘉甬（沪嘉甬）铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，全长332公里，其中浙江境内166公里。
	嘉兴市、宁波市
	621.0 
	621.0 
	宁波市、嘉兴市政府，省交通集团

	94
	
	沪乍杭铁路
	三线，电化，设计速度160-350公里/小时，客专全长192.7公里，其中浙江境内141.6公里；货线全长74.2公里，其中浙江境内57.6公里。
	杭州市、嘉兴市
	437.6 
	437.6 
	嘉兴市、杭州市政府，省交通集团

	95
	
	甬台温福高铁
	双线，电化，设计速度350公里/小时，全长572公里，其中浙江境内357公里。
	宁波市、台州市、温州市
	780.0 
	215.0 
	温州市、宁波市、台州市政府，省交通集团

	96
	
	铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程
	双线，电化，设计速度160-350公里/小时，长84.4公里。
	嘉兴市、杭州市、绍兴市
	382.5 
	382.5 
	杭州市、嘉兴市、绍兴市政府，省交通集团

	97
	
	温武吉铁路
	双线，电化，设计速度200公里/小时，全长689公里，其中浙江境内215公里。
	温州市、丽水市
	345.0 
	224.3 
	温州市、丽水市政府

	98
	
	金华铁路枢纽扩能改造工程
	沪昆外绕线：自沪昆铁路塘雅站引出，经金东区、婺城区至沪昆铁路蒋堂站。新建正线长约47.68公里，标准为国铁Ⅰ级双线，设计速度160公里/小时，包括新建雅畈编组站、新金华东铁路货场和相关联络线等工程。
金义三四线：自义乌站引出，经义乌市、金东区、婺城区至金华站，新建正线长约34公里，标准为客运专线，设计速度350公里/小时，包括新建高铁金义站、既有沪昆线改造和相关联络线等工程。
	金华市
	224.0 
	224.0 
	金华市政府，省交通集团

	99
	
	衢州至丽水铁路
	双线，电化，其中松阳至丽水段长65.24公里，设计速度200公里/小时；衢州至松阳段长84.9公里，设计速度250公里/小时。
	丽水市、衢州市
	218.9 
	211.8 
	省交通集团，丽水市、衢州市政府

	100
	
	杭丽铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，长79.4公里。
	金华市、丽水市
	131.0 
	19.7 
	丽水市、金华市政府，省交通集团

	101
	
	沪杭城际
	双线，电化，设计速度350公里/小时，全长202公里，其中浙江境内100公里。
	杭州市、嘉兴市
	158.2 
	23.7 
	杭州市、嘉兴市政府

	102
	
	杭州下沙至长安城际铁路
	线路起自杭州地铁 1 号线文海南路站，终于海宁汽车西站，途经杭州下沙副城、嘉兴许村镇、长安镇，设计速度120公里/小时，全长约 22.7公里。
	杭州市、嘉兴市
	90.0 
	44.0 
	杭州市、
嘉兴市政府

	103
	
	上海金山至平湖市域铁路
	线路起自金山铁路金山卫站，终于海盐县六旗小镇站，途经平湖市，设计速度160公里/小时，长约50.77公里。
	嘉兴市
	184.4 
	142.5 
	嘉兴市政府

	104
	
	嘉兴至枫南市域铁路
	线路自沪杭高铁嘉兴南站北广场引出，并行亚太路，折向东北并行既有沪杭铁路南侧引入上海境内，嘉兴境内全长约35公里，设站8座，车辆段一处。
	嘉兴市
	170.2 
	170.2 
	嘉兴市政府

	105
	
	杭州至德清城际铁路
	以杭州城市轨道交通10号线新兴路站为起点，途经余杭区仁和街道、德清城区，终于德清高铁站，全长约36.1公里（德清境内约24.5公里、杭州余杭境内约11.6公里），设站13座。设计速度120公里/小时。
	杭州市、
湖州市
	196.0 
	196.0 
	杭州市、
湖州市政府

	106
	
	盐泰锡宜湖城际铁路
	双线，电化，设计速度350公里/小时，全长50公里，其中浙江境内37公里。
	湖州市
	60.0 
	9.0 
	湖州市政府

	107
	
	温州市域铁路S3线一期
	线路起于温州站，终于瑞安新城广场，设计速度140公里/小时，长35.8公里。
	温州市
	122.0 
	100.0 
	温州市政府

	108
	
	台州市域铁路S2线一期工程
	连接黄岩区、椒江区、台州湾新区，线路长约62公里。
	台州市
	262.0 
	200.0 
	台州市政府

	109
	
	绍兴市轨道交通2号线一期
	全长约10.8公里，共设车站9座。设袍江车辆段1座，主变电所2座。
	绍兴市越城区
	101.3 
	70.0 
	绍兴市政府

	110
	
	杭州地铁三期和规划四期建设项目
	1.三期工程：续建210公里，包括地铁3号线一期、4号线二期、6号线二期、7号线、8号线一期、9号线一期、10号线一期、5号线二期工程（老余杭站-绿汀路站）、杭州机场轨道快线工程等10个项目。
2.四期工程：拟建线路共13条（新线7条、延伸线6条），全长299.8公里。
	杭州市
	4345.0 
	1852.0 
	杭州市政府

	111
	
	宁波市轨道交通建设项目
	新建4号线延伸、6号线一期、7号线、8号线一期、1号线西延。
	宁波市
	873.9 
	425.1 
	宁波市政府

	（二）
	公路
	20个
	
	
	6546 
	4112 
	

	112
	
	杭绍甬高速公路杭州至绍兴段
	高速公路52.7公里。
	杭州市、绍兴市
	310.4 
	250.4 
	杭州市、绍兴市政府

	113
	
	杭金衢高速公路金华至衢州段拓宽
	高速公路137公里。
	金华市、衢州市
	141.0 
	74.4 
	金华市、衢州市政府

	114
	
	临金高速公路临安至建德段
	高速公路85.4公里。
	杭州市
	206.5 
	114.8 
	杭州市政府

	115
	
	宁波舟山港六横公路大桥梅山互通至柴桥枢纽段
	高速公路10.8公里。
	宁波市
	43.9 
	38.9 
	宁波市政府

	116
	
	瑞安至苍南高速公路
	高速公路52.2公里。
	温州市
	159.6 
	154.6 
	温州市政府

	117
	
	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段
	高速公路33.7公里。
	湖州市
	61.5 
	14.5 
	湖州市政府

	118
	
	湖杭高速公路吴兴至德清段工程
	起于吴兴区织里镇盛家桥，与申苏浙皖高速交叉并设置织里枢纽相连接，连接申苏浙皖、申嘉湖、杭州绕城复线、练杭等4条高速公路，终于德清县新安镇徐家桥，全长44.9公里。建设织里东、菱湖、千金、下舍四条互通连接线，合计15.0公里。
	湖州市
	170.0 
	167.8 
	湖州市政府

	119
	
	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线
	一期10.2公里，二期44公里。
	湖州市、嘉兴市
	236.2 
	236.2 
	湖州市、嘉兴市政府

	120
	
	甬舟高速公路复线金塘至舟山本岛段
	高速公路18.7公里。
	舟山市
	109.0 
	80.0 
	舟山市政府

	121
	
	杭州至上饶高速公路浙江段（杭淳开高速公路）
	高速公路246公里。
	杭州市、衢州市
	676.0 
	350.0 
	杭州市、衢州市政府

	122
	
	合肥至温州高速公路桐庐至义乌段
	高速公路53公里。
	杭州市、金华市
	152.0 
	76.0 
	杭州市、金华市政府

	123
	
	甬金衢上高速公路鄞州塘溪至奉化下陈段、金华婺城段及金义都市区环线高速公路兰溪至婺城段
	鄞州塘溪至奉化下陈段37.9公里，金华婺城段及金义都市区环线高速公路兰溪至婺城段80公里。
	宁波市、金华市
	371.0 
	230.0 
	宁波市、金华市政府

	124
	
	义乌至龙泉（庆元）高速公路
	高速公路210公里。
	金华市、丽水市
	560.0 
	60.0 
	金华市、丽水市政府

	125
	
	柯桥至诸暨高速公路
	高速公路39.3公里。
	绍兴市柯桥区、诸暨市
	168.0 
	168.0 
	绍兴市政府

	126
	
	诸暨至义乌高速公路
	高速公路32.1公里。
	绍兴市、金华市
	116.0 
	116.0 
	绍兴市、金华市政府

	127
	
	苍南至庆元高速苍南至泰顺段
	高速公路92.1公里。
	温州市
	260.0 
	190.0 
	温州市政府

	128
	
	甬金高速公路改扩建工程绍兴至金华段
	高速公路135公里。
	金华市、绍兴市
	240.0 
	190.0 
	金华市、绍兴市政府

	129
	
	甬台温高速公路改扩建工程姜山北至万全枢纽段
	高速公路253.9公里。
	宁波市、台州市、温州市
	664.4 
	300.0 
	宁波市、台州市、温州市政府

	130
	
	杭州都市区环线工程
	新改建一级公路约200公里。
	杭州市、绍兴市、嘉兴市
	900.0 
	300.0 
	杭州市、嘉兴市、绍兴市政府

	131
	
	全省“四好农村路”工程
	新改建农村公路1.3万公里，大中修里程3万公里。
	全省
	1000.0 
	1000.0 
	各地市政府

	（三）
	水运
	5个
	
	
	783 
	384 
	

	132
	
	梅山港区6#-10#集装箱码头工程
	建设2座20万吨级和3座15万吨级集装箱码头，泊位长2150米，年设计通过能力430万TEU（国际标准箱），陆域总面积178.4万平方米。
	宁波市北仑区
	78.7 
	20.1 
	宁波市政府

	133
	
	常山江（辉埠-双港口）航电枢纽项目
	建设51公里航道，6座航电枢纽等。
	衢州市
	89.0 
	40.0 
	衢州市政府

	134
	
	小洋山北侧支线集装箱码头
	规划布局建设2万-7万吨支线泊位17个。
	舟山市嵊泗县
	200.0 
	55.0 
	省交通厅、舟山市政府

	135
	
	衢山港区西三区堆场及配套码头工程
	新建15万吨级装船码头1座（泊位长度可满足1艘15万吨级散货船和1艘10万吨级散货船同时靠泊），年矿石设计吞吐量2100万吨。
	舟山市岱山县
	46.0 
	46.0 
	省交通厅、舟山市政府

	136
	
	千吨级内河航道提升工程
	总里程500公里，畅通京杭运河二通道、杭甬运河新坝二线船闸及宁波段三期、湖嘉申线嘉兴段二期、浙北集装箱主通道等4条通道，实现海河直达运输，重点发展内河3层集装箱运输。
	杭州市、嘉兴市、宁波市、湖州市
	390.0 
	223.0 
	杭州、嘉兴、宁波、湖州市政府

	（四）
	机场
	7个
	
	
	1238 
	559 
	

	137
	
	杭州萧山国际机场三期改扩建工程
	新建T4航站楼71.9万平方米、交通中心47.4万平方米、配套业务用房17万平方米、停机坪77.4万平方米。
	杭州市萧山区
	271.0 
	153.0 
	杭州市政府、省机场集团

	138
	
	宁波栎社国际机场四期扩建工程
	新建第二跑道跑滑系统、T3国际国内航站楼、配套机坪及交通中心、站前交通系统、跑道联络滑行道、配套工作区；扩建国内国际货站和空管、油料设施等。
	宁波市海曙区
	490.0 
	170.0 
	宁波市政府、省机场集团

	139
	
	温州龙湾国际机场三期扩建项目
	建设第二跑道及配套设施、物流货运区工程。新建T3航站楼、T2航站楼扩容及配套附属设施，总征地面积约5340亩。
	温州市龙湾区
	200.0 
	120.0 
	温州市政府、省机场集团

	140
	
	嘉兴军民合用机场改扩建工程
	新建1条长3400米、宽50米的跑道，建设2.57万平方米的航站楼和14个C类机位的站坪；新建1座塔台和1300平方米的航管楼；建设1.3万平方米的业务用房；配套建设空管、供电、供水等设施，建设50个机位的货运机坪及2个E类机位的维修机坪等。
	嘉兴市秀洲区
	53.3 
	53.3 
	嘉兴市政府

	141
	
	衢州机场迁建工程
	规划远距离双跑道，分期实施，跑道长3500米。包括民航站站区及民航站坪等。
	衢州市衢江区
	159.0 
	15.0 
	衢州市政府

	142
	
	台州机场改扩建工程
	在现飞行区东侧新建1条2500米的平行滑行道及端联络道等滑行道系统，新建3.5万平方米的航站楼、16个机位的站坪，以及通信、导航、气象、供油、供电、供水、消防救援、货运等配套设施。
	台州市路桥区
	36.0 
	26.0 
	台州市政府

	143
	
	丽水机场新建工程
	新建一条长2800米跑道，1.2万平方米航站楼和 8个机位的站坪，用地约3430亩。
	丽水开发区
	29.0 
	22.0 
	丽水市政府

	四
	生态环保
	54个
	
	
	12776 
	8871 
	

	（一）
	能源工程
	29个
	
	
	5208 
	4383 
	

	（1）
	核电
	4个
	
	
	1667 
	1268 
	

	144
	
	三澳核电一期
	建设2台华龙一号核电机组，总装机容量240万千瓦。
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温州市苍南县
	460.0 
	400.7 
	温州市政府

	145
	
	三澳核电二期
	建设2台华龙一号核电机组，总装机容量240万千瓦。
	温州市苍南县
	400.0 
	160.0 
	温州市政府

	146
	
	三门核电二期
	建设2台AP1000核电机组，总装机容量250万千瓦。
	台州市三门县
	407.0 
	407.0 
	台州市政府

	147
	
	三门核电三期
	建设2台华龙一号核电机组，总装机容量240万千瓦。
	台州市三门县
	400.0 
	300.0 
	台州市政府

	（2）
	海上风电
	4个
	
	
	264 
	204 
	

	148
	
	浙能嘉兴1号海上风电场工程项目
	拟安装总装机容量300MW的海上风电机组，同步建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心。
	嘉兴市平湖市
	55.8 
	35.0 
	嘉兴市政府

	149
	
	华能嘉兴2号海上风电场工程项目
	拟安装总装机容量300MW的海上风电机组，同步建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心。
	嘉兴市平湖市
	53.0 
	22.0 
	嘉兴市政府

	150
	
	华电玉环1＃海上风电项目
	建设30万千瓦海上风电机组，同步建设一座220千伏海上升压站。
	台州市玉环市
	70.0 
	61.5 
	台州市政府

	151
	
	国电象山1#海上风电场（二期）工程项目
	拟依托一期陆上升压站，配置83套单机容量6兆瓦的海上风电机组，配套建设一座220千伏海上升压站，接入一期陆上控制中心。
	宁波市象山县
	85.0 
	85.0 
	宁波市政府

	（3）
	抽水蓄能
	7个
	
	
	611 
	350 
	

	152
	
	缙云抽水蓄能电站项目
	建设6台单机30万千瓦抽水蓄能机组，总装机180万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	丽水市缙云县
	103.9 
	60.0 
	丽水市政府

	153
	
	衢江抽水蓄能电站项目
	建设4台单机30万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机120万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	衢州市衢江区
	73.1 
	40.0 
	衢州市政府

	154
	
	宁海抽水蓄能电站项目
	建设4台单机35万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机140万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	宁波市宁海县
	79.5 
	59.2 
	宁波市政府

	155
	
	磐安县抽水蓄能电站项目
	建设4台单机30万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机120万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	金华市磐安县
	76.1 
	50.0 
	金华市政府

	156
	
	安吉长龙山抽水蓄能电站项目
	建设6台单机35万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机210万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	湖州市安吉县
	106.8 
	50.9 
	湖州市政府

	157
	
	泰顺抽水蓄能电站项目
	建设4台单机30万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机120万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	温州市泰顺县
	71.3 
	40.0 
	温州市政府

	158
	
	天台抽水蓄能电站项目
	建设4台单机42.5万千瓦抽水蓄能发电机组，总装机170万千瓦。电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
	台州市天台县
	100.0 
	50.0 
	台州市政府

	（4）
	清洁火电
	1个
	
	
	70 
	70 
	

	159
	
	浙能乐清电厂三期
	建设2台100万千瓦超超临界燃煤火电机组，总装机200万千瓦。
	温州市乐清市
	70.0 
	70.0 
	浙能集团

	（5）
	电网
	2个
	
	
	1743 
	1743 
	

	160
	
	白鹤滩至浙江特高压直流
	全线长2140公里（其中浙江段116公里），输电容量800万千瓦。
	杭州市、湖州市
	293.0 
	293.0 
	杭州市政府、湖州市政府

	161
	
	浙江电网500千伏及以下输变电工程
	建设500千伏线路1612公里，变电容量4155万千伏安；建设220千伏线路长度7097公里、变电容量4989万千伏安；建设110千伏及以下配电网。
	全省
	1450.0 
	1450.0 
	国网浙江省电力有限公司

	（6）
	石油
	2个
	
	
	120 
	120 
	

	162
	
	宁绍杭成品油管道
	自宁波登陆点，经绍兴至余杭仁和油库（其中部分利用已建绍杭管道），线路总长约268公里。
	杭州市、宁波市、绍兴市
	30.0 
	30.0 
	宁波市、绍兴市、杭州市政府

	163
	
	金塘原油储运基地项目
	1、码头工程：3个30万吨、1个45万吨原油码头；2、罐区工程：总储量为480万立方米，储存介质为原油；3、外输管道工程：设计年输量为6000万吨/年，总长度约16.5公里；4、海塘改造工程：总长度约2公里，防洪标准由20年一遇提高到100年一遇。
	舟山市定海区
	90.0 
	90.0 
	舟山市政府

	（7）
	天然气
	9个
	
	
	733 
	628 
	

	164
	
	川气东送二线干线浙江段（枣阳-宣城-绍兴-温州联络线浙江段）
	安徽浙江省界-温州末站，管径1219mm，设计压力10MPa，浙江省境内总长约300公里。
	湖州市、杭州市、绍兴市、台州市、温州市
	60.0 
	60.0 
	湖州、杭州、绍兴、台州、温州市政府

	165
	
	杭甬复线
	宁波镇海-杭州萧山，管径1016mm，设计压力10MPa，长度约180公里。
	宁波市、绍兴市、杭州市
	36.0 
	36.0 
	宁波、绍兴、杭州市政府

	166
	
	甬绍干线
	宁波中宅-春晓-新昌-诸暨次坞，管径1422mm，设计压力12MPa，长度约160公里。
	宁波市、绍兴市
	32.0 
	32.0 
	宁波、绍兴市政府

	167
	
	穿山LNG项目　
	位于北仑郭巨穿山北，一期将现状光明码头改建为规模300万吨/年的LNG接收站。
	宁波市北仑区　
	40.0 
	40.0 
	宁波市政府

	168
	
	温州液化天然气（LNG）项目
	一期建设规模300万吨，建设后年供气能力40.5亿立方米；二期建设规模为400-600万吨/年，年供气能力135亿立方米。
	温州市洞头区
	130.4 
	100.0 
	温州市政府

	169
	
	浙能六横LNG接收站
	一期年接收能力600万吨，分两阶段实施。一期一阶段实施300万吨年接收规模，配套一座15GT专用码头、一座LNG滚装船兼顾工作船码头、3座20万立方米以上储罐及配套外输管道26公里。
	舟山市普陀区
	105.0 
	105.0 
	舟山市政府

	170
	
	中石化浙江舟山六横LNG项目
	一期年接收能力700万吨，一座8-26.6万立方米LNG码头和1座LNG装船码头（含2个4万方装船泊位），配套建设5座22万方LNG储罐及气化外输、LNG装车等设施。
	舟山市普陀区
	120.0 
	120.0 
	舟山市政府

	171
	
	新奥LNG接收站（三期）
	年接收能力500万吨。
	舟山市
	35.0 
	35.0 
	舟山市政府

	172
	
	台州市头门港能源基地及配套设施项目
	一期设计年接收能力300万吨，建设22万立方米LNG储罐3座，配套建设2座10万吨级LNG码头。二期设计年接收能力650万吨，建设22万立方米LNG储罐6座，配套2座10万吨级LNG码头等。
	台州市临海市
	175.0 
	100.0 
	台州市政府

	（二）
	水利工程
	17个
	
	
	3120 
	1442 
	

	（1）
	海塘安澜千亿工程
	1个
	
	
	1225 
	532 
	

	173
	
	海塘安澜千亿工程
	建设高标准海塘2014公里，其中“十四五”期间开工建设1000公里。重点推进杭州南北大塘、萧山区西江塘闻堰段等环杭州湾海塘提标加固工程和舟山千岛中央商务区、台州循环经济产业集聚区等浙东沿海海塘提标加固工程。
	全省
	1225.0 
	532.0 
	省水利厅

	（2）
	水库增能保安工程
	6个
	
	
	664 
	325 
	

	174
	
	绍兴市镜岭水库工程
	总库容2.83亿立方米，年供水量1.7亿立方米。
	绍兴市新昌县
	140.0 
	50.0 
	省水利厅

	175
	
	诸暨市安华水库扩容工程
	扩容增加防洪库容0.3亿立方米。
	绍兴市诸暨市
	50.0 
	50.0 
	省水利厅

	176
	
	开化县开化水库工程
	总库容1.84亿立方米，年供水量0.49亿立方米。
	衢州市开化县
	45.0 
	40.0 
	省水利厅

	177
	
	丽水市莲湖水库工程
	总库容1.20亿立方米，防洪库容0.69亿立方米。
	丽水市莲都区
	80.0 
	45.0 
	省水利厅

	178
	
	台州市椒江河口水利枢纽工程
	椒江河口拦河闸堤、河口避风隔堤、椒江两岸沿江防洪潮堤提升治理等工程组成。
	台州市
	125.0 
	5.0 
	省水利厅

	179
	
	大中型水库防洪能力提升工程
	包括临安青山、诸暨陈蔡、庆元兰溪桥、临安里畈、瑞安林溪、衢州铜山源、绍兴汤浦、余姚四明湖、奉化柏坑、浦江外胡、安吉老石坎、遂昌成屏二级、衢州湖南镇、常山狮子口、台州长潭、舟山岑港等水库防洪能力提升。
	杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水等市
	224.0 
	135.0 
	省水利厅

	（3）
	平原高速水路工程
	4个
	
	
	289 
	134 
	

	180
	
	浙江省扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程
	新建五常港到钱塘江长约13公里的排涝主隧洞，洞径约11米，新增排涝流量近期200立方米每秒（远期300立方米每秒）。
	杭州市
	60.0 
	45.0 
	省水利厅

	181
	
	余姚市扩大北排工程
	治理河道43.7公里，新增强排流量330立方米每秒。
	宁波市
	92.0 
	35.0 
	省水利厅

	182
	
	浙江省扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程
	拓浚河道153.7公里，新增强排流量150立方米每秒。
	嘉兴市
	86.0 
	34.0 
	省水利厅

	183
	
	杭州湾南翼平原排涝及配套工程（镜湖片）
	拓浚河道6公里，镜湖新增水域0.98平方公里。
	绍兴市
	51.0 
	20.0 
	省水利厅

	（4）
	主要江河堤防工程
	2个
	
	
	399 
	241 
	

	184
	
	钱塘江干流堤防工程
	包括桐庐富春江干堤加固、富阳富春江治理、萧山浦阳江治理、兰溪三江防洪提升、衢州衢江治理、钱塘江干流堤防改造等工程。
	杭州市、金华市、衢州市
	309.0 
	189.0 
	省水利厅

	185
	
	甬江干流堤防工程
	包括海曙区鄞江堤防整治、余姚下姚江堤防整治、奉化干流堤防等工程。
	宁波市
	90.0 
	52.0 
	省水利厅

	（5）
	水资源优化配置工程
	2个
	
	
	125 
	68 
	

	186
	
	温州市瓯江引水工程
	输水线路57.7公里，最大引水能力50立方米每秒，年引水量为7.43亿立方米。
	温州市
	59.0 
	58.0 
	省水利厅

	187
	
	嘉兴市太湖引水工程
	引水线路全长106.3公里，近期引水流量21.8立方米每秒（远期25.8立方米每秒），近期年引水量5.5亿立方米（远期6.5亿立方米）。
	嘉兴市
	66.0 
	10.0 
	省水利厅

	（6）
	幸福河湖工程
	2个
	
	
	418 
	142 
	

	188
	
	长三角生态绿色一体化示范区幸福河湖工程
	包括嘉善县水系连通及农村水系综合整治工程、长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程、长三角生态绿色一体化发展示范区蓝色珠链工程等。
	嘉兴市嘉善县
	277.0 
	73.0 
	省水利厅

	189
	
	衢州幸福水岸工程
	治理流域面积1000平方公里。
	衢州市
	141.0 
	69.0 
	省水利厅

	（三）
	环保工程
	8个
	
	
	4448 
	3046 
	

	（1）
	绿色低碳循环
	1个
	
	
	43 
	35 
	

	190
	
	重点行业超低排放改造工程
	全省各地区钢铁、水泥企业实施超低排放改造。
	全省
	43.0 
	35.0 
	省生态环境厅

	（2）
	污水处理设施
	2个
	
	
	470 
	442 
	

	191
	
	生活污水处理设施建设改造项目
	城镇污水处理设施建设：污水处理厂建设，300万立方米/日；污水处理厂提标改造，400万立方米/日；污水管网建设4000 公里。
农村生活污水处理设施建设改造：计划到2025年，新建改造处理设施15000个。
	全省
	430.0 
	430.0 
	省建设厅

	192
	
	重点工业园区污水“零直排建设”
	分三年完成约150个工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设。
	全省
	40.0 
	12.0 
	省生态环境厅

	（3）
	生活垃圾处理设施
	1个
	
	
	65 
	53 
	

	193
	
	城镇垃圾设施提升项目
	新增城镇垃圾焚烧处理能力8000吨/日，新增城镇餐厨垃圾处理能力3000吨/日。
	全省
	65.0 
	53.0 
	省建设厅

	（4）
	生态保护和修复
	4个
	
	
	3870 
	2516 
	

	194
	
	杭钢及炼油厂土壤修复项目
	杭钢地块用地面积约2670亩，包括炼铁、转炉和焦化三个区域。炼油厂地块用地面积约400亩，分为T1、T2和T3三个区块。杭钢地块需治理污染土210万立方米、地下水17万平方米；炼油厂地块尚在补充调查阶段，初步估算需治理污染土不少于22万立方米。
	杭州市拱墅区
	22.5 
	20.8 
	杭州市政府

	195
	
	浙江省生态海岸带建设
	建设从平湖市至苍南县全长约1800公里的沿海绿道主干网，配套完善近海快速车道、游览车道，基本完成海洋湿地、重要水源地、防护林（含红树林）等生态建设与海塘修复、环境治理，基本建成3—5条先行岸段。
	全省沿海市、县（市、区）
	3500.0 
	2170.0 
	省发展改革委

	196
	
	丽水浙闵六江源流域生态保护与修复工程
	涉及整治修复河道总长约900公里，修复湿地总面积约9800亩，以及水环境保护与改善工程、给排水建设、水污染防治、地下水污染防治等。
	丽水市
	260.0 
	260.0 
	丽水市政府

	197
	
	百山祖国家公园建设项目
	主要涉及百山祖国家公园保护工程、科研监测工程、自然教育工程等项目建设，以及3个入口社区建设，北主入口社区（兰巨特色小镇），用地约410亩；南主入口社区（百山祖避暑乐氧小镇），用地约4000亩，规划建设旅游集散中心、高端论坛中心、赛事活动中心、休闲商贸中心等，形成“产、城、人、文”四位一体的最美生态画卷；东入口社区（英川美食小镇），近期用地约92亩，建筑面积约6200平方米，中期用地约212亩，远期用地约164亩，建筑面积约4540平方米，打造集特色美食、主题住宿、娱乐、研学、购物科研为一体的旅游目的地与中转站。
	丽水市龙泉市、庆元县、景宁县
	87.6 
	65.0 
	丽水市政府

	五
	社会民生
	38个
	
	
	15819 
	12529 
	

	（一）
	城市更新
	8个
	
	
	12736 
	10357 
	

	（1）
	未来社区
	1个
	
	
	5500 
	5000 
	

	198
	
	未来社区建设
	60个试点落地见效，全面开展未来社区创建工作，截至2025年底建成100个以上未来社区美好家园示范点。
	全省
	5500.0 
	5000.0 
	试点所在县（市、区）政府或设区市政府派出的开发区（新区）管委会

	（2）
	保障性住房
	2个
	
	
	1700 
	1600 
	

	199
	
	老旧小区改造提升项目
	计划改造3000个小区。
	全省
	500.0 
	400.0 
	省建设厅

	200
	
	城镇棚户区改造项目
	计划开工棚户区改造安置住房（含货币安置）13万套。
	全省
	1200.0 
	1200.0 
	省建设厅

	（3）
	市政设施
	5个
	
	
	5536 
	3757 
	

	201
	
	全省城市市政基础设施提升项目
	持续开展城市道路、桥梁、公共停车场建设改造。
	全省
	3000.0 
	2000.0 
	省建设厅

	202
	
	城乡绿道网络体系建设项目
	平均每年建设各类绿道1000公里。
	全省
	100.0 
	100.0 
	省建设厅

	203
	
	城市排水防涝项目
	新建城市雨水管网2000公里。
	全省
	75.0 
	75.0 
	省建设厅

	204
	
	城市阳台建设项目
	落实浙江省大都市区标志性工程建设要求，抓好8个城市阳台景观塑造工程实施。
	全省
	120.0 
	20.0 
	省建设厅

	205
	
	全省快速路建设项目
	杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、台州等城市快速路建设。
	全省
	2241.0 
	1562.1 
	各地市政府

	（二）
	教育
	4个
	
	
	1443 
	891 
	

	206
	
	基础教育“强基”工程
	在标准化学校基本普及的基础上，不断迭代提升我省教育资源配置水平，实现优质均衡高质量发展。“十四五”期间，全省新建幼儿园500所，新建（改扩建）中小学500所，重点培育窗口学校100所，建设“互联网+义务教育”示范区10个。
	全省
	445.0 
	365.0 
	省教育厅、各设区市政府

	207
	
	高等教育“登高”工程
	对省属高校进行老校区扩建和新校区建设，包括浙江工业大学小和山校区、中国美术学院良渚校区、浙江理工大学余杭校区、浙江外国语学院三期工程、浙江树人大学杨汛桥校区三期工程、浙江水利水电学院南浔校区、浙江金融职业学院绍兴校区等项目，建筑面积约100万平方米。
	杭州市、湖州市、绍兴市等
	50.0 
	40.0 
	省教育厅、杭州市、湖州市、绍兴市政府等

	208
	
	海内外名校“筑巢引凤”工程
	引进一批国内外高水平大学到我省开展合作办学，启动校区建设工程，包括西湖大学、中法航空大学、中德大学等项目，建筑面积约350万平方米。
	杭州市、宁波市等
	345.0 
	276.0 
	省教育厅、杭州市、宁波市政府等

	209
	
	市属高校建设项目
	包括国科大杭州高等研究院主校区建设、东方理工大学、金华学院（金华理工学院）、湖州学院等项目。
	相关县市区
	602.5 
	210.0 
	杭州市、宁波市、湖州市、金华市政府等

	（三）
	医疗卫生
	13个
	
	
	309 
	251 
	

	210
	
	浙江大学医学院附属第二医院创新中心建设工程
	建设集科学研究、新技术研发、临床转化、国际远程医疗和临床教学功能于一体的创新中心，建筑面积约13万平方米。
	杭州市滨江区
	10.2 
	10.0 
	省卫健委

	211
	
	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区项目
	建设与600张病床匹配的急诊、门诊、医技、住院等功能用房、教学用房及配套附属设施等业务用房，建筑面积约18万平方米。
	杭州市萧山区
	10.0 
	5.2 
	省卫健委

	212
	
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区五期工程
	新建集门急诊、科研、规培等功能的五期工程，建筑面积约11万平方米。
	杭州市上城区
	9.7 
	5.5 
	省卫健委

	213
	
	龙港市人民医院建设工程
	用地面积约250亩，建筑面积约31万平方米，设床位1500张规模的三级甲等综合医院，建设包括市人民医院综合大楼、防疫区大楼、妇幼保健院和公共卫生大楼等相关配套设施。
	温州市龙港市
	19.8 
	18.7 
	温州市政府

	214
	
	浙大邵逸夫医院绍兴院区项目
	建筑面积约38万平方米，规划床位为2000张，日门诊量8000人次，容积率1.7。
	绍兴市上虞区
	30.0 
	29.0 
	绍兴市政府

	215
	
	绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程
	建筑面积约20万平方米，其中地下面积约5.5万平方米，设置床位1200张，包括综合病房楼、门诊楼、感染楼、急诊楼等。
	绍兴市柯桥区
	28.9 
	25.6 
	绍兴市政府

	216
	
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区二期（总部二期）建设工程
	建设床位 2000 张，主要建设医疗、科研、教学及附属配套用房等，建筑面积约42万平方米。
	杭州市余杭区
	32.6 
	15.0 
	省卫健委

	217
	
	浙江省公共卫生临床中心建设项目
	新建省级突发公共卫生处置、医疗救治、科研等功能的设施用房。
	杭州市
	15.0 
	10.0 
	省卫健委

	218
	
	浙大二院萧山院区
	建筑面积约70万平方米，设置床位2635张。
	杭州市萧山区
	65.2 
	59.6 
	杭州市政府

	219
	
	宁波市公共卫生临床中心新建项目
	新建7幢建筑，建筑面积约20万平方米，征用土地约150亩，设置床位1450张。
	宁波市奉化区
	15.2 
	15.2 
	宁波市政府

	220
	
	中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程
	建筑面积约50万平方米，规划床位为2500张，日均门急诊量1万人次。
	绍兴市滨海新区
	45.0 
	30.0 
	绍兴市政府

	221
	
	金义新区中心医院新建工程
	用地约120亩,建筑面积约17万平方米，建筑容积率1.5。
	金华市金东区
	12.0 
	12.0 
	金华市政府

	222
	
	浙江大学一带一路国际医学院附属医院
	包括急诊大楼、住院部、科研用房等，设置床位1000张（三甲）。
	金华市义乌市
	15.0 
	15.0 
	金华市政府

	（四）
	公共文化
	4个
	
	
	209 
	195 
	

	223
	
	浙江省之江文化中心
	用地约250亩，建筑面积约32万平方米。由浙江图书馆新馆、浙江省博物馆新馆、浙江非物质文化遗产馆、浙江文学馆、文化综合体和大型地下室组成。
	杭州市西湖区
	32.4 
	22.4 
	省文化和旅游厅

	224
	
	京杭大运河博物院
	用地约80亩，建筑面积约18万平方米。包括中国京杭大运河博物馆、大运河国际交流中心及其配套。
	杭州市拱墅区
	31.9 
	28.8 
	杭州市政府

	225
	
	杭州音乐文化艺术中心项目
	用地约190亩，建筑面积约29万平方米。含7号、8号、9号厂房、规划绿地、和平国际会展中心等地块。项目以老厂房的保护修缮及杭州音乐厅建设为契机，打造文化艺术中心，建成文化演艺、文创传媒、旅游休闲的产业高地。拟分两期实施，一期为音乐厅。二期为爱乐乐团团部、7和9号厂房地块、绿地建设及原和平会展地块建设。
	杭州市拱墅区
	123.3 
	123.3 
	杭州市政府

	226
	
	义乌大剧院
	用地约70亩，建设融高雅艺术演出、普及教育及文化艺术交流，兼具会议功能的大剧院。
	金华市义乌市
	21.0 
	20.6 
	金华市政府

	（五）
	体育
	2个
	
	
	681 
	422 
	

	227
	
	浙江省全民健身中心工程
	建设集健身活动中心、智力运动中心、智能体育运动中心、亚洲体育东部中心、运动康复中心、科学健身指导中心、体育文化科技展示中心等“七中心”，以及停车库、设备用房等功能于一体的全民健身中心。建筑面积约20万平方米。
	杭州市拱墅区
	23.3 
	22.1 
	省体育局

	228
	
	亚运场馆建设工程
	建成亚运村、杭州奥体中心（包括主体育场、网球中心、主体育馆和游泳馆、综合训练馆等项目）等。
	杭州市
	658.0 
	400.0 
	杭州市政府

	（六）
	社会福利
	4个
	
	
	289 
	285 
	

	229
	
	全省敬老院提升工程
	实施350-400家敬老院提升改造，床位总数7万张左右，护理床位占比超过60%，要求达到国家二级以上养老机构标准。
	全省
	19.0 
	15.0 
	省民政厅

	230
	
	全省康养体系建设工程
	持续推进养老机构提质增效工程，全省建设1000个康养联合体，基本建成覆盖城乡的康养服务网络，建设运行全省统一的“浙里养”智慧服务平台，每个县（市、区）至少建有一所智慧养老院，建设一批智慧养老社区。
	全省
	136.0 
	136.0 
	省民政厅

	231
	
	全省殡葬基础设施建设工程
	新建殡仪服务中心、公墓及改扩建殡仪馆等一批殡葬基础设施等。
	全省
	126.0 
	126.0 
	省民政厅

	232
	
	全省儿童福利服务基础设施建设工程
	每个设区市建有1—2个区域性儿童福利设施，县级未成年人救助保护设施实现全覆盖，村（社区）儿童之家应建尽建。
	全省
	8.0 
	8.0 
	省民政厅

	（七）
	安全保障
	3个
	
	
	152 
	128 
	

	233
	
	浙江省突发公共事件创伤危急重症立体救治中心
	建设门诊、急诊、医技、住院、保障系统、行政（含调度指挥用房）等七项设施用房，以及大型诊疗设备、重点实验室用房等功能用房，并配套建设室外直升机停机坪、ICU手术室单元、绿化道路等室外公用工程。
	杭州市滨江区
	8.9 
	8.9 
	省卫健委

	234
	
	长三角公共卫生应急培训与演练基地项目
	用地约500亩，建筑面积约20万平方米。包括应急指挥楼、培训住宿楼/标准化实训楼和实训场景、重大公共卫生事件应急处置协同指挥中心，面向长三角提供公共卫生应急演练和培训。
	湖州市
	20.0 
	10.0 
	湖州市政府

	235
	
	浙江省现代化应急救援体系建设项目
	包括风险普查与隐患排查工程、应急管理数字化改革工程、应急救援能力提升工程、基层应急管理规范化建设工程、全民安全素养提升工程、应急管理综合保障建设工程等。
	全省
	122.7 
	108.8 
	省应急管理厅、各地政府





