关于印发2021年驻马店市重点建设项目名单的

通      知

各县区党委和人民政府，市城乡一体化示范区、经济开发区、市高新区管委会，中心城区六大功能片区建设指挥部，市直有关部门，市重点项目单位：

2021年驻马店市重点建设项目名单，已经市委重点项目协调推进领导小组同意，现予印发（详见附件）,名单共单列谋划实施项目1387个，总投资1.18万亿，年度计划投资4917.1亿元，请认真遵照实施。

按行业划分：新型基础设施项目14个，总投资115.3亿元，年度计划投资32.3亿元；新型城镇化项目219个，总投资2557.2亿元，年度计划投资956.6亿元；重大基础设施项目137个，总投资961.6亿元，年度计划投资448.6亿元；产业结构优化升级项目752个，总投资6425.3亿元，年度计划投资2752.4亿元(其中：工业项目446个，总投资3330.2亿元，年度计划投资1592.4亿元；服务业项目132个，总投资1911.6亿元，年度计划投资572.7亿元；农业项目174个，总投资1183.4亿元，年度计划投资587.3亿元)；创新驱动能力项目11个，总投资119.5亿元，年度计划投资52.7亿元；生态环保项目117个，总投资816.4亿元，年度计划投资380.4亿元；民生和社会事业项目137个，总投资772.3亿元，年度计划投资294.2亿元。

按项目责任单位划分：中心城区项目298个，总投资3786.3亿元，年度计划投资1005亿元。其中：北部新区片区项目19个，总投资437.1亿元，年度计划投资46.9亿元；高新区片区项目73个，总投资635.9亿元，年度计划投资148.3亿元；高铁站片区项目32个，总投资577.1亿元，年度计划投资101.7亿元；火车站片区项目4个，总投资125.9亿元，年度计划投资39.6亿元；文化旅游创意产业园片区项目16个，总投资110.5亿元，年度计划投资45.2亿元；农产品加工产业园片区项目31个，总投资481.3亿元，年度计划投资228.2亿元；中心城区片区外项目123个，总投资1418.4亿元，年度计划投资395亿元。各县项目1089个，总投资7981.3亿元，年度计划投资3912.1亿元，其中：遂平县（片区外）项目65个，总投资656.1亿元，年度计划投资392亿元；西平县项目176个，总投资1277.4亿元，年度计划投资478亿元；上蔡县项目132个，总投资607.3亿元，年度计划投资366.1亿元；汝南县项目111个，总投资852.1亿元，年度计划投资443.4亿元；平舆县项目122个，总投资1143.1亿元，年度计划投资498.2亿元；正阳县项目98个，总投资800亿元，年度计划投资412.3亿元；确山县项目116个，总投资912.6亿元，年度计划投资427.9亿元；泌阳县项目121个，总投资811.4亿元，年度计划投资472.8亿元；新蔡县项目148个，总投资921.6亿元，年度计划投资421.7亿元。

一、加强管理，快速推进。

各县区、各片区和各部门要继续推行重点项目领导分包制度，并于3月底前将领导分包项目情况报市重点项目办备案。通过领导分包重点项目，及时协调项目单位落实项目建设资金和办理相关手续，确保全年重点项目建设任务顺利完成；严格落实联审联批制度，对列入省、市重点项目和亿元以上集中开工项目，要纳入市、县两级联审联批，按项目隶属关系由市、县（区）联审联批办公室按月度排出项目单子，由市、县行政服务中心统一受理，力争计划上半年开工项目3月底前完成各项审批手续，计划下半年开工项目8月底前完成各项审批手续；建立完善适应污染防治措施常态化的项目推进机制。发挥重点项目在污染防治中的表率作用，严格落实环境污染治理措施，科学制定施工方案，精细安排工期节点。环保部门要认真研究制定重点项目特许施工机制，提出切实可行的特许施工方案，确保在新常态下重点项目建设顺利推进，实现污染防治和项目建设双赢局面。

二、跟踪指导，做好服务。

一是坚持部门分包服务项目制度,实行巡回服务制度,健全问题协调解决机制,对重点项目实行全过程、全方位，保姆式的协调服务；二是帮助指导项目单位熟悉项目有关手续办理程序，掌握办理要件，统筹手续办理节点，加快重点建设项目前期手续办理；三是要指导项目单位全面上网通过在线平台审批，落实好统一项目代码，落实好新版投资项目审批流程，大力推广容缺办理、多规合一等创新举措，确保项目审批提速增效。四是积极做好项目单位的融资服务工作，搭建融资平台，大力推动银企合作，积极争取金融机构对重点建设项目的信贷支持，确保重点项目建设资金需求。

三、优化环境，解决问题。

深入开展重点项目建设环境专项治理活动，加大项目建设周边环境整治力度，严厉打击阻工闹事、围门堵路等各种影响项目建设的恶劣行为，为项目建设创造良好的外部施工环境；抓好重点项目建设环境协调工作，对施工过程中出现的突出问题，采取现场督导、召开协调推进会等形式，及时予以协调解决，确保重点项目顺利推进。

四、信息填报，及时准确。

各县区、各片区、市直行业主管部门要加强与所属重点项目单位的沟通联系，于每月25日前（遇节假日提前）以电子邮件和传真形式将重点项目月报表报送市重点项目办。各项目单位在月报填报前，须认真核实项目建设情况，确保数据和情况真实、完整、无误，避免漏报，严禁虚报。市重点项目办将适时派出督导组随机核查月报数据填报情况。项目投资完成数应按实际财务支付数与工程量已完成尚未财务支付数相加计算；项目开工标准以主体工程实质性动工为准；竣工投产标准以全面建成投产（用）为准。
重点项目建设对推动我市经济高质量发展具有关键性作用。各县区、市直有关部门和重点项目单位要紧紧围绕年度责任目标，各司其职，各负其责，配合联动，强力推进，保持项目建设良好发展势头，确保全年各项建设任务圆满完成。

附件：2021年驻马店市重点建设项目名单
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附  件

2021年驻马店市重点建设项目名单

	序号
	项 目 名 称
	建设工期
	总投资

(万元)
	2021年度

计划投资

（万元）
	责任单位

	
	合计（1387个）
	
	117675235
	49171045
	

	一
	新型基础设施建设项目（14个）
	
	1153000
	323000
	

	
	计划新开工项目（12个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市软件产业孵化园
	2021.5-2023.5
	30000
	5000
	市工信局

	2
	遂平智慧城市及新零售商业中心建设项目
	2021.2-2022.12
	250000
	120000
	遂平县

	3
	上蔡县智慧城市建设项目
	2021.1-2023.5
	40000
	16000
	上蔡县

	4
	上蔡县智慧城市基础设施建设项目
	2021.9-2022.12
	60000
	30000
	上蔡县

	5
	汝南县5G通信基础设施建设项目
	2021.1-2023.12
	33000
	11000
	汝南县

	6
	中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司5G建设项目
	2021.3-2022.10
	60000
	30000
	平舆县

	7
	正阳县5G产业发展项目
	2021.1-2022.12
	32000
	20000
	正阳县

	8
	正阳县城市智慧改造项目（行政服务大数据中心）
	2021.1-2023.12
	40000
	22000
	正阳县

	9
	竹沟智慧小镇平台及配套设施建设项目
	2021.3-2022.12
	17000
	5000
	确山县

	10
	新蔡县智慧城市综合服务中心建设项目
	2021.3-2023.12
	50000
	20000
	新蔡县

	11
	新蔡县智慧城市项目
	2021.1-2022.12
	11000
	4000
	新蔡县

	12
	新蔡县5G基站建设项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	
	续建项目（1个）
	
	
	
	

	1
	驻马店经济开发区5G产业园
	2020.9-2022.12
	100000
	20000
	经济开发区

	
	前期项目（1个）
	
	
	
	

	1
	驻马店中兴新业港5G产业园项目
	
	400000
	
	市高新区

	二
	新型城镇化项目（219个）
	
	25571688
	9565826
	

	
	计划新开工项目（140个）
	
	
	
	

	1
	烧山湖及山地运动公园项目
	2021.6-2022.12
	56000
	22500
	市产投集团

驿城区

	2
	驿城区2021年老旧小区改造项目
	2021.4-2021.12
	21175
	21175
	驿城区

	3
	东祥生活安置社区项目
	2021.6-2024.6
	225000
	35000
	驿城区

	4
	罗庄生活安置社区项目
	2021.12-2024.12
	76537
	10000
	驿城区

	5
	路王庄安置社区项目
	2021.6-2024.6
	337600
	50000
	驿城区

	6
	刘竹园生活安置社区项目
	2021.7-2023.12
	79804
	10000
	驿城区

	7
	练江河一片区第一安置点生活安置
	2021.4-2023.9
	85000
	20000
	驿城区

	8
	练江河二片区第一安置点生活安置项目
	2021.4-2023.12
	48600
	16000
	驿城区

	9
	橡林街道办事处雪松大道薄山路铜山大道团结路围合区域棚户区改造项目（岽子营南区）
	2021.7-2024.7
	130000
	30000
	驿城区

	10
	橡林街道办事处刘庄陈庄棚户区改造项目
	2021.9-2022.6
	32400
	27000
	驿城区

	11
	新华街道办事处华康市场棚户区改造项目
	2021.5-2023.12
	23000
	11000
	驿城区

	12
	橡林街道王楼社区薛前薛后居民组城中村改造项目（江山汇）
	2021.3-2023.12
	349861
	55774
	驿城区

	13
	橡林街道解放大道薄山路金顶山路交通路棚户区改造项目
	2021.5-2023.12
	260000
	30000
	驿城区

	14
	老街街道风光路练江河滨河珑府陶瓷新区棚户区改造项目
	2021.7-2023.6
	200000
	25000
	驿城区

	15
	中华大道东段两侧升级改造项目
	2021.9-2024.12
	313800
	115771
	驿城区

	16
	驿城区停车场建设项目
	2021.4-2021.12
	29300
	29300
	驿城区

	17
	火车站东广场片区安置房项目
	2021.4-2023.12
	750000
	200000
	驿城区

	18
	驿城区百城提质园林绿化项目
	2021.4-2022.3
	39738
	38738
	驿城区

	19
	驻马店装备产业集聚区基础设施建设项目
	2021.3-2022.12
	107200
	50000
	驿城区

	20
	驿城区全域国土综合整治项目
	2021.7-2023.12
	520000
	100000
	驿城区

	21
	火车站片区道路工程建设项目
	2021.3-2021.12
	39250
	25600
	火车站片区

指挥部

	22
	火车站东广场
	2021.4-2021.12
	20180
	20180
	火车站片区

指挥部

	23
	皇家驿站东西南城门及配套附属工程项目
	2021.1-2021.12
	19000
	19000
	文创园区

指挥部

	24
	驿城区2019年公共租赁住房项目
	2021.4-2023.6
	20500
	10000
	驿城区

	25
	107国道（汝河大道-新阳高速）绿化提升项目
	2021.4-2022.3
	18478
	6000
	驿城区

	26
	驻马店经济开发区“四改一拆”项目
	2021.1-2021.12
	27000
	27000
	经济开发区

	27
	文渊路（真阳路-阳城路、阳城路-五峰山大道）
	2021.1-2021.12
	11738
	11738
	示范区

	28
	泰山路（金顶山路-真阳路、真阳路-五峰山大道）
	2021.1-2021.12
	19296
	19296
	示范区

	29
	白云山大道（泰山路-文渊路、雪松大道-交通路）
	2021.1-2021.12
	18310
	18310
	示范区

	30
	阳城路（泰山-开源大道、雪松路-金雀路）
	2021.1-2021.12
	13481
	13481
	示范区

	31
	真阳路（开源大道-泰山路）
	2021.1-2021.12
	11653
	11653
	示范区

	32
	中华大道（嫘祖大道-金顶山路）
	2021.9-2022.12
	60000
	10000
	示范区

	33
	健康城片区拆迁项目
	2021.1-2023.12
	245931
	40000
	示范区

	34
	企业退城进园项目
	2021.1-2022.12
	70000
	35000
	示范区

	35
	高铁广场东方今典片区园林绿化
	2021.1-2021.12
	10064
	10064
	示范区

	36
	高铁西省铁投片区园林绿化
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	示范区

	37
	高铁西新型城镇化片区园林绿化项目
	2021.1-2022.12
	72267
	36134
	示范区

	38
	高铁广场片区棚改项目安置区
	2021.9-2023.12
	81000
	21228
	示范区

	39
	示范区新型城镇化建设项目
	2021.3-2024.12
	700000
	200000
	示范区

	40
	练江河南岸安置社区项目
	2021.3-2023.03
	27700
	20000
	市高新区

	41
	古城安置社区一期项目
	2021.3-2023.03
	52000
	22000
	市高新区

	42
	古水路（兴业大道-迎宾大道）
	2021.7-2023.07
	17000
	330
	市高新区

	43
	高新区建成区道路提升工程
	2021.7-2023.07
	194117
	100000
	市高新区

	44
	高新区烧盆店、全庄改造项目
	2021.10-2023.12
	500000
	10000
	市高新区

	45
	古城饮水项目
	2021.6-2023.6
	20000
	10000
	市高新区

	46
	周湾生活用地安置房建设项目
	2021.12-2026.11
	200000
	50000
	市高新区

	47
	市高新区陈庄、刘楼城中村改造项目
	2021.1-2023.12
	120000
	40000
	市高新区

	48
	遂平和幸路东延工程项目
	2021.7-2022.12
	51000
	45000
	遂平县

	49
	遂平县遂宁大道绿化亮化工程
	2021.1-2021.10
	62000
	62000
	遂平县

	50
	遂平县城西智慧健康谷建设项目
	2021.8-2024.10
	250000
	120000
	遂平县

	51
	遂平县吴房街道综合管廊建设项目
	2021.6-2022.12
	125000
	62000
	遂平县

	52
	遂平县中心城区道路提质工程项目
	2021.3-2023.11
	230000
	85000
	遂平县

	53
	遂平县中心城区“四改两增”及城市双修改造提升工程项目
	2021.2-2022.10
	350000
	180000
	遂平县

	54
	遂平县智能化停车场建设项目
	2021.3-2021.12
	28000
	28000
	遂平县

	55
	西平县城市燃气管网工程
	2021.5-2023.10
	26500
	15000
	西平县

	56
	西平县公共停车场建设项目
	2021.5-2023.12
	25000
	12000
	西平县

	57
	柏亭大道地下综合管廊（恒发大道--交通路）
	2021.6-2023.1
	15000
	7000
	西平县

	58
	西平县城区路网项目
	2021.8-2023.12
	108000
	30000
	西平县

	59
	西平大道西延工程
	2021.8-2022.12
	52000
	20000
	西平县

	60
	上蔡县鼎盛慧欣城市综合体
	2021.6-2023.8
	50000
	15000
	上蔡县

	61
	上蔡县静脉产业园道路改建工程
	2021.4-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	62
	上蔡县森林公园游客服务中心及基础设施建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	10000
	上蔡县

	63
	上蔡县杜诗公园游客服务中心及基础设施建设项目
	2021.1-2022.12
	15000
	10000
	上蔡县

	64
	上蔡县扬河路、秦相大道道路及基础设施建设项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	65
	上蔡县五龙源路道路及基础设施建设项目
	2021.1-2021.12
	26000
	26000
	上蔡县

	66
	上蔡县朝阳大道道路及基础设施建设项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	上蔡县

	67
	上蔡县公共停车场建设项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	68
	上蔡城区白云大道北延伸段改建工程
	2021.1-2022.4
	39000
	20000
	上蔡县

	69
	上蔡城区秦相大道南延伸段改建工程
	2021.1-2022.4
	30000
	20000
	上蔡县

	70
	上蔡县城区蔡都大道东延伸段改建工程
	2021.1-2022.4
	48000
	30000
	上蔡县

	71
	上蔡县城区蔡州大道西延伸段改建工程
	2021.1-2022.4
	28800
	18000
	上蔡县

	72
	上蔡城区兴业路东延伸段改建工程
	2021.1-2022.4
	42000
	30000
	上蔡县

	73
	上蔡县城区通明大道北段新建工程
	2021.1-2022.4
	25800
	15000
	上蔡县

	74
	上蔡县和谐大道水系建设项目
	2021.4-2023.4
	25000
	10000
	上蔡县

	75
	上蔡县滨湖新区道路及基础设施配套建设项目
	2021.1-2022.12
	120000
	80000
	上蔡县

	76
	上蔡县城区基础设施升级改造项目
	2021.1-2023.12
	200000
	100000
	上蔡县

	77
	上蔡县蔡明园公园旅游景区基础设施建设工程
	2021.1-2022.12
	29300
	20000
	上蔡县

	78
	上蔡县五龙源路、蔡州大道、通明大道及县城出入口景观绿化工程
	2021.1-2022.12
	21400
	15000
	上蔡县

	79
	上蔡县城重阳水厂供水工程
	2021.1-2022.12
	17800
	13000
	上蔡县

	80
	上蔡县产业集聚区基础设施
	2021.3-2022.12
	47000
	37000
	上蔡县

	81
	上蔡县城市水系建设项目
	2021.3-2022.12
	100000
	70000
	上蔡县

	82
	上蔡县城区道路双修项目
	2021.1-2022.12
	150000
	80000
	上蔡县

	83
	上蔡县滨湖新区开发项目
	2021.3-2024.3
	700000
	200000
	上蔡县

	84
	汝南县老城区道路及生态廊道建设项目
	2021.3-2022.12
	161100
	81100
	汝南县

	85
	汝南县第三污水处理厂项目
	2021.3-2022.12
	30000
	18000
	汝南县

	86
	汝南县污水处理厂提标改造项目
	2021.1-2022.12
	35000
	22500
	汝南县

	87
	汝南县新城区雨污水管网工程项目
	2021.1-2022.12
	91299
	91299
	汝南县

	88
	汝南县供排水一体化项目
	2021.1-2021.12
	55535
	55535
	汝南县

	89
	汝南县城区绿化景观工程建设项目
	2021.1-2021.12
	60000
	60000
	汝南县

	90
	汝南县滨河体育公园建设项目
	2021.1-2022.12
	28000
	12000
	汝南县

	91
	汝南县雪亮工程项目
	2021.1-2023.12
	10000
	5000
	汝南县

	92
	汝南县湖滨时代广场项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	93
	汝南县中驰城市广场项目
	2021.1-2022.12
	25000
	20000
	汝南县

	94
	汝南县产业集聚区道路及生态廊道建设项目
	2021.1-2024.12
	258000
	110000
	汝南县

	95
	汝南县湖滨新区道路及生态廊道建设项目
	2021.1-2024.12
	356000
	121000
	汝南县

	96
	上海蓝城创展旅游发展有限公司射桥镇全域土地综合整治项目
	2021.3-2023.12
	250000
	50000
	平舆县

	97
	平舆县挚湖升级改造项目
	2021.4-2023.12
	40000
	18000
	平舆县

	98
	平舆县客运站、公共停车场项目
	2021.4-2023.10
	50000
	28000
	平舆县

	99
	正阳县县城区公厕垃圾中转站提升改造建设项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	100
	正阳县城区基础设施提质工程
	2021.1-2023.12
	330000
	150000
	正阳县

	101
	确山县行政新区北部片区综合开发项目
	2021.1-2026.12
	1000000
	200000
	确山县

	102
	确山县特色商业区片区综合开发项目
	2021.1-2024.12
	600000
	200000
	确山县

	103
	确山县光明路建设项目
	2021.1-2022.6
	30000
	15000
	确山县

	104
	确山县朗陵大道西段（至嫘祖大道）建设项目
	2021.1-2022.10
	30000
	16000
	确山县

	105
	确山县北环路西段（至北泉寺）建设项目
	2021.1-2022.6
	50000
	22000
	确山县

	106
	确山县锦绣大道东段（金山大道至东绕城）建设项目
	2021.1-2022.12
	50000
	30000
	确山县

	107
	确山县盘龙大道东段（含京广铁路下穿立交）建设项目
	2021.1-2022.6
	20000
	8000
	确山县

	108
	确山县时代广场建设项目
	2021.1-2022.12
	100000
	50000
	确山县

	109
	确山县老旧小区改造项目
	2021.3-2021.10
	13000
	13000
	确山县

	110
	泌阳县北三环路建设项目
	2021.2-2021.12
	35000
	35000
	泌阳县

	111
	泌阳县学苑路建设项目
	2021.1-2021.11
	25000
	25000
	泌阳县

	112
	泌阳县北二环路建设项目
	2021.2-2021.12
	45000
	45000
	泌阳县

	113
	泌阳县棠西南路建设项目
	2021.3-2021.12
	28000
	28000
	泌阳县

	114
	泌阳县文苑大道建设项目
	2021.2-2021.11
	26000
	26000
	泌阳县

	115
	泌阳县花园大道建设项目
	2021.1-2021.12
	24000
	24000
	泌阳县

	116
	泌阳县2021年乡村道路建设项目
	2021.1-2021.12
	65000
	65000
	泌阳县

	117
	泌阳县2021年桥梁工程
	2021.2-2021.12
	53000
	53000
	泌阳县

	118
	泌阳县东一环路建设项目
	2021.5-2022.11
	56000
	36000
	泌阳县

	119
	泌阳县月儿湾公园建设项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	泌阳县

	120
	泌阳县城区供气管网项目
	2021.1-2022.3
	145000
	50000
	泌阳县

	121
	泌阳县人民路南段文化公园地下停车场项目
	2021.1-2022.6
	110000
	40000
	泌阳县

	122
	泌阳县城区供水建设项目（二期）工程
	2021.3-2022.12
	56000
	50000
	泌阳县

	123
	泌阳县北二环、东一环综合管廊
	2021.1-2022.12
	105000
	45000
	泌阳县

	124
	新蔡县第二供水厂及水源地

建设项目
	2021.1-2022.12
	58739
	30000
	新蔡县

	125
	新蔡县文化艺术中心建设项目
	2021.1-2023.6
	50000
	30000
	新蔡县

	126
	新蔡县如意路建设项目
	2021.3-2022.12
	30000
	20000
	新蔡县

	127
	新蔡县洪河大道与开元大道改造提升建设项目
	2021.3-2022.12
	30000
	20000
	新蔡县

	128
	新蔡县地下综合管廊工程
	2021.1-2022.12
	189628
	80000
	新蔡县

	129
	新蔡县汽车站及停车场建设工程
	2021.1-2022.12
	80000
	50000
	新蔡县

	130
	新蔡县城市道路照明改造工程
	2021.1-2022.12
	30000
	20000
	新蔡县

	131
	新蔡县城郊村城中村改造项目二期
	2021.3-2023.12
	74800
	40000
	新蔡县

	132
	新蔡县前楼村城中村改造项目
	2021.3-2023.12
	39800
	20000
	新蔡县

	133
	新蔡县城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目
	2021.3-2022.12
	100000
	60000
	新蔡县

	134
	新蔡县洪南街棚户区改造项目
	2021.1-2023.12
	23760
	13000
	新蔡县

	135
	新蔡县余庄村城中村改造项目二期
	2021.1-2023.12
	68480
	35000
	新蔡县

	136
	新蔡县闵庄城中村改造项目
	2021.1-2023.12
	56240
	30000
	新蔡县

	137
	新蔡县万庄村城中村改造项目
	2021.1-2023.12
	92080
	40000
	新蔡县

	138
	新蔡县刘辛庄城中村改造项目
	2021.1-2023.12
	31280
	20000
	新蔡县

	139
	新蔡县任桥棚户区改造项目
	2021.1-2023.12
	43000
	25000
	新蔡县

	140
	新蔡县西郊东南片区棚户区改造项目
	2021.1-2023.12
	80000
	50000
	新蔡县

	
	续建项目（45个）
	
	
	
	

	1
	人民公园建设项目
	2020.6-2022.6
	107000
	60000
	市城投集团

	2
	驻马店市中心城区周边生态环境建设项目
	2020.11-2022.12
	106710
	52134
	市城投集团

	3
	第三安置点生活安置
	2020.7-2023.7
	134000
	50000
	市产投集团

	4
	第四安置点生活安置
	2020.12-2023.12
	66400
	33200
	市产投集团

	5
	小清河景观工程
	2020.4-2022.3
	36000
	22400
	市产投集团

	6
	驿城区顺河办刘竹园社区李楼组、刘竹园组、小李庄组、霍楼组、夏庄组改造项目
	2020.6-2022.12
	27000
	23400
	驿城区

	7
	驿城区橡林办橡林社区东西组城中村改造项目（阳光华庭）
	2020.6-2022.12
	38000
	26000
	驿城区

	8
	解放大道与文明路交叉口东北侧张楼东组及周边区域棚户区改造
	2020.8-2022.12
	33000
	23000
	驿城区

	9
	交通路自由街雪松大道富强路围合区域（段庄）棚户区改造项目
	2020.8-2022.12
	200000
	10000
	驿城区

	10
	三山公司及外贸公司围合区域棚户区改造项目
	2020.8-2022.12
	50000
	5000
	驿城区

	11
	文明大道天中山大道中华大道健康路围合区域棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	50000
	5000
	驿城区

	12
	御苑城十二中学文化路雪松大道围合区域（六里庄北区）棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	60000
	8000
	驿城区

	13
	驿城大道薄山路团结路金雀路围合区域（岽子营北区）棚户区改造项目
	2019.6-2022.12
	130000
	8000
	驿城区

	14
	王楼社区小李庄老宅区区域棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	30000
	10000
	驿城区

	15
	雪松办中央城邦东西两侧棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	130000
	30000
	驿城区

	16
	驿城区南海办南海社区棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	43200
	26000
	驿城区

	17
	开源生活安置社区项目
	2020.12-2023.6
	133936
	48794
	驿城区

	18
	刘庄陈庄城中村改造综合体项目（世和府）
	2020.6-2022.10
	200000
	50000
	驿城区

	19
	橡林街道办事处王楼王北村民组棚户区改造综合体项目（君悦公馆）
	2020.6-2024.12
	180000
	50000
	驿城区

	20
	中华大道道路提升工程项目
	2020.12-2022.12
	214630
	100000
	驿城区

	21
	驿城区东风办王楼韩庄棚户区改造项目
	2020.6-2022.12
	63000
	60200
	驿城区

	22
	市高新区棚户区改造项目（中心城区二期）
	2019.10-2022.10
	70000
	8000
	市高新区

	23
	练江河北棚户区改造项目
	2019.10-2022.10
	150000
	18000
	市高新区

	24
	西苑片区棚改项目集中安置区（幸福家园）
	2020.6-2022.12
	106000
	40000
	示范区

	25
	吴楼城中村改造（安置用地）项目
	2020.9-2022.12
	139600
	40000
	示范区

	26
	示范区高铁西片区四纵七横路网
	2020.5-2022.12
	216000
	40000
	示范区

	27
	经济开发区集中安置区项目
	2020.9-2023.12
	530000
	130000
	经济开发区

	28
	驻马店北部新区开发建设项目
	2019.6-2024.6
	1249000
	50000
	经济开发区

	29
	驻马店广思教育综合体项目
	2019.6-2022.6
	531000
	20000
	经济开发区

	30
	遂平新区水晶城商业综合体项目
	2019.1-2022.12
	200000
	120000
	遂平县

	31
	遂平县奥莱生活广场项目
	2020.5-2022.12
	100000
	75000
	遂平县

	32
	遂平县聚龙湾城市综合体项目
	2018.2-2023.10
	300000
	180000
	遂平县

	33
	遂平县吴房街道褚堂路建设项目
	2020.1-2022.1
	50000
	45000
	遂平县

	34
	中国国际农产品加工产业园综合服务配套工程项目
	2020.3-2022.10
	300000
	245000
	遂平县

	35
	西平县新区城市综合提升、城区路网绿化项目
	2020.1-2022.12
	123000
	40000
	西平县

	36
	西平县城区断头路打通项目
	2020.1-2022.12
	31900
	15000
	西平县

	37
	汤买赵沿河景观项目
	2020.6-2022.12
	60000
	23000
	西平县

	38
	李道黄洪河公园项目
	2020.6-2022.12
	70000
	30000
	西平县

	39
	西平县城区集中供热项目
	2020.6-2022.12
	100000
	30000
	西平县

	40
	西平县城市排水防涝设施建设项目
	2020.8-2023.12
	25000
	20000
	西平县

	41
	汝南县中心城区生态水系景观建设项目
	2019.1-2022.12
	300000
	100000
	汝南县

	42
	福州天福集团美好生活家园城市综合体
	2020.6-2022.12
	700000
	300000
	正阳县

	43
	泌阳县城区雨污分流建设项目
	2020.4-2022.6
	130000
	50000
	泌阳县

	44
	新蔡县东环路和北环路
	2019.1-2022.12
	143430
	50000
	新蔡县

	45
	新蔡县西环路和南环路市政工程PPP项目
	2019.1-2022.12
	139000
	50000
	新蔡县

	
	竣工项目（34个）
	
	
	
	

	1
	前进大道（古马路～清河大道）
	2020.11-2021.11
	23770
	11600
	市高新区

	2
	碧桂园大型城市综合体二期项目
	2019.10-2021.12
	120000
	20000
	经济开发区

	3
	河南百氏达置业有限公司甲壳虫项目
	2018.4-2021.12
	27000
	15000
	经济开发区

	4
	金雀路（真阳路-阳城路）
	2020.3-2021.6
	11138
	4849
	示范区

	5
	高铁广场片区棚户区改造项目
	2018.1-2021.12
	139000
	47000
	示范区

	6
	西苑片区棚户区改造项目
	2018.1-2021.12
	127000
	44700
	示范区

	7
	示范区起步区棚户区改造项目
	2018.1-2021.12
	68943
	12843
	示范区

	8
	梅园路、兴旺街公共停车场
	2020.9-2021.12
	10200
	6200
	示范区

	9
	驿城区东风办路王庄城中村改造项目
	2020.6-2021.12
	59000
	54800
	驿城区

	10
	遂平县大润发休闲商业综合体
	2018.6-2021.12
	80000
	25000
	遂平县

	11
	遂平县老城区提升工程城区电网改造项目
	2019.1-2021.12
	80000
	46000
	遂平县

	12
	遂平县产业集聚区内谢湖沟开挖改造提升工程项目
	2020.3-2021.10
	12000
	10000
	遂平县

	13
	遂平县兴业大道及绿化亮化工程建设项目
	2019.2-2021.12
	85800
	66000
	遂平县

	14
	遂平县前进大道扩建及绿化亮化工程项目
	2019.6-2021.6
	52000
	42000
	遂平县

	15
	遂平县文明大道北延绿化亮化工程项目
	2018.9-2021.6
	80000
	22000
	遂平县

	16
	遂平县吴房街道三桥四路建设项目
	2019.3-2021.12
	200000
	161000
	遂平县

	17
	遂平县月儿湾植物园建设项目
	2019.3-2021.6
	65000
	55000
	遂平县

	18
	遂平县车站街道片区提升改造项目
	2019.3-2022.6
	50000
	45000
	遂平县

	19
	遂平县城区绿道建设项目
	2020.3-2021.12
	50000
	39000
	遂平县

	20
	遂平县集镇更新工程项目
	2020.1-2021.12
	36000
	24000
	遂平县

	21
	遂平县城区游园建设项目
	2020.3-2021.10
	30000
	27000
	遂平县

	22
	西平县百城提质文体中心项目
	2018.3-2021.12
	225000
	80000
	西平县

	23
	西平县城市水系连通工程
	2019.6-2021.12
	260000
	80000
	西平县

	24
	西平县产业集聚区基础设施项目
	2019.11-2021.12
	125000
	60000
	西平县

	25
	正阳县污水处理厂扩容改造工程
	2020.5-2021.12
	25000
	18000
	正阳县

	26
	泌阳县城区道路升级改造项目
	2020.10-2021.12
	80000
	50000
	泌阳县

	27
	泌阳县森林公园旅游景区基础设施建设项目
	2020.10-2021.9
	46000
	30000
	泌阳县

	28
	泌阳县城市生态景观绿化工程
	2020.10-2021.12
	80000
	35000
	泌阳县

	29
	新蔡县2020年百城提质建设工程
	2020.1-2021.12
	179710
	80000
	新蔡县

	30
	新蔡县健康东路市政工程
	2019.1-2021.12
	36000
	20000
	新蔡县

	31
	新蔡县西湖新城安置区建设项目
	2018.9-2021.12
	139000
	50000
	新蔡县

	32
	新蔡县人民东路安置区建设项目
	2019.9-2021.12
	12000
	7000
	新蔡县

	33
	新蔡县人民西路安置区建设项目
	2019.9-2021.12
	120000
	20000
	新蔡县

	34
	新蔡县污水处理厂
	2019.1-2021.12
	30000
	11000
	新蔡县

	三
	重大基础设施项目（137个）
	
	9616376
	4485510
	

	
	计划新开工项目（100个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市中心城区城东客运枢纽站
	2021.10-2023.12
	18383
	1000
	市交通运输局

	2
	驻马店市中心城区生态水系连通及循环工程
	2021.7-2021.12
	10000
	10000
	市水利局

各区

	3
	大中型水库移民直补及后扶项目
	2021.7-2021.12
	16000
	16000
	市水利局

各县区

	4
	水利工程度汛及维修项目
	2021.8-2021.12
	14225
	14225
	市水利局

各县区

	5
	省道331、省道227、省道335改建项目
	2021.10-2023.10
	367564
	1819
	市公路事业

发展中心

	6
	驻马店供电公司2021年开工9项电网建设项目
	2021.1-2023.5
	88316
	20200
	国网驻马店

供电公司

	7
	驿城区农村公路亮化工程项目
	2021.1-2022.12
	50000
	20000
	驿城区

	8
	驿城区危桥改造及涉贫农村公路
	2021.4-2021.12
	11000
	10900
	驿城区

	9
	驿城区2020年村内道路建设项目
	2021.3-2021.12
	12713
	12713
	驿城区

	10
	骏化集团增量配电项目
	2021.6-2024.6
	50000
	18000
	市高新区

	11
	兴业大道与站前北路交叉口加油加气站
	2021.6-2022.5
	20000
	10000
	市高新区

	12
	周驻南高速公路遂平北站至希望大道生命防护安全工程项目
	2021.1-2021.12
	71301
	71301
	遂平县

	13
	遂平县产业集聚区城区中禾热电联产项目
	2021.2-2023.10
	210000
	110000
	遂平县

	14
	省道328遂平段改扩建工程项目
	2021.3-2023.9
	107641
	75000
	遂平县

	15
	S222遂平段道路提升工程项目
	2021.6-2023.2
	105000
	63000
	遂平县

	16
	农产品加工产业园北环路工程
	2021.4-2021.12
	30000
	30000
	遂平县

	17
	嵖岈山旅游道路工程（S227遂平段）项目
	2021.4-2023.5
	115000
	50000
	遂平县

	18
	G345国省道升级改造项目
	2021.8-2023.12
	225000
	70000
	西平县

	19
	新建省道S327西平段项目
	2021.8-2023.12
	135000
	45000
	西平县

	20
	西平汽车客运站
	2021.3-2022.12
	100000
	50000
	西平县

	21
	驻马店西平县输变电工程
	2021.1-2022.12
	30000
	15000
	西平县

	22
	河南淮海流域滞洪区建设工程
	2021.3-2021.12
	30000
	30000
	西平县

	23
	西平县幸福渠河道综合治理PPP项目
	2021.3-2022.12
	50000
	20000
	西平县

	24
	新建棠溪源风景区旅游专线项目(G345—棠溪源风景区南门）
	2021.8-2022.12
	30000
	12000
	西平县

	25
	西平县新城区综合提升项目
	2021.8-2023.12
	123000
	40000
	西平县

	26
	西平县新建城区供水供热项目
	2021.8-2022.12
	61000
	20000
	西平县

	27
	西平县人和工业区基础设施改造提升项目
	2021.5-2023.12
	46000
	20000
	西平县

	28
	西平县周南高速出山出站口建设项目
	2021.5-2023.12
	35000
	20000
	西平县

	29
	西平县农村道路建设项目
	2021.6-2023.12
	26000
	13000
	西平县

	30
	西平县焦庄乡政府前京广铁路下穿涵洞项目
	2021.5-2023.2
	11000
	5500
	西平县

	31
	西平县芦庙乡农村路网建设项目
	2021.6-2025.1
	17100
	10000
	西平县

	32
	西平县柏国大道西段改建工程
	2021.6-2021.12
	22000
	10000
	西平县

	33
	G345线上蔡银海大道至商南高速上蔡西出口段公路改建工程
	2021.1-2021.12
	30200
	30200
	上蔡县

	34
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV杨坡变电站2号主变改造(节能)
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	35
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV杨坡变电站1号主变改造(节能)
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	36
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV韩寨变韩#1变、10kV开关柜等改造
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	37
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV张庄变等18座变电站网络安全监测装置改造
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	上蔡县

	38
	国网河南驻马店供电公司上蔡变等15座110kV变电站网络安全监测装置改造
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	39
	国网河南驻马店供电公司220kV蔡州等9座变电站智能机器人巡检系统建设(集中使用型)
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	40
	国网河南驻马店供电公司110kV上蔡变10kV开关柜改造
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	41
	国网河南驻马店上蔡县供电公司10kV霍楼台区等30个配电台区10kV配变改造
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	上蔡县

	42
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV康锅线26号-53号段改造
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	43
	国网河南驻马店上蔡县供电公司35kV刘楼变10kV开关柜等改造
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	44
	S223线上蔡县城至汝南交界段绿化及人行道改建工程项目
	2021.1-2021.12
	16400
	16400
	上蔡县

	45
	上蔡县农村安全饮水提升项目
	2021.5-2022.12
	60000
	40000
	上蔡县

	46
	上蔡县农村通天然气建设项目
	2021.1-2022.12
	110000
	60000
	上蔡县

	47
	上蔡县城乡道路建设项目
	2021.3-2022.12
	200000
	130000
	上蔡县

	48
	高速公路连接线（五龙镇岔道口--县城段）道路扩宽工程建设项目
	2021.3-2022.12
	66000
	48000
	上蔡县

	49
	上蔡县重阳水厂供水工程建设项目
	2021.3-2022.6
	17300
	11000
	上蔡县

	50
	汝南县农网升级改造项目
	2021.1-2025.12
	63800
	12000
	汝南县

	51
	汝南县天然气村村通工程项目
	2021.1-2023.12
	30000
	5000
	汝南县

	52
	汝南县南水北调水厂供水工程项目
	2021.6-2023.6
	35000
	18000
	汝南县

	53
	汝南县农村饮水安全城乡一体化及智能化信息建设项目
	2021.1-2023.12
	61800
	22000
	汝南县

	54
	汝南县洪汝河治理工程项目
	2021.1-2023.3
	15680
	6000
	汝南县

	55
	汝南县农村公路建设项目
	2021.1-2022.12
	59000
	32000
	汝南县

	56
	汝南县大中型水库移民后期扶持项目
	2021.1-2025.12
	30000
	10500
	汝南县

	57
	汝南县行政村道路建设项目
	2021.1-2022.12
	30000
	15000
	汝南县

	58
	汝南县河道应急疏浚工程项目
	2021.5-2022.12
	158500
	84700
	汝南县

	59
	平舆县贫困村通村道路建设项目
	2021.4-2021.12
	14151
	14151
	平舆县

	60
	平舆县非贫困村通村道路建设项目
	2021.4-2021.12
	15000
	15000
	平舆县

	61
	平舆县农村通村道路及桥涵建设项目
	2021.3-2021.12
	45000
	45000
	平舆县

	62
	平舆县环城路建设项目
	2021.3-2021.12
	150000
	150000
	平舆县

	63
	正阳农村电网输变电及配网工程
	2021.1-2021.12
	39000
	39000
	正阳县

	64
	正阳县城市客运场站项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	正阳县

	65
	正阳县农村公路工程建设项目
	2021.1-2021.12
	26000
	26000
	正阳县

	66
	正阳县2020年“通村入组”工程（国、省道辅道）建设项目
	2021.2-2021.12
	13500
	13500
	正阳县

	67
	正阳县闾河水库李林水库漫塘水库涂楼塘坝等清淤扩容工程
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	正阳县

	68
	薄山水库至正阳县城供水工程
	2021.3-2022.12
	60000
	35000
	正阳县

	69
	正阳县乡村煤改气建设工程
	2021.1-2023.12
	260000
	100000
	正阳县

	70
	正阳县“储能+多能互补+智慧能源”清洁能源冷暖站项目
	2021.1-2022.12
	100000
	45000
	正阳县

	71
	国道230汝南县城至正阳县城段改建及县城区段绕城改建工程
	2021.1-2022.12
	70000
	27000
	正阳县

	72
	竹沟特色小镇道路基础设施建设项目
	2021.1-2021.6
	43000
	32600
	确山县

	73
	确山县智慧豫龙同力6MW渔光互补分布式光伏发电项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	确山县

	74
	确山县西部旅游环线
	2021.3-2022.12
	20500
	13500
	确山县

	75
	确山县交通战备项目
	2021.5-2022.12
	31500
	15000
	确山县

	76
	确山县农村公路提质工程
	2021.3-2021.12
	37000
	37000
	确山县

	77
	确山县产业集聚区规划二路
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	确山县

	78
	确山县产业集聚区规划三路
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	确山县

	79
	确山县220千伏及以下电网建设项目
	2021.1-2022.6
	11141
	8000
	确山县

	80
	确山县110千伏及以下电网新建工程
	2021.1-2021.12
	13741
	13741
	确山县

	81
	确山县中心城区供热项目
	2021.3-2022.12
	20994
	10000
	确山县

	82
	确山县S334省道及人居环境综合整治项目
	2021.1－2021.12
	11000
	11000
	确山县

	83
	确山县行政东路项目
	2021.1-2021.10
	11500
	11500
	确山县

	84
	确山县学府路项目
	2021.1-2021.7
	11500
	11500
	确山县

	85
	龙山路北段绿化工程
	2020.12-2021.6
	10000
	10000
	确山县

	86
	确山县金山大道道路建设项目
	2021.1-2021.6
	10361
	10361
	确山县

	87
	确山县滨河路东段建设项目
	2021.1-2021.10
	10000
	10000
	确山县

	88
	确山县中原大道南段建设项目
	2021.1-2021.6
	10000
	10000
	确山县

	89
	确山县中原大道跨三里河大桥
	2021.1-2021.12
	12000
	10000
	确山县

	90
	大中型水库移民后期扶持基金项目
	2021.2-2021.12
	40000
	40000
	泌阳县

	91
	泌阳县客运中心建设项目
	2021.5-2022.12
	40000
	30000
	泌阳县

	92
	河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（新蔡段）
	2021.1-2023.6
	66500
	30000
	新蔡县

	93
	国道G328平舆交界至西环路段改建工程
	2021.1-2023.12
	109900
	50000
	新蔡县

	94
	S217新蔡县弥陀寺至佛阁寺镇展吴庄段改建工程
	2021.1-2023.12
	51194
	30000
	新蔡县

	95
	新阳高速新蔡互通改建工程
	2021.1-2023.12
	63500
	30000
	新蔡县

	96
	G106新蔡县城区段改建工程
	2021.1-2023.12
	67000
	40000
	新蔡县

	97
	S214线（南乐至商城）棠村镇至练村镇道路改建工程
	2021.1-2023.12
	50563
	40000
	新蔡县

	98
	S330线（新蔡至淅川）化庄乡至S217线弥陀寺乡段改建工程
	2021.1-2023.12
	63779
	40000
	新蔡县

	99
	新蔡县城区电网及主网补强项目
	2021.1-2023.5
	70000
	20000
	新蔡县

	100
	新蔡农网改造升级工程
	2021.1-2023.5
	74000
	35000
	新蔡县

	
	续建项目（20个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市洪汝河治理工程
	2020.9-2024.9
	18886
	6000
	市水利局

	2
	驿城区建筑产业园区道路工程项目
	2020.8-2022.12
	49000
	30000
	驿城区

	3
	文化创意产业园区道路及景观绿化基础设施项目
	2020.5-2022.12
	144400
	62260
	驿城区

	4
	驿城区农村公路PPP+基金建设项目
	2020.12-2022.12
	45998
	30000
	驿城区

	5
	老乐山景观大道工程（白桥路-老乐山东门）
	2020.1-2022.3
	23349
	5177
	驿城区

	6
	驿城大道南延工程（永兴路-确山西环）
	2020.1-2022.3
	33773
	6636
	驿城区

	7
	金顶山景观大道工程（G328-金顶山山门）
	2020.1-2022.3
	17035
	4123
	驿城区

	8
	遂平县乡村振兴农村公路建设项目
	2010.3-2022.12
	120000
	93000
	遂平县

	9
	嵖岈山5A级景区基础设施提升工程
	2020.3-2022.12
	250000
	166000
	遂平县

	10
	遂平县乡村振兴基础设施建设项目
	2020.3-2022.3
	150000
	85000
	遂平县

	11
	西平城乡产业公路网联通建设项目
	2019.6-2022.12
	100000
	40000
	西平县

	12
	平舆县蛟停湖滞洪区建设工程项目
	2019.5-2022.12
	130000
	40000
	平舆县

	13
	平舆县城区分布式清洁能源集中供暖项目
	2020.3-2022.12
	45000
	25000
	平舆县

	14
	蓝天然气平舆县乡村通天燃气项目
	2020.3-2022.8
	160000
	70000
	平舆县

	15
	平舆县防洪除涝项目
	2020.3-2022.8
	62000
	30000
	平舆县

	16
	正阳县乡村振兴发展基础设施建设项目
	2020.1-2022.12
	600000
	300000
	正阳县

	17
	新蔡县洪汝河治理工程
	2020.9-2022.9
	109900
	21700
	新蔡县

	18
	新蔡县汝河河坞大闸除险加固工程
	2020.9-2022.9
	83243
	40000
	新蔡县

	19
	新蔡县蛟停湖滞洪区
	2019.9-2022.9
	25100
	13000
	新蔡县

	20
	新蔡县环水系道路建设工程
	2020.9-2022.9
	83243
	40000
	新蔡县

	
	竣工项目（16个）
	
	
	
	

	1
	驻马店乡镇天然气利用工程
	2018-2021
	87087
	30000
	豫南燃气

驿城区

西平县

上蔡县

汝南县

平舆县

正阳县

确山县

泌阳县

新蔡县

	2
	国省干线公路改造工程
	2018.12-2021.12
	241105
	61105
	市公路事业

发展中心

	3
	驻马店供电公司2021年投产13项电网建设项目
	2019.6-2021.12
	89142
	38930
	国网驻马店

供电公司

	4
	练江湖景观绿化项目（一二三片区）
	2020.2-2021.12
	63900
	33900
	驿城区

	5
	驿城区农村公路桥梁和超限站建设项目
	2020.1-2021.12
	16100
	10000
	驿城区

	6
	亚玛顿农光互补70兆瓦光伏太阳能电站项目
	2020.1-2021.12
	120000
	60000
	驿城区

	7
	嵖岈山景区黑龙潭水库整修提升工程项目
	2020.7-2021.10
	16500
	14000
	遂平县

	8
	西平县乡镇天然气利用工程项目
	2018.6-2021.12
	30000
	10000
	西平县

	9
	河南中原昆仑能源天然气供应平舆分公司项目
	2019.1-2021.10
	50000
	20000
	平舆县

	10
	平舆县绕城道路新建工程（S225）建设项目
	2019.1-2021.12
	177368
	77368
	平舆县

	11
	正阳县息邢高速引线等八条道路建设项目
	2020.1-2021.12
	150000
	120000
	正阳县

	12
	国能正阳生物质热电项目
	2020.1-2021.3
	72000
	45000
	正阳县

	13
	革命老区确山县水源置换工程
	2020.4-2021.12
	45000
	31000
	确山县

	14
	确山县110千伏及以下电网续建项目
	2020.1-2021.12
	13000
	7000
	确山县

	15
	泌阳县农网升级改造项目
	2020.9-2021.12
	90000
	45000
	泌阳县

	16
	泌阳县乡镇客运站及公交车站（一期）项目
	2020.9-2021.12
	59000
	30000
	泌阳县

	
	前期项目（1个）
	
	
	
	

	1
	响水潭抽水蓄能电站项目
	
	890000
	
	驿城区

	四
	产业结构优化升级项目（752个）
	
	64252550
	27523910
	

	（一）
	工业项目（446个）
	
	33302457
	15923800
	

	
	计划新开工项目（254个）
	
	
	
	

	1
	华骏铸造年产30万件制动盘改造项目
	2021.1-2021.12
	23000
	23000
	驿城区

	2
	驻马店市海林江焊接设备有限公司焊接设备生产项目
	2021.2-2022.12
	20000
	10000
	驿城区

	3
	赛琅格斯5G产业链、5G传感器生产项目
	2021.3-2022.12
	42000
	20000
	驿城区

	4
	驿城区工业互联网5G项目
	2021.4-2022.7
	15788
	10000
	驿城区

	5
	驿城区通信5G基站建设项目
	2021.4-2022.12
	24600
	15000
	驿城区

	6
	辉源照明器材有限公司年产10000吨紫外线杀菌玻璃管扩建项目
	2021.5-2022.8
	15000
	10000
	驿城区

	7
	宇信农业科技有限公司小杂粮食品加工项目
	2021.2-2022.12
	20000
	16000
	驿城区

	8
	驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目
	2021.6-2023.12
	500000
	100000
	驿城区

	9
	河南省宝益禾生物科技有限公司30万吨/年生物菌剂系列产品项目
	2021.4-2023.12
	35000
	12000
	市高新区

	10
	河南苏源管业有限公司孔网钢带聚乙烯复合管生产项目
	2021.4-2023.10
	21000
	8000
	市高新区

	11
	深圳安士精机科技有限公司年产电子工具120万套和手动工具200万套的生产线项目
	2021.6-2023.6
	56000
	10000
	市高新区

	12
	郑州民众制药有限公司年产4200吨利福霉素钠等原料药项目
	2021.6-2023.6
	53000
	10000
	市高新区

	13
	协鑫集团控股有限公司高纯度单、多晶硅光伏材料生产项目
	2021.10-2023.12
	350000
	20000
	市高新区

	14
	建华建材投资有限公司建华建材驻马店装配式PC构建生产基地项目
	2021.10-2023.12
	100000
	2000
	市高新区

	15
	市高新区10万平方标准厂房建设项目
	2021.3-2024.3
	50000
	30000
	市高新区

	16
	江苏五洋停车产业集团股份有限公司智能机械立体停车设备项目
	2021.10-2023.12
	100000
	2000
	市高新区

	17
	驻马店开门子肥业有限公司年产120万吨海藻生态产品项目
	2021.3-2023.12
	120000
	50000
	市高新区

	18
	市高新区新材料智造产业园
	2021.6-2023.12
	185000
	3000
	市高新区

	19
	北京凯思特技术发展有限公司年产20000吨新能源汽车电容和5G基站电容专用超薄基膜工程
	2021.1-2024.5
	100000
	30000
	市高新区

	20
	驻马店市（广东）金兴金山食品有限公司年产12000吨食品加工项目
	2021.9-2022.12
	12600
	5000
	经济开发区

	21
	河南康达包装制品有限公司彩印食品包装箱项目
	2021.9-2023.12
	60000
	10000
	经济开发区

	22
	内蒙古伊利实业集团股份有限公司规模化牧场和高端智能乳制品加工项目
	2021.3-2023.12
	200000
	60000
	遂平县

	23
	今麦郎休闲食品产业园区项目
	2021.3-2023.3
	350000
	75000
	遂平县

	24
	克明面业年产18万吨高档挂面、湿面及系列面品生产线项目
	2021.2-2022.10
	100000
	70000
	遂平县

	25
	河南大派现代农业有限公司供港蔬菜种植基地、脱水蔬菜加工农业产业化建设项目
	2021.4-2022.10
	25000
	22000
	遂平县

	26
	驻马店大红门肉类食品有限公司生鲜肉加工全产业链建设项目
	2021.2-2022.12
	200000
	105000
	遂平县

	27
	河南豫科电气有限公司电力设备研发生产项目
	2021.2-2022.02
	101000
	75000
	遂平县

	28
	中国国际农产品加工产业园北区调味品产业园建设项目
	2021.6-2022.12
	120000
	75000
	遂平县

	29
	遂平食品装备制造产业园项目
	2021.2-2023.10
	100000
	76000
	遂平县

	30
	河南华龙农庄面粉有限公司年加工100万吨小麦项目
	2021.2-2022.8
	116000
	78000
	遂平县

	31
	河南裕宏新型环保包装有限公司生产线技改项目
	2021.3-2021.9
	50000
	50000
	遂平县

	32
	遂平益康面粉有限公司年产10000吨速冻食品车间智能化改造项目
	2021.3-2021.12
	11000
	11000
	遂平县

	33
	今麦郎食品产业园未来面项目
	2021.1-2022.3
	105000
	85000
	遂平县

	34
	河南上口娃食品有限公司年产万吨休闲食品项目
	2021.2-2021.12
	10000
	10000
	遂平县

	35
	神契电子科技公司新建通信电子设备项目
	2021.7-2022.12
	13500
	3500
	西平县

	36
	河南森润实业有限公司畜牧产业供应链产业园
	2021.7-2023.12
	200000
	50000
	西平县

	37
	蚕神源服饰有限公司智能针织项目
	2021.3-2023.12
	80000
	30000
	西平县

	38
	智能化电力通讯、畜牧机械装备生产基地项目
	2021.1-2022.12
	200000
	100000
	西平县

	39
	河南德沃环保科技有限公司高档汽车内饰布生产项目
	2021.3-2022.12
	150000
	70000
	西平县

	40
	西平县绿色建筑建材产业园
	2021.8-2022.12
	90000
	40000
	西平县

	41
	汇金纺织服装科技有限公司功能型面料生产项目
	2021.3-2022.12
	80000
	36000
	西平县

	42
	西平牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目
	2021.1-2022.12
	120000
	70000
	西平县

	43
	上蔡牧原肉食品有限公司生猪屠宰加工冷链物流设施项目
	2021.6-2023.12
	53000
	23000
	上蔡县

	44
	河南美源消防设备有限公司年产200万套消防设备建设项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	45
	上蔡县鑫兴达家具有限公司
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	46
	河南省傲步鞋业有限公司年产270万双休闲鞋项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	47
	上蔡县古蔡电器有限公司电力设备生产项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	上蔡县

	48
	驻马店爱旅客箱包有限公司
	2021.1-2022.12
	100000
	60000
	上蔡县

	49
	河南际东鞋业有限公司制鞋项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	50
	河南杰瑞制造科技有限公司高端羊毛衫生产项目
	2021.3-2021.12
	15000
	15000
	上蔡县

	51
	河南景诺新材料科技有限公司医疗卫材生产项目
	2021.3-2021.12
	16000
	16000
	上蔡县

	52
	上蔡县昌宏精铸机械有限责任公司昌宏电子配件生产项目
	2021.3-2021.12
	15000
	15000
	上蔡县

	53
	上蔡县晨钟生物科技有限公司除油剂生产项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	上蔡县

	54
	上蔡县时运鞋业有限公司年产500万双运动鞋
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	55
	上蔡县众邦皮业有限公司年加工1000万平方英尺皮革制品项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	56
	河南天盛创新塑胶有限公司五金塑胶制品生产项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	上蔡县

	57
	银点智能电器配件生产项目
	2021.1-2022.6
	26000
	20000
	上蔡县

	58
	天乾电子产品生产项目
	2021.1-2023.12
	120000
	50000
	上蔡县

	59
	上蔡县润安纺织有限公司精梳生产项目
	2021.1-2022.12
	30000
	20000
	上蔡县

	60
	锦绣服装生产项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	61
	河南省帅佰伦鞋业有限公司年产100万双高中档皮革、运动鞋项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	62
	河南省和谐鞋业有限公司年产100万双高中档运动休闲鞋项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	63
	河南仙登鞋业有限公司年产100万双高中档运动休闲鞋项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	64
	河南省捷耐恩鞋业有限公司年产100万双高中档运动休闲鞋项目
	2021.1-2021.12
	13000
	13000
	上蔡县

	65
	博雅服装生产项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	66
	河南省金陆鞋业有限公司制鞋项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	上蔡县

	67
	河南省傲步鞋业有限公司制鞋项目
	2021.1-2021.12
	19000
	19000
	上蔡县

	68
	河南省林超鞋业有限公司制鞋项目
	2021.1-2021.12
	22000
	22000
	上蔡县

	69
	河南尤大萌鞋材有限公司鞋材项目
	2021.1-2021.12
	21000
	21000
	上蔡县

	70
	上蔡县博诚服装有限公司服装生产项目
	2021.2-2022.12
	50000
	25000
	上蔡县

	71
	上蔡县正兴牧业繁殖养育加工项目
	2021.2-2022.9
	100000
	50000
	上蔡县

	72
	河南惠康管业有限公司塑料管道生产扩建项目
	2021.1-2022.12
	60000
	40000
	上蔡县

	73
	河南上农实业有限公司生猪屠宰及副产品加工项目
	2021.1-2022.12
	200000
	150000
	上蔡县

	74
	上蔡县金利源升级改造项目
	2021.1-2022.12
	30000
	20000
	上蔡县

	75
	上蔡县牧原饲料扩建项目
	2021.1-2022.12
	60000
	40000
	上蔡县

	76
	河南天一食品有限公司方便面生产项目
	2021.3-2021.12
	15000
	15000
	上蔡县

	77
	河南省茵速体育用品有限公司体育生活用品生产项目
	2021.1-2022.12
	100000
	70000
	上蔡县

	78
	河南创凯实业有限公司有限公司防火门生产项目
	2021.3-2022.8
	100000
	70000
	上蔡县

	79
	河南丰财科技有限公司手机显示屏及配件生产升级改造项目
	2021.3-2022.12
	60000
	40000
	上蔡县

	80
	河南新昇电气有限公司新昇电气生产项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	上蔡县

	81
	驻马店郎朗鞋业有限公司名剑制鞋项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	上蔡县

	82
	河南科电新能源科技发展有限公司新能源汽车有序充电桩生产项目
	2021.3-2022.12
	120000
	60000
	上蔡县

	83
	河南驰骏车业电动摩托车生产及销售项目
	2021.1-2021.12
	100000
	100000
	汝南县

	84
	河南顺天车业电动配件生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	85
	汝南县景美环保装备生产项目
	2021.5-2022.12
	50000
	32000
	汝南县

	86
	河南省丰元嘉泰医疗器械生产项目
	2021.1-2021.8
	68000
	68000
	汝南县

	87
	汝南县聚源皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	88
	汝南县昊诚皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	60000
	60000
	汝南县

	89
	汝南县恒源皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	90
	汝南县宏泰皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	40000
	40000
	汝南县

	91
	汝南县鑫广皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	40000
	40000
	汝南县

	92
	汝南亚杰纺织羊毛羊绒被生产项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	汝南县

	93
	汝南富誉智能家具生产项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	94
	汝南县罗铭实业家居生产基地项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	汝南县

	95
	河南盈科装饰钢化玻璃加工项目
	2021.1-2021.12
	24000
	24000
	汝南县

	96
	汝南县天康宏展饲料厂建设项目
	2021.1-2022.12
	100000
	50000
	汝南县

	97
	汝南县五彩花生制品产业园项目
	2021.5-2023.6
	50000
	30000
	汝南县

	98
	汝南县恒美食品膳食饼干生产项目
	2021.3-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	99
	驻马店市鸿运包装工艺制品生产项目
	2021.1-2022.12
	60000
	40000
	汝南县

	100
	汝南县板店乡建筑产业园项目
	2021.1-2021.12
	27000
	27000
	汝南县

	101
	汝南县留盆镇建筑产业园项目
	2021.1-2021.12
	25500
	25500
	汝南县

	102
	汝南县三门闸建筑产业园项目
	2021.1-2021.12
	32500
	32500
	汝南县

	103
	汝南县鸿盛堂食品生产项目
	2021.4-2022.12
	30000
	15000
	汝南县

	104
	兰晟生物医药蚌神系列生物药品生产项目
	2021.5-2022.12
	50000
	30000
	汝南县

	105
	河南博源皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	106
	河南德高皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	60000
	60000
	汝南县

	107
	汝南县诚坤皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	108
	汝南县宜鑫皮革制品生产项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	109
	汝南县卡西玫羽绒服装生产项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	汝南县

	110
	汝南县玉兰新型墙体建材项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	111
	汝南县嘉德防护用品生产项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	汝南县

	112
	汝南县凯曼箱包生产项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	汝南县

	113
	河南省明珠木业胶合板项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	114
	汝南县华腾伟梦实木板项目
	2021.1-2021.12
	31000
	31000
	汝南县

	115
	汝南县紫枫家居装饰产业园项目
	2021.1-2021.12
	35000
	35000
	汝南县

	116
	河南环宇昌电子有限公司电子配件生产项目
	2021.1-2024.12
	100000
	40000
	汝南县

	117
	河南海福医疗科技项目
	2021.2-2023.7
	32000
	15000
	平舆县

	118
	河南省祥鸿皮业有限公司B区生产项目
	2021.3-2023.8
	200000
	100000
	平舆县

	119
	河南泰普森休闲用品有限公司户外休闲用品二期项目
	2021.3-2023.10
	500000
	100000
	平舆县

	120
	平舆县肉牛现代产业园建设项目
	2021.3-2023.10
	150000
	60000
	平舆县

	121
	河南赛特玻璃制品玻璃生产项目
	2021.4-2022.12
	50000
	25000
	平舆县

	122
	驻马店宏大安全玻璃生产项目
	2021.3-2022.12
	45000
	23000
	平舆县

	123
	河南捷宇生产塑粉项目
	2021.3-2022.12
	41000
	23000
	平舆县

	124
	河南旭茂新型防水材料项目
	2021.3-2022.12
	49000
	28000
	平舆县

	125
	佳锐斯电子科技锂电池生产项目
	2021.3-2022.12
	53000
	25000
	平舆县

	126
	平舆县弘山皮业年加工300万张成品革项目
	2021.3-2022.12
	60000
	30000
	平舆县

	127
	平舆县保利实业项目
	2021.3-2022.12
	55000
	27000
	平舆县

	128
	展祥皮革年加工500万张成品革项目
	2021.3-2022.12
	50000
	25000
	平舆县

	129
	河南天岳人和防水建材项目
	2021.3-2022.12
	48000
	25000
	平舆县

	130
	平舆县西洋店镇产业园项目
	2021.3-2022.12
	22000
	13000
	平舆县

	131
	平舆县万冢镇产业园项目
	2021.3-2022.12
	28000
	17000
	平舆县

	132
	平舆县杨埠镇产业园项目
	2021.3-2022.12
	25000
	15000
	平舆县

	133
	正阳产业集聚区医疗耗材产业园建设项目
	2021.1-2023.12
	350000
	150000
	正阳县

	134
	正阳新地食品工业有限公司王大塘农副产品加工项目
	2021.1-2022.3
	28000
	20000
	正阳县

	135
	正阳县华诺食品有限公司速冻食品项目
	2021.3-2021.12
	15000
	15000
	正阳县

	136
	正阳县百锦盛户外休闲用品有限公司户外用品生产项目
	2021.3-2021.12
	10000
	10000
	正阳县

	137
	正阳县昊宇双腾工贸制品有限公司（二期）项目
	2021.2-2021.12
	12500
	12500
	正阳县

	138
	正阳双达鞋业有限公司EVA拖鞋、PVC拖鞋、布棉鞋等生产加工项目
	2021.2-2021.12
	11000
	11000
	正阳县

	139
	正阳县合兴灯饰有限公司（二期）项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	正阳县

	140
	正阳县乾宝工艺品有限公司圣诞礼品建设项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	141
	河南际腾生物科技有限公司年产3.6万吨油脂精深加工项目
	2021.1-2022.12
	100000
	60000
	正阳县

	142
	正阳县绿色建筑产业园项目
	2021.1-2022.12
	300000
	120000
	正阳县

	143
	深圳芯威电源科技有限公司电芯加工生产项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	正阳县

	144
	浙江大盟智能科技有限公司智能分拣设备项目
	2021.1-2022.6
	50000
	40000
	正阳县

	145
	上海誉振机械有限公司机械制造加工项目
	2021.1-2022.6
	50000
	35000
	正阳县

	146
	正阳君乐宝乳业联杯三线技改项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	正阳县

	147
	正阳鲁花有限公司高端食用油生产项目
	2021.1-2021.12
	35000
	35000
	正阳县

	148
	正阳县淘儿宁消毒制剂有限公司智能化消毒制剂生产项目
	2021.3-2022.8
	13000
	8000
	正阳县

	149
	正阳县海强环保设备有限公司环境保护专用设备（合成纤维、玻璃纤维）制造生产项目
	2021.4-2022.4
	11000
	7000
	正阳县

	150
	正阳县正欣卫材科技有限公司生物基材料及医疗卫生产业纺织用品生产项目
	2021.3-2022.6
	12000
	6500
	正阳县

	151
	确山县南泉村页岩砖生产项目
	2021.1-2022.12
	200000
	100000
	确山县

	152
	确山县中店村页岩砖生产项目
	2021.1-2022.12
	200000
	100000
	确山县

	153
	确山县页岩烧结空心砌块生产线技改项目
	2021.1-2022.12
	50000
	21800
	确山县

	154
	驻马店恒久机械制造产业园
	2021.1-2023.12
	500000
	200000
	确山县

	155
	河南丰源和普农牧有限公司农牧产业园
	2021.1-2025.12
	260000
	38000
	确山县

	156
	河南天艺景观建材
	2021.1-2021.12
	200000
	70000
	确山县

	157
	确山冠龙高科建材
	2021.01-2022.12
	150000
	80000
	确山县

	158
	确山县金丝皇菊深加工项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	确山县

	159
	确山县喜来顺食品加工项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	确山县

	160
	竹沟小提琴产业园建设项目
	2021.3-2022.12
	29800
	10000
	确山县

	161
	确山县中药材深加工项目
	2021.1-2022.12
	13000
	7800
	确山县

	162
	驻马店福鑫实业有限公司铸造砂再利用项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	确山县

	163
	名府门业二期项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	确山县

	164
	河南恒稳安防器材有限公司生产施工用防护栏杆（网）、防护门项目
	2021.1-2023.12
	100000
	30000
	确山县

	165
	驻马店市昕阳照明LED节能灯玻璃壳开发生产项目
	2021.1-2023.12
	120000
	50000
	确山县

	166
	河南省樟康环保耐火材料生产项目
	2021.1-2022.12
	100000
	50000
	确山县

	167
	确山县大马士革玫瑰种植基地及深加工项目
	2021.1-2022.12
	80000
	40000
	确山县

	168
	确山县衡毅源古栗香农产品深加工项目
	2021.1-2022.12
	22000
	12000
	确山县

	169
	确山县扶贫创业产业园
	2021.1-2022.12
	30000
	180000
	确山县

	170
	菡艺日化洗衣液生产线
	2021.1-2022.12
	22000
	10000
	确山县

	171
	确山县思乡食品加工
	2021.3-2022.12
	20000
	10000
	确山县

	172
	河南保利复混肥生产项目
	2021.2-2021.11
	10000
	10000
	确山县

	173
	确山县留庄镇大米加工厂建设
	2021.2-2022.12
	12000
	7000
	确山县

	174
	驻马店斯潘威生物科技有限公司
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	确山县

	175
	确山县林森木业
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	确山县

	176
	确山县艾草加工基地建设项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	确山县

	177
	驻马店市德邦有限公司SBS改性沥青加工项目
	2021.3-2022.12
	35000
	15000
	确山县

	178
	确山县恒力液压机械装备制造项目
	2021.3-2022.12
	10000
	6000
	确山县

	179
	确山县山川门业
	2021.1-2022.12
	60000
	30000
	确山县

	180
	群威再生资源钢产品生产项目
	2021.3-2025.12
	60000
	15000
	确山县

	181
	泌阳县恒通水泥制品有限公司建材项目
	2021.2-2021.11
	30000
	30000
	泌阳县

	182
	泌阳县黑石板沟饰面花岗岩矿资源开发利用项目
	2021.2-2022.10
	130000
	65000
	泌阳县

	183
	泌阳县李木林饰面花岗岩矿资源开发利用项目
	2021.2-2022.12
	150000
	70000
	泌阳县

	184
	泌阳县刘庄饰面花岗岩资源开发利用项目
	2021.3-2021.12
	55000
	55000
	泌阳县

	185
	泌阳县云升公路工程有限公司商砼站建设项目
	2021.3-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	186
	泌阳县云升公路工程有限公司建材建设项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	187
	泌阳县伟峰百晟矿业有限公司废石综合利用项目
	2021.2-2021.12
	34000
	34000
	泌阳县

	188
	泌阳县振华矿业有限公司石英石加工项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	泌阳县

	189
	泌阳县泓硕砼业有限公司建材生产线扩建项目
	2021.2-2021.12
	45000
	45000
	泌阳县

	190
	泌阳县伊顺苑商砼有限公司年产60万立方建材项目
	2021.2-2021.12
	43000
	43000
	泌阳县

	191
	泌阳县杨树岗建材有限公司建材生产项目
	2021.2-2021.12
	26000
	26000
	泌阳县

	192
	泌阳县环球沥青制品有限公司建材生产项目
	2021.3-2021.12
	32000
	32000
	泌阳县

	193
	河南众通建材有限公司年产60万立方建材项目
	2021.2-2021.12
	39000
	39000
	泌阳县

	194
	泌阳县龙源新型墙体材料有限公司年产1.2亿块（折标砖）页岩烧结砖技改项目
	2021.2-2021.12
	23000
	23000
	泌阳县

	195
	泌阳县润泽再生资源利用有限公司花岗岩废石综合利用项目
	2021.3-2021.12
	50000
	50000
	泌阳县

	196
	泌阳县恒通水泥制品有限公司建筑废弃物再利用项目
	2021.2-2021.12
	40000
	40000
	泌阳县

	197
	泌阳县马谷田镇南园选矿厂技术改造项目
	2021.1-2021.12
	52000
	52000
	泌阳县

	198
	德创食品有限公司农副产品加工项目
	2021.2-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	199
	泌阳县华翔实业有限公司低品位铁矿石铁精粉筛选一期建设项目
	2021.1-2021.12
	55000
	55000
	泌阳县

	200
	河南鼎荣再生资源有限公司机制砂生产项目
	2021.2-2021.12
	40000
	40000
	泌阳县

	201
	泌阳县融源材料有限公司减水剂生产项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	泌阳县

	202
	河南哈百康饮品有限公司纯净水生产项目
	2021.2-2021.12
	20000
	20000
	泌阳县

	203
	泌阳县永久福门窗生产项目
	2021.1-2021.12
	35000
	35000
	泌阳县

	204
	河南省万安门业有限公司门窗生产项目
	2021.3-2021.12
	25000
	25000
	泌阳县

	205
	泌阳县王店镇昌泰种植农民专业合作社植物提取项目
	2021.2-2021.12
	15000
	15000
	泌阳县

	206
	泌阳县鑫发食用菌有限责任公司食用菌产品生产项目
	2021.3-2021.12
	33000
	33000
	泌阳县

	207
	夏南牛产业园年5万吨熟食加工项目
	2021.4-2023.6
	150000
	50000
	泌阳县

	208
	河南友可为电子有限公司年产500万套蓝牙耳机生产项目
	2021.2-2022.12
	120000
	60000
	泌阳县

	209
	泌阳县福润食品有限公司豆制品加工生产项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	泌阳县

	210
	泌阳县聚力建材有限公司生产预制桥梁扩建项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	211
	泌阳县贾敏占板皮加工项目
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	泌阳县

	212
	泌阳县新兴石英有限公司石英石加工及废石综合利用项目
	2021.2-2022.12
	50000
	20000
	泌阳县

	213
	泌阳中联新材料有限公司矿区基础设施建设项目
	2021.1-2021.12
	150000
	50000
	泌阳县

	214
	泌阳县官庄镇庙坡狗山萤石矿开采加工利用项目
	2021.3-2022.3
	80000
	50000
	泌阳县

	215
	河南瑞森嘉禾生物技术有限公司动植物有机营养剂分装项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	泌阳县

	216
	夏南牛产业园10万吨牛肉深加工项目
	2021.4-2023.12
	250000
	70000
	泌阳县

	217
	泌阳县马谷田镇鸿宝铁矿精选厂技术升级改造项目
	2021.1-2022.1
	23000
	20000
	泌阳县

	218
	泌阳县郭岗选矿厂技术升级改造项目
	2021.2-2022.2
	20000
	17000
	泌阳县

	219
	泌阳县安泰选矿厂技术改造项目
	2021.2-2021.12
	22000
	22000
	泌阳县

	220
	泌阳县新汉水泥制品有限公司新型建材生产项目
	2021.2-2021.12
	35000
	35000
	泌阳县

	221
	泌阳富达康农产品有限公司多酶营养食品生产项目
	2021.3-2021.11
	32000
	32000
	泌阳县

	222
	泌阳县马谷田多金属精选厂铁矿石加工技术改造项目
	2021.1-2021.11
	40000
	40000
	泌阳县

	223
	泌阳县鸿鑫矿业有限公司铁矿石加工技术改造项目
	2021.2-2021.12
	35000
	35000
	泌阳县

	224
	马谷田镇驿马选矿厂铁矿石加工技改项目
	2021.2-2021.11
	26000
	26000
	泌阳县

	225
	泌阳县广源选矿厂铁矿石加工技改项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	泌阳县

	226
	驻马店骐隆实业有限公司年产10万吨固化成型燃料及秸秆收储项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	227
	泌阳县新洁活性炭加工项目
	2021.1-2021.11
	16000
	16000
	泌阳县

	228
	泌阳县天顺选矿厂铁矿石加工项目
	2021.2-2021.11
	45000
	45000
	泌阳县

	229
	新蔡县户外家居产业园建设项目
	2021.1-2023.12
	100000
	40000
	新蔡县

	230
	河南浙锻机床有限公司数控伺服压力机成套生产线项目
	2021.1-2023.6
	100000
	50000
	新蔡县

	231
	新蔡县生猪屠宰和冷链物流配送中心建设项目
	2021.1-2023.12
	90000
	40000
	新蔡县

	232
	亚特（中原）专用汽车产业园区
	2021.1-2023.12
	100000
	60000
	新蔡县

	233
	龟鹿药业集团有限公司年产3000T中药饮片加工项目
	2021.1-2023.12
	100000
	50000
	新蔡县

	234
	德泰客户外产业园项目
	2021.1-2023.12
	50000
	30000
	新蔡县

	235
	新蔡县君志医疗器械有限公司年产50万套医用防护服和3000万只医用防护口罩生产线建设项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	236
	河南瑞宇冲片有限公司年产100万台定电机转子冲片建设项目
	2021.2-2022.12
	12000
	10000
	新蔡县

	237
	河南九星电力设备有限公司年产5000台变压器、10万根电杆建设项目
	2021.1-2022.9
	30000
	20000
	新蔡县

	238
	河南乐居户外用品有限公司年产500万件新型户外家具、1000万只太阳能灯建设项目
	2021.1-2022.9
	20000
	10000
	新蔡县

	239
	河南新世康医疗设备有限公司年产2800台高性能制氧机、DR动态影像成像系统等医疗设备建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	15000
	新蔡县

	240
	新蔡花花牛乳业有限公司新增年产20万吨乳制品加工项目
	2021.1-2022.12
	47960
	24000
	新蔡县

	241
	新蔡县桂柳牧业有限公司年加工2000万只鸭、年加工10万吨鸭饲料生产线项目
	2021.1-2022.12
	30000
	20000
	新蔡县

	242
	鸿福熟食加工项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	243
	河南腻卡萨服饰有限公司年加工500万条领带及80万米面料建设项目
	2021.1-2023.12
	26000
	10000
	新蔡县

	244
	河南全美服装有限公司年产800万件服装建设项目
	2021.1-2023.12
	26000
	12000
	新蔡县

	245
	河南珍帛服饰有限公司年产100万件纺织服装建设项目
	2021.1-2023.12
	24000
	11000
	新蔡县

	246
	河南无缝天衣纺织科技有限公司年产160万件服装建设项目
	2021.1-2023.12
	22000
	12000
	新蔡县

	247
	爱民药业集团股份有限公司年产10亿盒清肺排毒5号中药颗粒
	2021.1-2023.12
	60000
	40000
	新蔡县

	248
	河南维尔纳生物科技有限公司年产100吨医药原料药生产项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	249
	新蔡县清水农村废弃物处理有限公司年处理1.1万吨秸秆能源化利用项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	250
	新蔡县天成五金公司年产15万吨五金塑胶制品项目
	2021.1-2023.12
	60000
	30000
	新蔡县

	251
	龟鹿药业集团有限公司食品药品检测中心建设项目
	2021.1-2023.12
	50000
	30000
	新蔡县

	252
	上海昌路集团洁红纸业项目
	2021.1-2023.12
	40000
	20000
	新蔡县

	253
	河南锦康纺织科技有限公司年产800吨熔喷布、3亿只口罩和500万套防护服、隔离服及洗涤服务建设项目
	2021.1-2023.12
	50000
	30000
	新蔡县

	254
	新蔡县智尚美嘉科技环保材料有限公司年产12000吨集成装饰材料项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	
	续建项目(90个）
	
	
	
	

	1
	铁甲智能电源开关生产项目
	2019.10-2022.12
	120000
	67000
	驿城区

	2
	华德型钢专用汽车新型材料生产
	2020.12-2022.6
	80000
	40000
	驿城区

	3
	驻马店市圣源包装有限公司系列包装产品生产项目
	2020.12-2022.12
	20000
	15000
	驿城区

	4
	驻马店市东衡印刷有限公司印刷制品项目
	2020.12-2022.12
	30000
	20000
	驿城区

	5
	河南三秋醋业股份有限公司年产5万吨食醋建设项目
	2019.9-2022.12
	100000
	50000
	驿城区

	6
	驿城区李尧建筑用大理岩矿开采项目
	2020.12-2023.12
	35000
	20000
	驿城区

	7
	驻马店市润州养生食品有限公司年产3.5万吨黑豆散类产品项目
	2019.12-2022.12
	35000
	20000
	驿城区

	8
	宝盈电子科技商E宝项目
	2019.6-2022.12
	100000
	30000
	驿城区

	9
	意强食品生产项目
	2019.11-2022.7
	35000
	20000
	驿城区

	10
	驻马店市驿城区新型建材产业园项目
	2019.2-2022.12
	300000
	150000
	驿城区

	11
	河南美德恩食品有限公司年产20万吨原生态腐竹项目
	2018.6-2022.5
	80410
	30000
	市高新区

	12
	永峰环保化工有限公司9万t/a废矿物油再生工程项目
	2018.5-2022.12
	27000
	10000
	市高新区

	13
	河南弘康环保科技有限公司环保产品及装备生产线建设项目
	2018.6-2022.6
	46000
	20000
	市高新区

	14
	河南骏化发展股份有限公司2*60MW背压机热电建设项目
	2020.7-2022.12
	108517
	50000
	市高新区

	15
	河南泽远新材料科技有限公司年产1万吨减水剂项目
	2020.1-2022.10
	35000
	15000
	市高新区

	16
	郑州工大高新材料科技有限公司年产2万吨保温新材料添加剂项目
	2020.1-2022.10
	30000
	12000
	市高新区

	17
	河南百草济世生物科技有限公司（湖南）年产1万吨抗菌净味剂项目
	2020.1-2022.10
	25000
	10000
	市高新区

	18
	天中永骏车辆有限公司（郑州）半挂车生产及零部件生产项目
	2020.1-2022.10
	18000
	6000
	市高新区

	19
	恒利再生资源综合利用有限公司年产1万吨氧化锌项目
	2020.1-2022.10
	18000
	6000
	市高新区

	20
	驻马店市天源工程建材有限公司（郑州）保温材料项目
	2020.1-2022.10
	15000
	5000
	市高新区

	21
	鼎奇建材有限公司建材制品生产项目
	2020.1-2022.10
	11000
	4000
	市高新区

	22
	河南海川电子玻璃有限公司300t/d电子玻璃窑炉大气污染物超净排放技改工程
	2020.1-2023.5
	10000
	3000
	市高新区

	23
	河南辰龙实业有限公司年产6万吨聚丙烯酰胺系列产品项目
	2020.3-2022.12
	50000
	20000
	市高新区

	24
	浩瀚化学有限责任公司水性环保树脂新型材料及印染材料生产建设项目
	2020.5-2023.5
	50000
	38000
	市高新区

	25
	河南美森药业有限公司生物原料药生产基地项目
	2020.7-2024.12
	50000
	25000
	市高新区

	26
	河南蕴农植保科技有限公司年产5万吨环保型作物保护产品出口基地项目
	2020.7-2023.7
	53000
	35000
	市高新区

	27
	河南富威生物科技集团有限公司生物产品生产建设项目
	2019.6-2022.6
	105000
	30000
	市高新区

	28
	河南优凯制药有限公司化学原料药项目
	2020.9-2023.12
	105000
	30000
	市高新区

	29
	河南立诺制药有限公司年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目
	2020.9-2022.12
	105000
	40000
	市高新区

	30
	河南金玉锋生物科技有限公司大健康生物产业园项目
	2020.12-2023.12
	460000
	100000
	经济开发区

	31
	今麦郎集团遂平食品加工产业园项目
	2019.3-2022.5
	380000
	120000
	遂平县

	32
	中国平煤神马集团尼龙产业园项目
	2020.5-2022.10
	350000
	154000
	遂平县

	33
	遂平烘焙食品产业园项目
	2020.8-2022.8
	150000
	82000
	遂平县

	34
	中南纸业年产30万吨高档纸制品项目
	2020.8-2022.8
	110000
	85000
	遂平县

	35
	嫘祖服装城智尚工园二期项目
	2018.10-2022.12
	250000
	70000
	西平县

	36
	西平阿尔本服装科技有限公司年产1500万套品牌外贸服装项目
	2018.10-2022.12
	150000
	45000
	西平县

	37
	河南贝海河食品加工项目
	2019.4-2022.12
	33000
	11000
	西平县

	38
	河南广汇生物油脂生产项目
	2018.12-2022.12
	35000
	16000
	西平县

	39
	宏盛畜牧设备项目
	2020.01-2022.12
	30000
	16000
	西平县

	40
	河南鸿发养殖设备有限公司年产20万套畜牧养殖设备项目
	2020.1-2022.10
	30000
	15000
	西平县

	41
	慧沣食品项目
	2020.1-2022.12
	20000
	10000
	西平县

	42
	河南金牧人机械设备有限公司年产2万套自动化养殖设备项目
	2020.1-2022.12
	50000
	26000
	西平县

	43
	河南牧祥养殖设备有限公司年产1万套自动化养殖设备项目
	2020.1-2022.10
	30000
	15500
	西平县

	44
	俏嘴巴食品项目
	2020.1-2022.12
	20000
	12000
	西平县

	45
	晟大新材料项目
	2020.1-2022.10
	20000
	11500
	西平县

	46
	新聚合新型材料包装项目
	2020.1-2022.10
	10000
	5000
	西平县

	47
	新亿昌磨具项目
	2020.1-2022.12
	10000
	5000
	西平县

	48
	西平县依想箱包有限公司箱包生产项目
	2020.1-2022.12
	10000
	5000
	西平县

	49
	雨菲缝纫设备生产项目
	2020.1-2022.12
	10000
	5000
	西平县

	50
	凯霸服饰远东服装加工基地项目
	2020.1-2022.12
	30000
	20000
	西平县

	51
	西平恒信畜牧年产10万套智能养殖设备及养殖设备配件、1000吨护栏加工项目
	2020.6-2022.12
	22000
	12000
	西平县

	52
	河南洁尔惠实业有限公司年产2000吨环保塑料制品生产项目
	2020.7-2022.12
	26000
	16000
	西平县

	53
	西平县华港商砼有限公司新型建材项目
	2020.7-2022.12
	30000
	20000
	西平县

	54
	西平县金鑫牧业安装有限公司新建年产8万套畜牧机械项目
	2020.7-2022.12
	30000
	20000
	西平县

	55
	河南康之源服饰科技有限公司新型科技家纺项目
	2020.8-2022.12
	30000
	20000
	西平县

	56
	河南飞雪制冷设备有限公司年产30万吨中央空调冷却塔项目
	2020.7-2022.12
	20000
	14000
	西平县

	57
	河南广丰生物科技有限公司生物蛋白饲料生产项目
	2020.11-2022.12
	22300
	20000
	西平县

	58
	河南波科牧业设备有限公司年加工5万组鸡笼项目
	2020.11-2022.12
	50000
	40000
	西平县

	59
	西平瑞金特白兰地果酒生产基地项目
	2020.4-2024.12
	135000
	40000
	西平县

	60
	西平食品装潢产业园区项目
	2020.4-2022.12
	210000
	70000
	西平县

	61
	河南万而新型材料产业园项目
	2020.4-2022.12
	200000
	70000
	西平县

	62
	东莞力宏动漫产业园项目
	2020.4-2022.12
	350000
	100000
	西平县

	63
	中原特色袜业生产基地项目
	2020.6-2022.12
	150000
	50000
	西平县

	64
	西平县畜牧机械智能制造装备产业园
	2020.6-2022.12
	100000
	30000
	西平县

	65
	董工绿色建筑建材产业园项目
	2020.6-2022.12
	90000
	30000
	西平县

	66
	兆汉服装项目
	2020.6-2022.12
	32000
	11000
	西平县

	67
	孚达服饰项目
	2020.6-2022.12
	25000
	7000
	西平县

	68
	环保包装产业园项目
	2020.6-2022.12
	250000
	70000
	西平县

	69
	弘扬塑料包装项目
	2020.6-2022.12
	34000
	12000
	西平县

	70
	河南丰华食品科技有限公司年产2万吨优质花色挂面生产线扩建项目
	2020.7-2022.11
	20000
	10000
	西平县

	71
	河南润汇合智能装配建筑科技有限公司年产10万立方米装配式建筑构件及年处理500万吨机制砂石料项目
	2020.7-2022.12
	150000
	60000
	西平县

	72
	河南宏晟机械设备有限公司畜牧养殖设备生产项目
	2020.12-2022.12
	30000
	15000
	西平县

	73
	河南汇丰水处理设备有限公司新材料产业园建设项目
	2020.5-2022.12
	200000
	70000
	西平县

	74
	广东幺正科技有限公司锂电池生产项目
	2020.6-2022.12
	100000
	40000
	西平县

	75
	今三麦餐饮食材中央（厨房）工厂项目
	2020.9-2022.12
	120000
	30000
	西平县

	76
	河南宏源启磁业高性能钕铁硼磁铁性电子元器件生产项目
	2020.1-2022.12
	102000
	68000
	汝南县

	77
	驻马店市置地绿色建筑产业园项目
	2020.8-2022.12
	100000
	50000
	汝南县

	78
	河南盛鑫五金制品有限公司年产5亿件各类扬声器五金配件项目
	2020.1-2021.12
	100000
	60000
	汝南县

	79
	平舆县芝麻科技创新产业园项目
	2020.09-2023.12
	240000
	90000
	平舆县

	80
	平舆县蓝天实业有限公司世界芝窗白芝麻科技创新产业园项目
	2020.11-2023.12
	206000
	80000
	平舆县

	81
	平舆斯特健生物科技有限公司年产2000吨保健品、化妆品扩建项目
	2020.4-2022.10
	130000
	60000
	平舆县

	82
	河南永强户外用品有限公司户外休闲用品生产项目（一期）
	2020.9-2022.10
	300000
	80000
	平舆县

	83
	河南东方鸿途矿机有限公司重型机械设备制造项目
	2020.3-2022.6
	50000
	30000
	正阳县

	84
	正阳县花生装备制造产业园
	2020.3-2022.12
	350000
	200000
	正阳县

	85
	临沂凯佳绿色食品加工项目
	2020.3-2022.12
	250000
	100000
	确山县

	86
	驻马店市中鹏汽车部件制造
	2020.3-2022.12
	100000
	50000
	确山县

	87
	泌阳县丰盈制衣有限公司年产3000万只防护口罩和200万套防护服项目
	2020.10-2022.10
	70000
	25000
	泌阳县

	88
	泌阳中联新材料有限公司年产2000万吨骨料生产项目
	2020.5-2022.12
	300000
	80000
	泌阳县

	89
	泌阳县国家级夏南牛产业园项目
	2020.3-2023.6
	164000
	44000
	泌阳县

	90
	河南熙泰科技有限公司年产36万立方米超强刨花板项目
	2020.9-2022.12
	60000
	40000
	新蔡县

	
	竣工项目（99个）
	
	
	
	

	1
	正源油业项目
	2019.10-2021.12
	35000
	25000
	驿城区

	2
	鹏辉锂电池行业研究院建设项目
	2019.11-2021.12
	30000
	20000
	驿城区

	3
	天中鸟船艇年产1000艘玻璃钢电动游艇项目
	2019.7-2021.12
	30000
	15000
	驿城区

	4
	尚品印务包装彩印生产项目
	2020.6-2021.12
	12000
	12000
	驿城区

	5
	红星中源投资集团年产120万件汽车轮毂制动鼓项目
	2019.12-2021.12
	80000
	50000
	驿城区

	6
	永和箱包项目
	2019.7-2021.10
	32000
	12000
	驿城区

	7
	仁和冷弯年产5万吨汽车型钢生产项目
	2020.1-2021.10
	36000
	20000
	驿城区

	8
	宏泰机械设备生产项目
	2020.2-2021.12
	30000
	25000
	驿城区

	9
	中集华骏真空轮胎和车轴装配项目
	2019.12-2021.10
	35000
	25000
	驿城区

	10
	千金唯爱保健品生产项目
	2018.6-2021.12
	62000
	25000
	市高新区

	11
	中宏清洁能源股份有限公司工业催化剂项目
	2017.9-2021.12
	45000
	22000
	市高新区

	12
	博加图乐器有限公司年产10万架立式琴和三角琴项目
	2019.12-2021.12
	30000
	10000
	市高新区

	13
	河南恒威化工有限公司KSS阻燃剂、防染盐S及聚丙烯塑料制品生产项目
	2019.6-2021.12
	36000
	12000
	市高新区

	14
	河南巨塑管业科技有限公司年产2万吨高分子HDPE燃气电力管道项目
	2018.6-2021.12
	22000
	11000
	市高新区

	15
	河南后羿制药有限公司磺胺产品的技术改造项目
	2020.1-2021.6
	10000
	5000
	市高新区

	16
	河南华润电力古城有限公司2×320MW燃煤发电机组危废处置技改项目
	2020.2-2021.10
	10000
	6000
	市高新区

	17
	弘康光能科技有限公司大中型交流电动机、风力发电机生产制造项目
	2019.10-2021.7
	35982
	12000
	市高新区

	18
	河南后羿制药有限公司改扩建年产5100吨合成原料药项目
	2020.12-2021.5
	10000
	10000
	市高新区

	19
	河南骏化发展股份有限公司10万吨/年过碳酸钠项目
	2020.10-2021.12
	11000
	8500
	市高新区

	20
	天方药业有限公司废气治理升级改造
	2020.10-2021.10
	11500
	9700
	市高新区

	21
	金慧针织服装有限公司年产内衣、服装1000万件/织染布匹2000万m技术改造项目
	2020.5-2021.5
	20000
	10000
	市高新区

	22
	河南领先作物科学有限公司年产6000吨环保型生物制剂和植保无人机组装项目
	2020.2-2021.12
	25000
	10000
	市高新区

	23
	驻马店市欧亚蜂产品有限公司壹万吨/年花生深加工建设项目
	2020.2-2021.12
	10000
	3000
	市高新区

	24
	天方药业有限公司原料药搬迁项目
	2017.5-2021.9
	220000
	30000
	市高新区

	25
	克明食品股份有限公司食品产业园建设项目
	2019.6-2021.12
	185000
	105000
	遂平县

	26
	中花粮油科技有限公司年产20万吨玉米胚芽油脂20万吨花生油项目
	2019.12-2021.12
	115000
	85000
	遂平县

	27
	河南中昱电子科技有限公司全产业链光电产业园项目
	2019.6-2021.6
	110000
	55000
	遂平县

	28
	遂平县构件建筑产业化示范园项目
	2020.10-2021.12
	35000
	32000
	遂平县

	29
	五得利集团遂平面粉有限公司面粉生产项目
	2019.9-2021.6
	125000
	96000
	遂平县

	30
	河南派克新包装技术有限公司新型环保包装材料项目
	2019.6-2021.6
	55000
	13000
	遂平县

	31
	驻马店喜阳阳食品有限公司年产2万吨卤蛋制品项目
	2020.2-2021.10
	12000
	12000
	遂平县

	32
	河南惠强新能源材料科技有限公司年产3.3亿平方米高端动力电池系列隔膜生产项目
	2020.6-2021.6
	55000
	45000
	遂平县

	33
	河南可米食品实业有限公司年产16万吨高端休闲食品生产项目
	2019.7-2021.12
	150000
	115000
	遂平县

	34
	西平县河南龙一食品产业园项目
	2019.4-2021.12
	35000
	12000
	西平县

	35
	丰功食品浓缩鸡蛋膏生产线项目
	2019.4-2021.12
	35000
	13000
	西平县

	36
	华兴纸业项目
	2020.4-2021.12
	50000
	26000
	西平县

	37
	河南省午阳印刷制品生产项目
	2019.1-2021.6
	22000
	12000
	汝南县

	38
	平舆县澳源防水有限公司澳源防水项目
	2019.1-2021.12
	130000
	100000
	平舆县

	39
	平舆县润峰塑料制品生产项目
	2019.2-2021.6
	61000
	41000
	平舆县

	40
	平舆县建筑垃圾回收再利用项目
	2020.1-2021.12
	50000
	30000
	平舆县

	41
	万华生态新家装（河南）有限公司年产新家装定制产品18000套扩建项目
	2019.6-2021.12
	170000
	80000
	平舆县

	42
	平舆县弘康皮革制品项目
	2019.7-2021.8
	158000
	68000
	平舆县

	43
	河南省建维网联科技有限公司中原新型建材综合产业园二期项目
	2018.3-2021.12
	200000
	80000
	平舆县

	44
	驼峰防水科技项目
	2019.4-2021.12
	116000
	56000
	平舆县

	45
	临海市益嘉家具有限公司弗克斯休闲用品项目
	2019.6-2021.12
	100000
	50000
	平舆县

	46
	平舆县恒铖户外有限公司恒铖户外休闲项目
	2019.1-2021.12
	110000
	60000
	平舆县

	47
	三阳畜牧有限公司三阳畜牧肉制品加工项目
	2019.3-2021.12
	72000
	42000
	平舆县

	48
	平舆春晓皮业有限公司春晓皮革园区项目
	2019.5-2021.12
	100000
	50000
	平舆县

	49
	平舆县白云实业年产120万张皮革项目
	2019.3-2021.12
	12000
	7000
	平舆县

	50
	平舆馨悦皮革制品有限公司馨悦皮革项目
	2019.3-2021.12
	60000
	30000
	平舆县

	51
	河南华豫皮革有限公司华豫皮革项目
	2019.1-2021.12
	90000
	50000
	平舆县

	52
	河南嘉鹏户外休闲制品有限公司嘉鹏户外休闲制品项目
	2019.10-2021.10
	100000
	30000
	平舆县

	53
	平舆县天地源防水防腐有限公司天地源防水防腐扩建项目
	2019.10-2021.12
	50000
	30000
	平舆县

	54
	浙江省宁波市华邦休闲用品有限公司华东户外休闲二期项目
	2019.8-2021.12
	125000
	35000
	平舆县

	55
	浙江宁波格莱特休闲用品有限公司基业户外休闲用品生产基地扩建项目
	2019.1-2021.12
	130000
	30000
	平舆县

	56
	平舆县禾普环保家居有限公司禾普环保家居技改项目
	2019.5-2021.12
	138000
	58000
	平舆县

	57
	平舆县中鑫休闲用品年产150万套户外休闲家具二期项目
	2019.7-2021.8
	128000
	78000
	平舆县

	58
	平舆县玉海防水有限公司玉海防水技改项目
	2019.8-2021.12
	105000
	35000
	平舆县

	59
	虎镖堂生物有限公司冰王生物科技项目
	2019.1-2021.12
	120000
	50000
	平舆县

	60
	平舆县康博汇鑫有限公司康博汇鑫油脂技改项目
	2019.1-2021.12
	110000
	30000
	平舆县

	61
	平舆县恒远面业二期日处理小麦2*500吨粮油（面粉）深加工生产项目
	2019.8-2021.8
	110000
	70000
	平舆县

	62
	河南舆诚食品有限公司舆见食品项目
	2019.3-2021.12
	30000
	20000
	平舆县

	63
	中南纸业有限公司中南纸业二期项目
	2019.3-2021.12
	80000
	40000
	平舆县

	64
	平舆县京铁重钢有限公司京铁重钢二期项目
	2019.5-2021.12
	75000
	35000
	平舆

	65
	河南贝林塑业科技有限公司贝林塑业二期项目
	2019.11-2021.12
	38000
	23000
	平舆县

	66
	平舆县恒泰金属制品有限公司恒泰金属制品项目
	2020.7-2021.12
	20000
	15000
	平舆县

	67
	平舆县开元皮革有限公司开元皮革项目
	2020.7-2021.12
	20000
	15000
	平舆县

	68
	福山皮革制品有限公司福山皮革项目
	2020.7-2021.12
	55000
	25000
	平舆县

	69
	正彤食品有限公司年加工1万吨花生及花生制品项目
	2020.1-2021.12
	40000
	28000
	正阳县

	70
	河南中坤农业科技有限公司花生（蔬菜）等系列制品深加工项目
	2019.3-2021.12
	80000
	20000
	正阳县

	71
	河南正花食品集团有限公司年产10万吨咸干花生自动生产线项目
	2020.1-2021.6
	35000
	20000
	正阳县

	72
	河南正花印务包装有限公司包装箱生产及印刷项目
	2020.1-2021.10
	20000
	12000
	正阳县

	73
	正阳县新天地草业有限公司年产20万吨花生秸秆饲料生产项目
	2020.1-2021.12
	30000
	21500
	正阳县

	74
	河北国利环保设备有限公司玻璃钢生产项目
	2020.3-2021.12
	50000
	30000
	正阳县

	75
	中原粮油有限公司小麦及面粉深加工智能化改造项目
	2020.1-2021.10
	15000
	10000
	正阳县

	76
	河南邦农种业有限公司高油酸花生良种繁育中心项目
	2020.1-2021.12
	20000
	12000
	正阳县

	77
	正阳县嘉鸿工艺品有限公司新建圣诞礼品生产加工项目
	2020.1-2021.10
	15000
	10000
	正阳县

	78
	正阳县林林食品有限公司卫龙素毛肚系列产品加工项目
	2020.4-2021.12
	12000
	8000
	正阳县

	79
	驻马店市淘儿宁药械有限公司（二期）建设项目
	2020.3-2021.12
	12000
	9000
	正阳县

	80
	河南越凌油脂食品有限公司年产8万吨花生及特种油脂生产项目
	2019.12-2021.7
	80000
	30000
	正阳县

	81
	正阳县远鸿新型材料加工项目
	2019.10-2021.12
	80000
	35000
	正阳县

	82
	白云山绿色矿山建设项目
	2020.1-2021.12
	450000
	250000
	确山县

	83
	确山县亚飞建材项目
	2020.3-2021.12
	62000
	32000
	确山县

	84
	确山县创绿建筑垃级集中清运及资深化再利用项目
	2020.1-2021.12
	30000
	10000
	确山县

	85
	河南萃安建材
	2020.1-2021.12
	30000
	10000
	确山县

	86
	确山县方瑞矿业
	2020.1-2021.12
	200000
	100000
	确山县

	87
	确山新首钢氟业科技有限公司萤石选矿加工项目
	2020.1-2021.12
	200000
	100000
	确山县

	88
	河南鑫龙昌二期精品砂石骨料及机制砂生产线项目
	2020.1-2021.12
	160000
	60000
	确山县

	89
	恩美电子元器件研发生产制造项目
	2020.1-2021.12
	50000
	20000
	确山县

	90
	泌阳县宏发实业有限公司石材固体废物综合循环利用项目
	2020.4-2021.12
	127000
	87000
	泌阳县

	91
	河南汇丰木业有限公司中密度板材生产项目
	2019.1-2021.10
	260000
	70000
	泌阳县

	92
	河南省斯马特新能源有限公司新能源锂电池生产项目
	2020.5-2021.12
	73000
	43000
	泌阳县

	93
	泌阳县白沟箱包城项目
	2020.10-2021.12
	108000
	40000
	泌阳县

	94
	河南新联门业有限公司年产10万扇高端门、5万套家具及15万件板材建设项目
	2019.6-2021.12
	50000
	30000
	新蔡县

	95
	中艺户外产业园项目
	2020.4-2021.12
	100000
	45000
	新蔡县

	96
	爱民药业集团股份有限公司年提取32万吨中药及5000吨中药浸膏提取全自动生产线
	2018.6-2021.12
	80000
	60000
	新蔡县

	97
	湖州纺织产业园
	2019.6-2021.12
	50000
	40000
	新蔡县

	98
	河南鼎一电器科技发展有限公司年产20万台集成灶建设项目
	2019.6-2021.12
	33000
	20000
	新蔡县

	99
	河南奥田机电科技有限公司年产30万台冰箱、压缩机、电机项目
	2019.6-2021.12
	50000
	35000
	新蔡县

	
	前期项目（3个）
	
	
	
	

	1
	中天智控科技控股股份有限公司智能制造产业基地项目
	
	1000000
	
	驿城区

	2
	顶志/顶升食品加工生产项目
	
	50000
	
	经济开发区

	3
	驻马店市汽车模具产业园
	
	200000
	
	市产投集团

	（二）
	服务业项目（132个）
	
	19115858
	5726700
	

	
	计划新开工项目（67个）
	
	
	
	

	1
	驿城区农产品冷链物流设施建设项目
	2021.6-2022.12
	17200
	7200
	驿城区

	2
	中骏集团控股有限公司中骏世界城项目
	2021.4-2023.05
	450000
	150000
	驿城区

	3
	驻马店自在天中乡村振兴示范区项目
	2021.5-2023.10
	500000
	50000
	驿城区

	4
	驻马店高新区物流产业园
	2021.3-2024.12
	146000
	80000
	市高新区

	5
	驻马店内陆港建设项目
	2021.10-2023.12
	100000
	2000
	市高新区

	6
	驻马店“中大门”国际农产品保税交易中心项目
	2021.8-2024.8
	450000
	150000
	市高新区

	7
	市高新区冷链物流园区建设项目
	2021.6-2023.12
	199612
	4000
	市高新区

	8
	驻马店高新技术产业开发区铁路物流产业园园区基础设施建设项目
	2021.3-2024.12
	251633
	45000
	市高新区

	9
	驻马店天元国际交易总部港
	2021.3-2023.12
	100000
	30000
	示范区

	10
	驻马店一体化示范区综合体项目
	2021.9-2024.12
	300000
	60000
	示范区

	11
	驻马店市体育文化综合体
	2021.6-2024.12
	340000
	70000
	示范区

	12
	豫南（驻马店）农产品骨干智慧冷链物流基地项目
	2021.7-20.23.12
	90000
	20000
	经济开发区

	13
	大别山革命老区暨嵖岈山景区旅游资源整合工程建设项目
	2021.3-2023.3
	250000
	106000
	遂平县

	14
	遂平县吴房特色文旅扶贫建设项目
	2021.8-2024.12
	120000
	62000
	遂平县

	15
	西平京港澳高速出口物流产业园项目
	2021.6-2023.1
	14000
	7000
	西平县

	16
	西平县嫘祖镇董桥遗址保护开发建设项目
	2021.1-2022.1
	13000
	6000
	西平县

	17
	西平县西汉文化旅游景区项目
	2021.5-2025.12
	15000
	5000
	西平县

	18
	西平县嫘祖文化创意产业园
	2021.3—2023.12
	300000
	100000
	西平县

	19
	西平县农商智慧城项目
	2021.3-2022.12
	60000
	30000
	西平县

	20
	西平县城智慧化改造项目
	2021.6-2023.6
	50000
	20000
	西平县

	21
	西平县易联大型物流园区项目
	2021.5-2023.11
	100000
	30000
	西平县

	22
	河南省上蔡县状元红酒业有限公司农产品物流配送中心项目
	2021.3-2022.12
	100000
	50000
	上蔡县

	23
	上蔡县智慧物流产业园项目
	2021.3-2022.12
	120000
	60000
	上蔡县

	24
	上蔡县杜诗公园旅游景区基础设施建设项目
	2021.1-2022.12
	15000
	8000
	上蔡县

	25
	上蔡县森林公园旅游景区基础设施建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	10000
	上蔡县

	26
	上蔡县中盛投资发展有限公司新建3万吨冷藏库和保鲜库项目
	2021.1-2021.12
	16000
	16000
	上蔡县

	27
	上蔡县公共配送中心项目
	2021.5-2022.12
	150000
	80000
	上蔡县

	28
	上蔡县坊城商业街建设项目
	2021.1-2022.12
	150000
	80000
	上蔡县

	29
	“春天的故事”文化艺术博物馆和特色民宿集群综合体项目
	2021.1-2025.12
	300000
	100000
	汝南县

	30
	汝南县渔家傲5G智慧社区项目
	2021.3-2024.12
	170000
	60000
	汝南县

	31
	汝南县大宗水产品交易中心项目
	2021.3-2024.12
	24000
	10000
	汝南县

	32
	汝南县西亚美乐城项目
	2021.6-2023.12
	200000
	80000
	汝南县

	33
	汝南县故城文化旅游区建设项目
	2021.1-2024.12
	300000
	30000
	汝南县

	34
	汝南县遇贤厅项目
	2021.1-2022.12
	38000
	10000
	汝南县

	35
	汝南县中央厨房及冷链仓储项目
	2021.4-2022.12
	50000
	30000
	汝南县

	36
	汝南县梁祝惠家隆购物超市建设项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	汝南县

	37
	汝南1513河南省粮食储备库迁建及物流园区项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	38
	驻马店市汇鑫冷链物流有限公司冷链物流储运中心改造项目
	2021.4-2023.10
	35000
	13000
	平舆县

	39
	平舆县汽车贸易产业园
	2021.2-2023.7
	150000
	60000
	平舆县

	40
	河南省金义杰实业有限公司新建粮油购销仓储中心建设项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	41
	正阳县豫粮粮食贸易有限公司粮食物资储备扩建项目
	2021.2-2021.12
	16000
	16000
	正阳县

	42
	天龙酒店综合体建设项目
	2021.2-2022.12
	30000
	16000
	正阳县

	43
	建业大酒店建设项目
	2021.2-2022.10
	35000
	35000
	正阳县

	44
	驻马店·正阳花生之都国际酒店
	2021.4-2022.12
	20000
	12000
	正阳县

	45
	正阳陶瓷装饰城二期
	2021.2-2022.10
	100000
	60000
	正阳县

	46
	正阳县欧蓓莎现代商贸商业综合城
	2021.1-2023.12
	350000
	180000
	正阳县

	47
	正阳县东城文旅休闲小镇项目
	2021.1-2022.12
	150000
	80000
	正阳县

	48
	正阳电商物流产业园项目
	2021.1-2022.12
	100000
	60000
	正阳县

	49
	确山县天目山乡村旅游项目
	2021.3-2022.12
	10000
	5000
	确山县

	50
	确山县智慧农商城
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	确山县

	51
	确山县上河城商业综合体项目
	2021.1-2023.12
	178113
	67000
	确山县

	52
	确山县乐中民宿建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	10000
	确山县

	53
	竹沟红色旅游综合服务项目
	2021.3-2023.2
	11000
	3000
	确山县

	54
	确山县农产品现代物流园区
	2021.4-2024.12
	28000
	14000
	确山县

	55
	确山县粮食物流园区建设项目
	2021.1-2022.12
	50000
	30000
	确山县

	56
	河南威德汽车贸易服务有限公司机动车维修项目
	2021.2-2021.11
	25000
	25000
	泌阳县

	57
	泌阳县和园休闲文旅项目
	2021.2-2022.12
	120000
	60000
	泌阳县

	58
	蔡洪坊大酒店
	2021.1-2022.12
	60000
	40000
	新蔡县

	59
	新蔡古街修复及全域旅游项目
	2021.1-2023.10
	200000
	60000
	新蔡县

	60
	新蔡县今是街道大型农贸市场
	2021.3-2022.6
	20000
	10000
	新蔡县

	61
	新蔡县医药产业物流园项目
	2021.4-2023.10
	200000
	80000
	新蔡县

	62
	新蔡县物流配送中心建设项目
	2021.1-2022.12
	30000
	10000
	新蔡县

	63
	平舆县二十五万吨粮食仓储建设项目
	2021.4-2023.10
	50000
	30000
	平舆县

	64
	平舆县舆东城市综合体项目
	2021.3-2023.10
	160000
	70000
	平舆县

	65
	新型文旅商业消费集聚区
	2021.8-2023.12
	10000
	7000
	确山县

	66
	新蔡县水韵天街旅游景区建设项目
	2021.1-2023.12
	300000
	100000
	新蔡县

	67
	新蔡县世贸商城建设项目
	2021.1-2023.12
	42000
	20000
	新蔡县

	
	续建项目（34个）
	
	
	
	

	1
	温德姆五星级酒店建设项目
	2020.6-2022.6
	50000
	20000
	驿城区

	2
	红星国际广场项目
	2018.6-2022.12
	1200000
	100000
	驿城区

	3
	驿城区朱古洞乡万福文化旅游度假区项目
	2020.8-2024.10
	500000
	80000
	驿城区

	4
	驿城区蚁蜂镇鲁湾菊花小镇田园综合体项目
	2019.12-2022.12
	32000
	15000
	驿城区

	5
	秀境玫瑰园旅游开发项目
	2020.9-2023.12
	100000
	30000
	驿城区

	6
	驻马店保税物流中心（B）型项目
	2020.1-2022.10
	40000
	20000
	市高新区

	7
	中多•中环国际
	2019.6-2022.12
	80000
	14250
	示范区

	8
	银座广场
	2014.12-2022.12
	100000
	5000
	示范区

	9
	蓝天世贸中心
	2014.12-2022.12
	400000
	55750
	示范区

	10
	驻马店绿地高铁城际空间站
	2020.1-2022.12
	400000
	70000
	示范区

	11
	驻马店迎宾馆项目
	2020.7-2022.7
	100000
	15000
	经济开发区

	12
	建业尊府商业综合体
	2019.12-2022.12
	65000
	10000
	经济开发区

	13
	国贸商业综合体
	2020.10-2022.10
	55000
	10000
	经济开发区

	14
	驻马店万邦农产品物流园
	2019.12-2023.5
	185000
	60000
	经济开发区

	15
	合肥向日葵农产品市场建设有限公司向日葵农产品智慧物流园项目
	2020.10-2023.12
	300000
	85000
	遂平县

	16
	柏子国美好家园文化旅游商贸开发项目
	2020.4-2023.12
	500000
	100000
	西平县

	17
	西平服装城升级改造项目
	2020.1-2022.12
	200000
	80000
	西平县

	18
	西平CBD金融商务大厦中心项目
	2020.4-2023.12
	100000
	30000
	西平县

	19
	西平县公园大地商贸物流项目
	2020.6-2022.12
	150000
	50000
	西平县

	20
	西平县鑫源仓储物流项目
	2020.6-2022.12
	35000
	12000
	西平县

	21
	西平县西平县欧文开发有限公司东苑文旅休闲服务建设项目
	2020.11-2022.12
	100000
	40000
	西平县

	22
	西平县出山镇花溪沟景区建设项目
	2020.1-2022.1
	12000
	6000
	西平县

	23
	西平县仪封文化小镇
	2020.1-2022.1
	15000
	7000
	西平县

	24
	嫘祖海棠园林业生态旅游文化项目
	2020.01-2022.12
	150000
	80000
	西平县

	25
	汝南县国际商贸城项目
	2019.1-2023.12
	300000
	105000
	汝南县

	26
	汝南县农商智慧产业园项目
	2019.6-2024.12
	300000
	80000
	汝南县

	27
	平舆县财富商贸城二期项目
	2020.3-2022.3
	300000
	130000
	平舆县

	28
	平舆县舆北综合市场项目
	2020.3-2022.12
	70000
	30000
	平舆县

	29
	八佰伴时代广场建设项目
	2020.1-2022.12
	300000
	100000
	正阳县

	30
	泌阳县洲业汽车城
	2020.8-2022.12
	200000
	100000
	泌阳县

	31
	中原香菇市场
	2020.8-2022.12
	190000
	80000
	泌阳县

	32
	泌阳县国际农博城
	2020.8-2022.11
	140000
	70000
	泌阳县

	33
	新蔡太平洋百货
	2020.1-2022.12
	300000
	90000
	新蔡县

	34
	新蔡县蔡洪坊酒文化产业园项目
	2019.11-2022.12
	100000
	60000
	新蔡县

	
	竣工项目（24个）
	
	
	
	

	1
	十三香物流项目
	2020.1-2021.7
	15000
	12000
	驿城区

	2
	国药物流有限公司仓储建设项目
	2018.6-2021.12
	50000
	20000
	驿城区

	3
	丰树驻马店现代综合物流园项目
	2019.11-2021.12
	35000
	20000
	经济开发区

	4
	驻马店职教园区清河韵商业街项目
	2018.2-2021.12
	12300
	10000
	经济开发区

	5
	遂平县天龙生态酒店建设项目
	2020.3-2021.12
	75000
	62000
	遂平县

	6
	河南嵖岈山中原E家野营地项目
	2019.6-2021.12
	50000
	35000
	遂平县

	7
	嵖岈山温泉小镇百花园休闲度假项目
	2019.1-2021.12
	196000
	86000
	遂平县

	8
	遂平县老城区便民市场新建改造项目
	2019.3-2021.12
	35000
	25000
	遂平县

	9
	遂平综合物流园区
	2020.3-2021.12
	50000
	38000
	遂平县

	10
	中华嫘祖城文旅休闲生态园区项目
	2019.1-2021.12
	300000
	80000
	西平县

	11
	西平县嫘祖大道文化苑商贸区建设项目
	2019.5-2021.12
	58000
	16000
	西平县

	12
	西平县嫘祖文化苑建设项目
	2019.11-2021.12
	36000
	18000
	西平县

	13
	西平县美景商贸城项目
	2019.7-2021.12
	60000
	20000
	西平县

	14
	鑫居房地产映像婚礼酒店项目
	2019.8-2021.12
	22000
	10000
	西平县

	15
	汝南县湖滨新城城市综合体项目
	2019.1-2021.12
	130000
	85000
	汝南县

	16
	平舆县上河城二期扩建项目
	2019.5-2021.6
	150000
	30000
	平舆县

	17
	平舆县中原农博汇物流园项目
	2019.1-2021.11
	320000
	80000
	平舆县

	18
	驻马店（马庄）物流基地平舆户外物流园项目
	2020.4-2021.11
	60000
	40000
	平舆县

	19
	驻马店市正和实业有限公司汽车销售、仓储物流产业园项目
	2020.6-2021.7
	23000
	15000
	正阳县

	20
	新蔡县宝利商业文化广场建设项目
	2019.12-2021.12
	50000
	30000
	新蔡县

	21
	新蔡县新申通跨境电商产业园
	2019.12-2021.12
	38000
	23000
	新蔡县

	22
	爱琴海购物公园建设项目
	2019.12-2021.12
	50000
	30000
	新蔡县

	23
	河南京润农产品批发市场
	2018.12-2021.12
	200000
	60000
	新蔡县

	24
	新蔡县杂技文化产业园建设项目
	2019.12-2021.12
	40000
	30000
	新蔡县

	
	前期项目（7个）
	
	
	
	

	1
	驻马店刘阁古寨项目
	
	300000
	
	示范区

	2
	驻马店市奥特莱斯综合体项目
	
	200000
	
	示范区

	3
	华强方特旅游度假区项目
	2021.3-2023.12
	240000
	98500
	市产投集团

市文旅公司

驿城区

	4
	驻马店月星星彩城项目
	
	500000
	
	经济开发区

	5
	豫剧小镇
	
	400000
	
	经济开发区

	6
	八匹马现代物流项目
	
	150000
	
	市产投集团

	7
	恒达智慧园区项目
	
	100000
	
	驿城区

	（三）
	农业项目（174个）
	
	11834235
	5873410
	

	
	竣工项目（31个）
	
	
	
	

	1
	豫西南肉牛产业集群建设项目
	2020.10-

2021.12
	67003
	53000
	市农业农村局

	2
	遂平县阳丰镇田园综合体项目
	2019.1-2021.12
	100000
	55000
	遂平县

	3
	遂平县农村改厕项目
	2019.3-2021.10
	45000
	25000
	遂平县

	4
	遂平县畜禽粪污资源化利用项目
	2020.3-2021.12
	15000
	10000
	遂平县

	5
	西平牧原农牧有限公司生猪养殖项目
	2018.3-2021.10
	80000
	20000
	西平县

	6
	西平金汇海蓝农业科技有限公司新建10万亩大田托管现代生态农业项目
	2019.4-2021.12
	35000
	12000
	西平县

	7
	西平县畜牧资源循环利用项目
	2019.7-2021.12
	30000
	12000
	西平县

	8
	西平县有机蔬菜现代农业产业园
	2019.12-2021.12
	38000
	20000
	西平县

	9
	西平县徐图农业科技有限公司年产5000吨芦笋种植项目
	2020.10-2021.12
	20000
	15000
	西平县

	10
	西平县可兰牧业有限公司年出栏2000头肉牛项目
	2020.11-2021.12
	30000
	25000
	西平县

	11
	驻马店惠丰农业发展有限公司优质番茄产业园项目
	2019.1-2021.12
	110000
	45000
	汝南县

	12
	平舆县万晟农业种植项目
	2019.5-2021.12
	32000
	22000
	平舆县

	13
	平舆县万隆牧业项目
	2019.9-2021.12
	42000
	22000
	平舆县

	14
	平舆县微谷农业项目
	2019.8-2021.8
	30000
	20000
	平舆县

	15
	平舆县龙祥中药材种植基地项目
	2019.10-2021.12
	21000
	11000
	平舆县

	16
	河南省百花谷生态农业科技项目
	2019.8-2021.8
	50000
	30000
	平舆县

	17
	平舆县农村户厕改造项目
	2020.4-2021.5
	40000
	30000
	平舆县

	18
	平舆县白芝麻创新育种研究中心
	2020.3-2021.10
	20000
	15000
	平舆县

	19
	平舆牧原农牧养殖建设项目
	2019.5-2021.12
	200000
	90000
	平舆县

	20
	平舆县农村安全饮水项目
	2020.3-2021.12
	11000
	6000
	平舆县

	21
	平舆县鑫芳农业种植项目
	2018.5-2021.12
	80000
	40000
	平舆县

	22
	平舆县李芳庄循环农业种植及深加工项目
	2018.4-2021.12
	60000
	35000
	平舆县

	23
	泌阳县九元康养殖场生猪养殖项目
	2020.6-2021.12
	65000
	33000
	泌阳县

	24
	驻马店方鸿养殖有限公司夏南牛养殖项目
	2020.3-2021.11
	63000
	31000
	泌阳县

	25
	河南省振泰新宇生态牧业有限公司肉牛养殖项目
	2020.2-2021.11
	85000
	45000
	泌阳县

	26
	河南中航制药及药材种植基地
	2019.1-2021.10
	40000
	20000
	新蔡县

	27
	2020年新蔡县垃圾清运项目（暨2020年县派第一书记项目）
	2020.1-2021.10
	30000
	20000
	新蔡县

	28
	新蔡县2020年扶贫种植产业项目
	2020.1-2021.10
	8000
	4000
	新蔡县

	29
	新蔡县2020年交通扶贫（百县通村入组）村道建设项目
	2020.1-2021.10
	10000
	8000
	新蔡县

	30
	新蔡县2020年农村饮水安全巩固提升工程项目
	2020.1-2021.10
	5000
	4000
	新蔡县

	31
	新蔡县乡村振兴示范项目
	2019.1-2021.10
	100000
	60000
	新蔡县

	
	续建项目（19个）
	
	
	
	

	1
	河南鑫芳生态农业发展有限公司番顺番茄产业园项目
	2020.8-2022.12
	100000
	50000
	驿城区

	2
	驻马店市长龙山农牧有限公司35万头生猪养殖加工项目
	2019.12-2022.06
	150000
	50000
	驿城区

	3
	河南浩欣种养殖有限公司加州鲈鱼规模繁育养殖、“生态农业”基地项目
	2020.9-2022.12
	20000
	10000
	西平县

	4
	西平县2021年农村饮水安全巩固提升工程
	2020.4-2022.5
	19700
	10000
	西平县

	5
	西平县桑蚕现代农林业科技综合产业园
	2020.8-2023.12
	500000
	150000
	西平县

	6
	汝南县天康宏展循环农业生态园
	2020.1-2022.12
	200000
	150000
	汝南县

	7
	平舆县蓝天现代农业项目
	2019.3-2022.12
	204000
	80000
	平舆县

	8
	平舆县优质林果苗木基地建设项目
	2020.2-2023.12
	86000
	40000
	平舆县

	9
	平舆县农村环境整治项目
	2020.2-2022.6
	200000
	80000
	平舆县

	10
	平舆县8万亩高标准农田建设项目
	2020.4-2022.4
	80000
	40000
	平舆县

	11
	平舆县国家储备林建设项目
	2020.3-2022.5
	240000
	80000
	平舆县

	12
	平舆县畜禽粪污资源化利用整县推进项目
	2020.3-2022.10
	90000
	40000
	平舆县

	13
	平舆县惠万家实业有限公司活禽屠宰项目
	2020.9-2022.12
	38000
	25000
	平舆县

	14
	平舆县农村产业融合示范园
	2020.4-2022.10
	103000
	40000
	平舆县

	15
	平舆县金沙湾田园综合体建设项目
	2019.7-2022.08
	150000
	60000
	平舆县

	16
	正阳县国家农业科技产业园
	2020.9-2022.12
	680000
	200000
	正阳县

	17
	正阳县高标准农田建设与提升项目
	2020.1-2022.12
	75000
	26000
	正阳县

	18
	正阳县农村饮水安全巩固提升工程
	2020.6-2022.12
	30000
	15000
	正阳县

	19
	河南未来再生能源股份有限公司农业循环示范项目
	2019.1-2022.10
	150000
	40000
	新蔡县

	
	计划新开工项目（124个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市高标准农田建设项目
	2021.4-2021.12
	120000
	120000
	市农业农村局

	2
	西平县10万亩智慧农业项目
	2021.1-2023.12
	75000
	18000
	市农业农村局

	3
	上蔡县、遂平县10万亩智慧农业项目
	2021.1-2023.12
	43200
	18000
	市农业农村局

	4
	全市农村人居环境整治项目
	2021.1-2021.12
	200000
	200000
	市农业农村局

	5
	泌阳县夏南牛现代农业产业园基础设施续建项目
	2021.1-2022.2
	43000
	35000
	市农业农村局

	6
	驿城区农村集中供水工程
	2021.4-2022.12
	10000
	6000
	驿城区

	7
	驻马店植物园建设项目
	2021.7-2023.12
	79000
	35000
	驿城区

	8
	驿城区2.8万亩高标准农田高效节水灌溉示范区建设项目
	2021.5-2021.12
	14000
	14000
	驿城区

	9
	驿城区乡村振兴项目
	2021.5-2022.12
	13807
	8000
	驿城区

	10
	老河香菇产业园项目
	2021.1-2022.6
	15000
	10000
	驿城区

	11
	遂平县高标准农田高效节水灌溉示范区建设项目
	2021.4-2021.10
	15200
	15200
	遂平县

	12
	优露牧业生态观光奶牛场建设项目
	2021.4-2021.12
	45000
	45000
	遂平县

	13
	中国（驻马店）国际农产品加工产业园5G食品智港建设项目
	2021.2-2022.12
	270000
	180000
	遂平县

	14
	河南丰源和普农牧有限公司年出栏50万头生猪养殖项目
	2021.1-2022.12
	110000
	60000
	西平县

	15
	西平县番茄生态园智慧农业项目
	2021.3-2022.12
	100000
	50000
	西平县

	16
	西平牧原农牧有限公司西平十七场生猪养殖项目
	2021.1-2022.12
	100000
	50000
	西平县

	17
	驻马店优然牧业新建24000头全群牛养殖示范园区项目
	2021.3-2022.12
	120000
	70000
	西平县

	18
	西平县海蓝牧业有限公司大型沼气建设项目
	2021.7-2022.12
	60000
	25000
	西平县

	19
	西平县人和乡农业产业融合示范园
	2021.5-2022.12
	115000
	30000
	西平县

	20
	西平县人和乡花卉苗木项目
	2021.6-2021.12
	15000
	7000
	西平县

	21
	西平县芦庙乡特色高效农业项目
	2021.5-2023.1
	12000
	6000
	西平县

	22
	西平县蔡寨乡特色养殖业项目
	2021.5-2023.12
	16000
	8000
	西平县

	23
	西平县优质高油酸花生绿色高质高效创建示范基地
	2021.5-2023.1
	24000
	10000
	西平县

	24
	西平县权寨镇特色高效农业项目
	2021.5-2023.12
	13000
	7000
	西平县

	25
	西平县农产品安全追溯体系建设项目
	2021.5-2023.12
	24000
	12000
	西平县

	26
	西平县焦庄红薯文化小镇项目
	2021.5-2023.12
	21200
	10000
	西平县

	27
	西平县嫘祖镇高效农业种植基地
	2021.6-2023.1
	16000
	8000
	西平县

	28
	西平县盆尧镇休闲观光农业产业园
	2021.6-2023.1
	12000
	6000
	西平县

	29
	西平县五沟营镇天康生物养殖项目
	2021.6-2023.1
	30000
	12000
	西平县

	30
	西平县宋集镇农村人居环境整治项目
	2021.5-2024.1
	13000
	6000
	西平县

	31
	西平县宋集镇食用菌种植项目
	2021.6-2023.1
	12000
	6000
	西平县

	32
	西平县众基种植有限公司现代农业产业化生态园区项目
	2021.6-2023.3
	29600
	13000
	西平县

	33
	西平县休闲观光旅游农业园区
	2021.5-2021.12
	12000
	6000
	西平县

	34
	上蔡县润富成养殖有限公司种猪繁育扩建项目
	2021.1-2022.12
	20000
	15000
	上蔡县

	35
	上蔡新六农牧科技有限公司年出栏30万头仔猪、15万头育肥猪养殖项目
	2021.1-2022.6
	37000
	30000
	上蔡县

	36
	上蔡牧原农牧有限公司十场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	37
	上蔡牧原农牧有限公司十二场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	上蔡县

	38
	驻马店市丰禾苑养殖有限公司年出栏十万头肉牛养殖基地及深加工扩建项目
	2021.1-2022.12
	100800
	50000
	上蔡县

	39
	上蔡县盛一种植合作社特色农业产业园项目
	2021.1-2022.12
	36000
	26000
	上蔡县

	40
	上蔡牧原农牧有限公司七场新增配套小料机组项目
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	上蔡县

	41
	上蔡牧原农牧有限公司十一场新增配套小料机组项目
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	上蔡县

	42
	上蔡牧原农牧有限公司十三场新增配套小料机组项目
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	上蔡县

	43
	上蔡牧原农牧有限公司十四场场新增配套小料机组项目
	2021.1-2021.12
	10500
	10500
	上蔡县

	44
	上蔡牧原农牧有限公司十四场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	18700
	18700
	上蔡县

	45
	上蔡县花彩水乡田园综合体项目
	2021.1-2023.12
	100000
	30000
	上蔡县

	46
	上蔡县城西南引水灌溉高位蓄水池建设项目
	2021.5-2023.5
	26000
	10000
	上蔡县

	47
	上蔡县高效节水灌溉示范区建设项目
	2021.2-2021.12
	28000
	28000
	上蔡县

	48
	上蔡县14万亩高标准农田建设项目
	2021.1-2021.12
	21800
	21800
	上蔡县

	49
	上蔡牧原农牧有限公司十五场生猪养殖项目
	2021.1-2022.12
	45000
	25000
	上蔡县

	50
	上蔡牧原农牧有限公司十一场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	27900
	27900
	上蔡县

	51
	上蔡牧原农牧有限公司十三场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	18700
	18700
	上蔡县

	52
	上蔡县林业服务中心新建杜诗公园花海建设项目
	2021.1-2022.12
	15000
	8000
	上蔡县

	53
	汝南县花生良种繁育基地建设项目
	2021.1-2021.12
	33000
	33000
	汝南县

	54
	汝南县优质小麦良种繁育基地建设项目
	2021.1-2021.12
	32300
	32300
	汝南县

	55
	汝南县玉米良种繁育基地建设项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	56
	驻马店市富池堡水产养殖有限公司年产10万吨虾场项目
	2021.1-2023.12
	560000
	26000
	汝南县

	57
	汝南县高标准良田建设项目
	2021.1-2025.12
	50000
	10000
	汝南县

	58
	汝南县东方希望现代化生猪养殖循环产业链项目
	2021.6-2023.12
	300000
	100000
	汝南县

	59
	汝南县德聚鑫现代化养殖产业园
	2021.1-2021.12
	100000
	100000
	汝南县

	60
	汝南县颐康源生猪养殖项目
	2021.1-2022.12
	120000
	60000
	汝南县

	61
	汝南县八眉生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	汝南县

	62
	汝南县雷香猪养殖生产基地项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	汝南县

	63
	河南省爱想农牧梁祝种鸡场项目
	2021.1-2021.12
	25000
	25000
	汝南县

	64
	河南四湖农牧湖羊羔羊养殖项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	汝南县

	65
	汝南县奇昌生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	汝南县

	66
	汝南县金地来农牧生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	50000
	50000
	汝南县

	67
	汝南县海滨生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	汝南县

	68
	驻马店市四季特色中药材种植基地
	2021.1-2022.12
	300000
	150000
	汝南县

	69
	平舆县御龙湾农业开发有限公司乡村旅游项目
	2021.3-2023.12
	150000
	70000
	平舆县

	70
	正阳牧原农牧有限公司八场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	正阳县

	71
	正阳牧原农牧有限公司十场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	72
	正阳牧原农牧有限公司二十五场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	15000
	15000
	正阳县

	73
	正阳牧原农牧有限公司十四场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	正阳县

	74
	正阳牧原农牧有限公司十八场生猪养殖项目
	2021.1-2021.12
	13000
	13000
	正阳县

	75
	河南枫华种业股份有限公司生猪屠宰项目
	2021.1-2022.12
	100000
	65000
	正阳县

	76
	正阳县乡村振兴智慧平台项目
	2021.2－2022.12
	37000
	20000
	正阳县

	77
	正阳县国家现代农业产业园续建项目
	2021.1-2023.12
	500000
	200000
	正阳县

	78
	正阳县农村人居环境整治工程项目
	2021.1-2023.12
	100000
	50000
	正阳县

	79
	确山县平菇生产基地
	2021.1-2021.12
	16000
	16000
	确山县

	80
	确山县种鸽养殖基地
	2021.1-2021.12
	12000
	12000
	确山县

	81
	确山县羊产业园建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	9700
	确山县

	82
	确山县千亩车厘子种植园区项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	确山县

	83
	确山县精品草莓种植采摘加工基地
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	确山县

	84
	留庄镇现代创意农业产业园
	2021.1-2022.12
	20000
	10000
	确山县

	85
	确山县金银花种植加工基地
	2021.1-2021.12
	32000
	32000
	确山县

	86
	确山县龙华牧业现代农牧产业园
	2021.1-2022.12
	100000
	60000
	确山县

	87
	确山县龙华牧业李新店洛庙分公司存栏12万套肉鸡养殖项目
	2021.1-2022.12
	100000
	60000
	确山县

	88
	确山县鸿鹄鸽业养殖及深加工项目
	2021.1-2021.12
	35000
	35000
	确山县

	89
	新美润香菇种植基地二期建设项目
	2021.1-2022.12
	10500
	8500
	确山县

	90
	确山县兴姚生态农业基地建设
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	确山县

	91
	确山县皂角树种植基地建设项目
	2021.1-2023.10
	15000
	5000
	确山县

	92
	确山县任店镇肉牛养殖基地
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	确山县

	93
	确山县蔬菜种植基地
	2021.1-2022.12
	24000
	12000
	确山县

	94
	确山县10万亩高标准农田项目
	2021.4-2021.12
	65000
	65000
	确山县

	95
	确山县汇博农业羊肚菌培育基地
	2021.1-2021.12
	11000
	11000
	确山县

	96
	确山县循环农业示范园建设项目
	2021.1-2021.12
	60000
	60000
	确山县

	97
	确山县食用菌现代农业产业园
	2021.1-2024.12
	134642
	28910
	确山县

	98
	确山县优质稻米现代农业产业园
	2021.4-2024.12
	50124
	15700
	确山县

	99
	河南金田农业科技发展有限公司食用菌种植加工项目
	2021.2-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	100
	泌阳县世杰农业开发有限公司农业生态园项目
	2021.3-2021.12
	23000
	23000
	泌阳县

	101
	泌阳县顺畅养殖有限公司生猪养殖扩建项目
	2021.2-2021.12
	25000
	25000
	泌阳县

	102
	河南兆丰农牧科技发展有限公司年出栏10000头生猪建设项目
	2021.2-2021.12
	30000
	30000
	泌阳县

	103
	河南省石峰林木开发有限公司五万亩生态林业综合开发项目
	2021.3-2021.12
	32000
	32000
	泌阳县

	104
	泌阳县泌丰源养殖有限公司肉牛养殖项目
	2021.1-2021.12
	58000
	58000
	泌阳县

	105
	泌阳雪韵农业科技发展有限公司中草药生产加工项目
	2021.2-2021.12
	15000
	15000
	泌阳县

	106
	龟鹿药业集团有限公司年出栏200万只中华草龟与2000头头马鹿智能生态养殖项目
	2021.1-2022.12
	10000
	5000
	新蔡县

	107
	新蔡县2021年高标准农田建设项目
	2021.1-2022.10
	110000
	40000
	新蔡县

	108
	新蔡县2021年交通扶贫（百县通村入组）村道建设项目
	2021.3-2022.12
	58000
	30000
	新蔡县

	109
	新蔡县奶牛生态循环现代农业产业园农产品冷链仓储建设和连栋玻璃温室建设项目
	2021.1-2023.10
	10000
	5000
	新蔡县

	110
	新蔡县无公害水稻种植加工项目
	2021.1-2023.10
	30000
	10000
	新蔡县

	111
	新蔡县农田机井浇灌及配套建设项目
	2021.1-2022.12
	30000
	25000
	新蔡县

	112
	新蔡县以工代赈植树造林项目
	2021.1-2022.6
	10000
	7000
	新蔡县

	113
	新蔡县面粉加工项目
	2021.1-2021.12
	10000
	5000
	新蔡县

	114
	新蔡县扶贫养殖产业项目
	2021.1-2022.10
	10000
	7000
	新蔡县

	115
	新蔡县谷庄新型农业生态庄园旅游项目
	2021.1-2022.10
	20000
	16000
	新蔡县

	116
	新蔡县村容村貌提升项目
	2021.1-2023.12
	350000
	60000
	新蔡县

	117
	新蔡县农村粪污处理建设项目
	2021.1-2023.12
	80000
	30000
	新蔡县

	118
	新蔡县书梅专业种植合作社优质花生种植项目
	2021.1-2023.12
	10000
	3000
	新蔡县

	119
	新蔡县花生种植加工产业集群项目
	2021.1-2023.12
	30000
	10000
	新蔡县

	120
	新蔡县裕广农业发展有限公司年种植瓜蒌2000亩及深加工瓜蒌5000吨项目
	2021.1-2023.1
	50000
	30000
	新蔡县

	121
	河南国恩牧业发展有限公司国恩肉牛养殖项目
	2021.1-2023.1
	50000
	30000
	新蔡县

	122
	河南吧得食品有限公司年处理30万吨小麦深加工综合项目
	2021.1-2023.12
	100000
	50000
	新蔡县

	123
	河南麦佳食品有限公司年生产10万吨面粉建设项目
	2021.1-2023.12
	120000
	50000
	新蔡县

	124
	新蔡县农村人居环境改善PPP项目
	2021.1-2022.10
	54059
	30000
	新蔡县

	五
	创新能力驱动项目（11个）
	
	1195300
	527000
	

	
	竣工项目（1个）
	
	
	
	

	1
	新蔡县农民工返乡创业园
	2020.1-2021.12
	90000
	60000
	新蔡县

	
	续建项目（2个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市云创谷科技产业园有限公司云创谷5G+智慧园区项目
	2019.2-2022.12
	100000
	50000
	驿城区

	2
	上海舞金机器人项目
	2020.9-2023.12
	25000
	8000
	经济开发区

	
	计划新开工项目（8个）
	
	
	
	

	1
	驻马店双创中心项目
	2021.8-2024.7
	60000
	10000
	市产投集团

	2
	驻马店市创新创业产业园及基础设施建设项目
	2021.8-2023.8
	84300
	3000
	市高新区

	3
	西平县嫘祖服装智能制造学院项目
	2021.4-2022.12
	150000
	80000
	西平县

	4
	上蔡县产业集聚区创新创业园项目
	2021.6-2023.12
	150000
	100000
	上蔡县

	5
	汝南县中小企业孵化园项目
	2021.1-2023.12
	180000
	65000
	汝南县

	6
	平舆县中山大学河南研究院现代农业创新中心项目
	2021.4-2023.12
	130000
	50000
	平舆县

	7
	平舆县黄淮学院智慧产业学院项目
	2021.4-2023.10
	200000
	75000
	平舆县

	8
	泌阳县夏南牛科技研发中心
	2021.1-2021.11
	26000
	26000
	泌阳县

	六
	生态环保项目（117个）
	
	8163748
	3803845
	

	
	计划新开工项目（73个）
	
	
	
	

	1
	东石河西石河生态综合整治项目
	2021.4-2022.8
	30745
	20000
	驿城区

	2
	驿城区黄尤河治理开发项目
	2021.4-2022.12
	12360
	10000
	驿城区

	3
	驿城区建筑垃圾处理园区
	2021.6-2022.12
	40000
	25000
	驿城区

	4
	练江河二片区五里河治理项目
	2021.3-2022.10
	25700
	20000
	驿城区

	5
	驻马店市驿城区国家储备林基地建设项目
	2021.7-2022.12
	160000
	80000
	驿城区

	6
	驿马店市乐山东麓废弃矿山综合整治开发建设项目
	2021.2-2022.12
	87600
	45000
	驿城区

	7
	驻马店市医疗废物处置及综合利用项目
	2021.3-2022.9
	15000
	7000
	市高新区

	8
	驻马店市物华再生资源有限公司报废汽车项目
	2021.3-2022.9
	30000
	15000
	市高新区

	9
	驻马店高新技术产业开发区静脉产业园建设项目
	2021.08-2022.12
	120000
	6000
	市高新区

	10
	遂平县第一污水处理厂和第二污水处理厂增量提质建设项目
	2021.10-2022.10
	25000
	15000
	遂平县

	11
	汝河综合治理暨景观工程PPP项目
	2021.1-2022.10
	100000
	55000
	遂平县

	12
	西平县城市第二污水处理厂提标改造及中水回用建设项目
	2021.5-2022.12
	10900
	5000
	西平县

	13
	西平县建筑垃圾清运及回收再利用项目
	2021.5-2022.11
	28000
	10000
	西平县

	14
	西平县餐厨垃圾无害化处理项目
	2021.6-2022.6
	27000
	10000
	西平县

	15
	西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目
	2021.5-2022.12
	22000
	10000
	西平县

	16
	西平县矿山生态修复治理工程
	2021.5-2022.12
	29000
	10000
	西平县

	17
	西平县淤泥河水环境治理项目
	2021.5-2025.12
	15000
	7000
	西平县

	18
	西平县小洪河芦庙乡段水环境综合治理项目
	2021.5-2025.1
	15500
	7000
	西平县

	19
	西平县万泉河至北柳堰河分洪连通项目
	2021.5-2022.1
	10000
	5000
	西平县

	20
	西平县柳堰河综合整治项目
	2021.12-2025.1
	15000
	7000
	西平县

	21
	西平县小洪河至洪澍河水系连通项目
	2021.5-2023.1
	20000
	10000
	西平县

	22
	西平县农村水环境综合治理项目
	2021.12-2025.1
	12000
	6000
	西平县

	23
	西平县芦庙乡人居环境整治项目
	2021.5-2025.1
	56000
	10000
	西平县

	24
	西平县蔡寨乡人居环境整治项目
	2021.5-2025.12
	30000
	10000
	西平县

	25
	西平县灌区修复项目
	2021.5-2025.1
	15000
	7000
	西平县

	26
	西平县五沟营镇洪河故道水环境综合治理项目
	2021.5-2023.1
	12000
	6000
	西平县

	27
	西平县杨庄水库复建工程
	2021.5-2023.1
	80000
	30000
	西平县

	28
	西平县国家储备林基地建设项目
	2021.5-2024.3
	24000
	15000
	西平县

	29
	西平县仙女河河道综合治理PPP项目
	2021.2-2022.12
	106600
	60000
	西平县

	30
	西平县农村污水处理项目
	2021.8-2022.12
	99200
	30000
	西平县

	31
	西平县柳堰河水环境治理及人工湿地工程项目
	2021.5-2023.3
	36000
	12000
	西平县

	32
	西平县蔡寨乡万泉河水系治理项目
	2021.5-2023.12
	15000
	7000
	西平县

	33
	西平县嫘祖镇洪溪河西草河水环境综合治治理项目
	2021.5-2022.12
	32000
	10000
	西平县

	34
	上蔡县第三污水处理工程
	2021.1-2022.12
	42500
	20000
	上蔡县

	35
	上蔡县农村环境综合整治建设项目
	2021.1-2023.12
	72000
	30000
	上蔡县

	36
	上蔡县杜一沟生态环境治理项目
	2021.1-2022.12
	15200
	10000
	上蔡县

	37
	汝南城乡环卫一体化建设项目
	2021.1-2022.12
	30518
	20000
	汝南县

	38
	汝南县垃圾处理场生态封场建设项目
	2021.5-2021.12
	10000
	10000
	汝南县

	39
	汝南县医疗废物处置中心项目
	2021.5-2022.12
	12000
	12000
	汝南县

	40
	汝南县餐厨垃圾综合利用和污泥处理项目
	2021.3-2022.12
	20800
	12000
	汝南县

	41
	汝南县废旧塑料循环利用项目
	2021.5-2022.12
	20000
	10000
	汝南县

	42
	汝南县国家储备林建设项目
	2021.3-2024.12
	57500
	25000
	汝南县

	43
	平舆县豫资城乡投资发展有限公司污泥焚烧热电联产项目
	2021.4-2023.12
	50000
	26000
	平舆县

	44
	河南水投舆源水生态有限公司天水湖及天水湖引水渠治理项目
	2021.3-2022.12
	300000
	65000
	平舆县

	45
	平舆县污水处理厂扩容改造项目
	2021.3-2022.12
	80000
	40000
	平舆县

	46
	平舆县南水北调供水厂建设项目
	2021.3-2022.12
	48000
	22000
	平舆县

	47
	正阳县增减挂钩生态修复项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	正阳县

	48
	正阳县国家储备林基地建设(PPP项目)
	2021.1-2022.4
	37610
	25000
	正阳县

	49
	正阳县国省道绿化（生态廊道）建设工程项目
	2021.1-2021.12
	20000
	20000
	正阳县

	50
	正阳县医疗废物集中处置站
	2021.4-2022.12
	13000
	8000
	正阳县

	51
	正阳县城区生活垃圾收集及餐厨垃圾处理项目
	2021.2-2021.12
	11000
	11000
	正阳县

	52
	正阳县垃圾场封场工程项目
	2021.3-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	53
	驻马店市北泉寺周边废弃矿山生态修复治理项目
	2021.1-2025.12
	170000
	60000
	确山县

	54
	如意河综合整治建设项目
	2021.1-2022.10
	21000
	12000
	确山县

	55
	河南省豫南水泥有限公司绿色矿山建设暨生态修复二期项目
	2021.1-2021.12
	100000
	100000
	确山县

	56
	豫龙同力水泥有限公司绿色矿山建设二期项目
	2021.1-2021.12
	100000
	100000
	确山县

	57
	竹沟镇农村污水治理工程项目
	2021.1-2022.5
	13400
	11000
	确山县

	58
	确山县农村生活污水治理
	2021.1-2023.12
	52000
	20000
	确山县

	59
	确山县秀山地质公园生态修复治理项目
	2021.1-2030.12
	500000
	150000
	确山县

	60
	确山县中店村页岩矿环境综合治理项目
	2021.5-2023.12
	200000
	80000
	确山县

	61
	确山县南泉村页岩矿环境综合治理项目
	2021.5-2023.12
	200000
	80000
	确山县

	62
	泌阳县春水镇饰面用花岗岩矿整合区周边可视范围生态修复工程
	2021.3-2022.3
	137000
	50000
	泌阳县

	63
	泌阳县石材生产基地绿色矿业发展示范区生态环境治理恢复项目
	2021.1-2022.3
	350000
	80000
	泌阳县

	64
	泌阳县象河乡、黄山口乡饰面用花岗岩矿整合区周边可视范围生态修复工程
	2021.1-2022.12
	142000
	72000
	泌阳县

	65
	马谷田河道治理及人居环境建设项目
	2021.3-2022.3
	50000
	36000
	泌阳县

	66
	河南金宝师食品有限公司污水处理工程
	2021.4-2022.4
	70000
	60000
	泌阳县

	67
	泌阳县食用菌基地煤改电建设项目
	2020.10-2023.7
	160000
	100000
	泌阳县

	68
	新蔡县沿淮生态廊道洪汝河段建设项目
	2021.1-2023.12
	100000
	30000
	新蔡县

	69
	新蔡县农林废弃物处理资源综合利用项目
	2021.1-2023.12
	20000
	8000
	新蔡县

	70
	新蔡县生活垃圾分类收运无害化处置一体化项目
	2021.1-2023.12
	65000
	40000
	新蔡县

	71
	确山县竹沟河流域生态综合治理项目
	2021.1-2022.8
	29500
	10500
	确山县

	72
	新蔡县绿茵环保科技有限公司年处理24万吨垃圾焚烧炉渣综合利用项目
	2021.1-2023.12
	50000
	30000
	新蔡县

	73
	新蔡县畜禽养殖废弃物资源化利用模式创新试点项目
	2021.1-2023.12
	22000
	8000
	新蔡县

	
	续建项目（15个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目
	2019.10-2022.10
	116410
	50000
	市城管局

	2
	驻马店市五里河北支流河道治理项目
	2020.10-2022.12
	59467
	20000
	示范区

	3
	遂平县汪水河城区排涝及水生态修复工程项目
	2020.3-2022.3
	100000
	65000
	遂平县

	4
	遂平县中水回用及水生态修复工程项目
	2020.3-2022.3
	115000
	72000
	遂平县

	5
	遂平城区段汝河、奎旺河、玉带河三河综合治理及生态廊道建设工程项目
	2020.3-2022.12
	300000
	125000
	遂平县

	6
	汝南县和茂生物质热电联产项目
	2019.1-2022.12
	120000
	70000
	汝南县

	7
	平舆县挚沟和沿溪沟治理工程项目
	2020.4-2022.6
	50000
	30000
	平舆县

	8
	平舆县人工湿地项目
	2020.4-2022.9
	21000
	16000
	平舆县

	9
	淮河湿地公园建设项目
	2020.1-2025.12
	150000
	50000
	确山县

	10
	泌阳县城乡食用菌基地煤改电（气）建设项目
	2020.10-2023.7
	160000
	60000
	泌阳县

	11
	泌阳县污水处理工程升级改造及扩建项目
	2020.4-2022.5
	50000
	20000
	泌阳县

	12
	泌阳县农村人居环境提升建设项目（一期）
	2020.1-2023.11
	180000
	70000
	泌阳县

	13
	泌阳县汉江源水系生态工程
	2020.5-2022.3
	100000
	40000
	泌阳县

	14
	泌阳县垃圾焚烧热电联产项目
	2020.3-2022.06
	80000
	25000
	泌阳县

	15
	新蔡县国家储备林基地建设项目
	2020.10-2022.10
	59761
	15000
	新蔡县

	
	竣工项目（29个）
	
	
	
	

	1
	驿城区农村人居环境综合整治项目
	2020.1-2021.12
	100000
	50000
	驿城区

	2
	香山天坑地质公园建设项目
	2019.12-2021.12
	11000
	10000
	驿城区

	3
	驿城区废弃矿山地质环境恢复项目
	2019.12-2021.12
	13345
	12345
	驿城区

	4
	驻马店市驿城区城镇垃圾处理项目
	2020.5-2021.12
	12275
	10000
	驿城区

	5
	驿城区城镇污水处理项目
	2020.3-2021.12
	84557
	60000
	驿城区

	6
	练江河生态提升及综合整治项目
	2017.5-2021.5
	84000
	75000
	市高新区

	7
	遂平县西部山区砂石场矿山生态修复工程项目
	2020.7-2021.10
	30000
	15000
	遂平县

	8
	遂平县新区玉带河工程项目
	2019.3-2021.12
	75000
	40000
	遂平县

	9
	遂平县清河湾湿地公园建设项目
	2019.6-2021.12
	38000
	32000
	遂平县

	10
	西关风景湖修复工程项目
	2019.4-2021.12
	43000
	15000
	西平县

	11
	西平县新宇再生资源回收利用有限公司年处理30万立方建筑垃圾再利用项目
	2020.8-2021.12
	36000
	25000
	西平县

	12
	西平县小洪河幸福渠水环境生态治理项目
	2020.2-2021.12
	130000
	70000
	西平县

	13
	西平县辰辉再生资源有限公司医疗废物无害化处理项目
	2020.5-2021.12
	51000
	50000
	西平县

	14
	西平嫘祖湿地公园建设项目
	2019.1-2021.12
	250000
	100000
	西平县

	15
	河南海悦金属科技有限公司年产30万吨废旧物资加工处理项目（集聚区节能降耗项目）
	2019.7-2021.12
	60000
	30000
	西平县

	16
	汝南县生活垃圾焚烧发电项目
	2019.5-2021.12
	81300
	50000
	汝南县

	17
	汝南县畜禽粪污资源化利用项目
	2019.1-2021.12
	30000
	18000
	汝南县

	18
	光大环保能源平舆有限公司生活垃圾焚烧发电项目
	2019.3-2021.12
	100000
	55000
	平舆县

	19
	平舆县污泥及建筑垃圾综合处理项目
	2020.3-2021.12
	40000
	20000
	平舆县

	20
	平舆县阳城镇垃圾填埋场项目
	2020.3-2021.4
	53000
	28000
	平舆县

	21
	平舆县生活垃圾飞灰及应急填埋场建设项目
	2020.3-2021.12
	51000
	28000
	平舆县

	22
	平舆县小清河湿地公园建设项目
	2020.07-2021.06
	51000
	27000
	平舆县

	23
	正阳县植物园建设项目
	2020.3-2021.10
	36000
	25000
	正阳县

	24
	正阳县生活垃圾焚烧发电项目
	2020.1-2021.3
	46000
	26000
	正阳县

	25
	泌阳县饮用水源地环境治理项目
	2020.8-2021.12
	40000
	13000
	泌阳县

	26
	泌阳县高邑镇污水处理厂建设项目
	2020.5-2021.12
	30000
	20000
	泌阳县

	27
	泌阳县梁河生态治理工程
	2020.2-2021.10
	60000
	25000
	泌阳县

	28
	泌阳县葛河水环境综合治理工程
	2020.3-2021.6
	40000
	10000
	泌阳县

	29
	新蔡县生活垃圾焚烧发电项目
	2019.12-2021.12
	45000
	19000
	新蔡县

	七
	民生和社会事业项目（137个）
	
	7722573
	2941954
	

	
	计划新开工项目（95个）
	
	
	
	

	1
	驻马店市公共卫生临床中心（市第七人民医院）
	2021.1-

2023.11
	58000
	6000
	市卫健体委

	2
	驿城区党校建设项目
	2021.6-2022.12
	21000
	15000
	驿城区

	3
	驻马店铁路医院(东风社区卫生服务中心)扩建项目
	2021.5-2022.12
	34900
	20000
	驿城区

	4
	段庄骨科医院扩建项目
	2021.5-2022.12
	22000
	12000
	驿城区

	5
	驻马店高新区社会养老综合体项目
	2021.10-2023.12
	115000
	2000
	市高新区

	6
	开发区养老综合服务中心项目
	2021.3-2022.12
	13600
	10000
	经济开发区

	7
	驻马店经济开发区中小学建设项目
	2021.1-2025.12
	200000
	20000
	经济开发区

	8
	北京友谊医院驻马店分院-中国健康大急救+医联体项目
	2021.12-2025.12
	300000
	20000
	经济开发区

	9
	遂平市民文化活动中心项目
	2021.9-2023.6
	55000
	35000
	遂平县

	10
	河南大河医疗集团有限公司遂平仁安老年康养中心项目
	2021.4-2023.10
	55000
	46000
	遂平县

	11
	遂平县上海金域医学检测中心及豫南医疗物流园区项目
	2021.1-2022.10
	185000
	105000
	遂平县

	12
	遂平县1955工业遗址保护暨文创园区建设项目
	2021.2-2022.12
	100000
	47000
	遂平县

	13
	西平县人民医院传染病病区项目
	2021.5-2022.11
	13000
	6000
	西平县

	14
	西平县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童康复中心建设项目
	2021.5-2022.12
	17000
	8000
	西平县

	15
	河南省杨庄高级中学扩建项目
	2021.6-2023.6
	16000
	8000
	西平县

	16
	西平县教育文化园区项目
	2021.7-2023.12
	500000
	50000
	西平县

	17
	西平县医疗服务能力提升项目
	2021.4-2023.12
	71400
	21000
	西平县

	18
	西平县人民医院提标扩能建设项目
	2021.7-2023.12
	58000
	20000
	西平县

	19
	上蔡县蔡国故城修复保护
	2021.1-2022.12
	15000
	10000
	上蔡县

	20
	上蔡博物馆
	2021.5-2022.12
	26000
	16000
	上蔡县

	21
	上蔡县蔡国故城考古遗址公园
	2021.1-2023.12
	30000
	10000
	上蔡县

	22
	上蔡县人民医院门急诊医技综合楼建设
	2021.5-2022.12
	42000
	30000
	上蔡县

	23
	上蔡县文化体育设施项目
	2021.1-2022.10
	12000
	6000
	上蔡县

	24
	上蔡县融媒体中心建设暨农村数字电视建设项目
	2021.2-2023.12
	26800
	10000
	上蔡县

	25
	上蔡县23所敬老院能力提升项目
	2021.1-2021.12
	14100
	14100
	上蔡县

	26
	上蔡县应急物资储备体系建设
	2021.1-2023.12
	45000
	35000
	上蔡县

	27
	上蔡县幼儿园建设项目
	2021.2-2022.12
	25300
	13000
	上蔡县

	28
	新建上蔡县妇幼保健院（传染病应急储备改造提升）项目
	2021.1-2021.12
	16000
	16000
	上蔡县

	29
	上蔡县市民中心建设工程项目
	2021.05-2023.12
	35000
	20000
	上蔡县

	30
	上蔡县职业教育中心建设项目
	2021.4-2023.4
	28000
	15000
	上蔡县

	31
	驻马店市汽车运输公司上蔡汽车站迁建项目
	2021.3-2022.12
	70000
	30000
	上蔡县

	32
	上蔡县（状元红）国家农村产业融合发展示范项目一期养老中心项目
	2021.1-2022.12
	30000
	20000
	上蔡县

	33
	上蔡县卫生健康体育委员会体育中心建设项目
	2021.3-2022.12
	35000
	17000
	上蔡县

	34
	上蔡县殡仪馆改造项目
	2021.3-2022.12
	13000
	10000
	上蔡县

	35
	上蔡县新时代文明实践中心建设项目
	2021.03-2022.12
	13000
	10000
	上蔡县

	36
	上蔡县蔡沟镇卫生院等6个卫生院整体搬迁项目
	2021.3-2022.12
	60000
	40000
	上蔡县

	37
	上蔡县疾病预防控制中心标准化建设项目
	2021.3-2022.12
	50000
	30000
	上蔡县

	38
	汝南县新区小学建设项目
	2021.1-2023.12
	80000
	16000
	汝南县

	39
	汝南县职业技能培训中心项目
	2021.5-2022.5
	30810
	15000
	汝南县

	40
	汝南县汝宁学校建设项目
	2021.1-2021.12
	45000
	45000
	汝南县

	41
	汝南县二高综合能力提升项目
	2021.1-2022.12
	15000
	10000
	汝南县

	42
	汝南骨科医院建设项目
	2021.1-2022.10
	52000
	36000
	汝南县

	43
	汝南县人民医院儿科综合楼
	2021.9-2022.9
	50000
	35000
	汝南县

	44
	汝南县传染病医院建设项目
	2021.1-2022.3
	18000
	12000
	汝南县

	45
	汝南县乡镇卫生院人才周转房
	2021.1-2024.12
	20000
	8000
	汝南县

	46
	汝南县社区养老综合服务中心
	2021.6-2023.6
	20000
	8800
	汝南县

	47
	汝南县一高综合能力提升项目
	2021.1-2021.12
	18000
	18000
	汝南县

	48
	平舆县游泳馆建设项目
	2021.4-2023.12
	30000
	15000
	平舆县

	49
	平舆县体育馆建设项目
	2021.4-2023.12
	35000
	16000
	平舆县

	50
	平舆县雪亮工程项目
	2021.3-2021.12
	40000
	40000
	平舆县

	51
	平舆县未成年人保护中心
	2021.4-2022.12
	35000
	15000
	平舆县

	52
	平舆县中医院门急诊综合楼项目
	2021.3-2023.12
	22000
	12000
	平舆县

	53
	平舆县中医院北区医养分院项目
	2021.3-2023.12
	47700
	20000
	平舆县

	54
	平舆县中医院康养中心项目
	2021.3-2023.12
	30008
	15000
	平舆县

	55
	平舆县应急物资储备项目
	2021.3-2023.12
	50000
	31000
	平舆县

	56
	正阳县技工学校整体迁建项目
	2021.3-2022.8
	28000
	20000
	正阳县

	57
	正阳县中小学教师培训中心
	2021.3-2021.12
	12000
	12000
	正阳县

	58
	正阳中航琪园农村教师住房项目
	2021.1-2023.12
	90000
	45000
	正阳县

	59
	正阳县中小学建设项目
	2021.1-2021.12
	30000
	30000
	正阳县

	60
	正阳县育德实验学校二期建设项目
	2021.3-2022.12
	16000
	10000
	正阳县

	61
	正阳县中医康复健教中心
	2021.1-2021.12
	10000
	10000
	正阳县

	62
	正阳县各乡镇老年人日间照料中心
	2021.2-2021.12
	20000
	20000
	正阳县

	63
	正阳中西医结合创伤外科医院医养结合项目
	2021.4-2022.10
	30000
	20000
	正阳县

	64
	正阳县基层医疗公共卫生服务能力提升工程
	2021.01-2023.12
	100000
	45000
	正阳县

	65
	正阳县众家馨（正阳）医养综合体
	2021.01-2022.12
	50000
	30000
	正阳县

	66
	正阳县新世纪国际学校
	2021.1-2022.6
	60000
	45000
	正阳县

	67
	正阳中远国际学校（正阳叔度学校）
	2021.3-2022.12
	15000
	10000
	正阳县

	68
	确山县新区医院康养综合体
	2021.1-2022.12
	170000
	83000
	确山县

	69
	确山县智慧中医院建设工程项目
	2021.10-2023.12
	13612
	7000
	确山县

	70
	确山县妇幼健康服务能力提升项目
	2021.10-2024.12
	26000
	4000
	确山县

	71
	确山县健康步道建设项目
	2021.1-2022.12
	12000
	12000
	确山县

	72
	确山县新安店水厂建设项目
	2021.3-2023.12
	28000
	10000
	确山县

	73
	泌阳县全民健身综合体育馆项目
	2021.4-2021.12
	21000
	21000
	泌阳县

	74
	泌阳县第三十二小学校建设项目
	2021.2-2021.12
	32000
	32000
	泌阳县

	75
	泌阳县第七初级中学教学楼
	2021.2-2021.12
	36000
	36000
	泌阳县

	76
	泌阳县博远小学建设项目
	2021.2-2021.12
	48000
	48000
	泌阳县

	77
	泌阳县改善普通高中办学条件建设项目
	2021.7-2022.7
	16000
	12000
	泌阳县

	78
	泌阳县创新成人职业教育学校扩建项目
	2021.6-2022.6
	36000
	30000
	泌阳县

	79
	泌阳县同仁医院建设项目
	2021.1-2021.12
	32000
	32000
	泌阳县

	80
	泌阳德惠中医养老康复医院医养结合项目
	2021.3-2021.12
	38000
	38000
	泌阳县

	81
	泌阳县崇学养老服务中心
	2021.3-2022.12
	50000
	35000
	泌阳县

	82
	新蔡县5所新建改扩建幼儿园建设项目
	2021.1-2022.10
	11000
	8000
	新蔡县

	83
	新蔡县豫东南职业技术学院
	2021.1-2023.10
	100000
	40000
	新蔡县

	84
	新蔡县体育中心
	2021.1-2023.12
	80321
	30000
	新蔡县

	85
	新蔡县人民医院内科病房楼
	2021.1-2023.12
	50000
	30000
	新蔡县

	86
	新蔡县公共卫生服务体系建设项目
	2021.1-2023.12
	65000
	40000
	新蔡县

	87
	新蔡县红色文化教育基地建设项目
	2021.1-2022.12
	20000
	10000
	新蔡县

	88
	新蔡县义务教育均衡发展升级软硬件项目
	2021.1-2023.12
	30000
	20000
	新蔡县

	89
	刘邓大军渡河处纪念馆
	2021.1-2023.12
	10000
	6000
	新蔡县

	90
	新蔡县红色文化展览馆
	2021.1-2023.12
	11000
	6000
	新蔡县

	91
	新蔡县高级技工学校
	2021.1-2023.12
	20000
	12000
	新蔡县

	92
	新蔡县新时代学校二期工程项目
	2021.1-2023.12
	11000
	6000
	新蔡县

	93
	新蔡县南湖颐养苑养老中心项目
	2021.1-2023.12
	12000
	8000
	新蔡县

	94
	新蔡县沃顿教育科技有限公司新蔡县求实学校建设项目
	2021.1-2023.12
	42000
	12000
	新蔡县

	95
	新蔡县物资储备库建设项目
	2021.1-2023.12
	50000
	22000
	新蔡县

	
	续建项目（22个）
	
	
	
	

	1
	驻马店职业技术学院新校区建设项目
	2019.11-

2022.12
	63500
	10000
	驻马店职业

技术学院

	2
	驻马店市中医康养项目
	2020.6-2026.12
	1350000
	20000
	示范区

	3
	驻马店市第一高中迁建项目
	2020.12-2022.12
	116000
	60000
	驿城区

	4
	驻马店市第五人民医院建设项目
	2018.10-2022.2
	35000
	20000
	经济开发区

	5
	西平县养老服务项目
	2020.6-2022.12
	100000
	30000
	西平县

	6
	西平县中医院康复楼改扩建项目
	2020.3-2022.3
	13000
	6000
	西平县

	7
	西平县人民医院医疗救治能力提升项目
	2020.3-2022.3
	15000
	6000
	西平县

	8
	西平县群艺馆综合演播大厅建设项目
	2020.12-2022.12
	14000
	7000
	西平县

	9
	西平县非遗展示中心（综合文化馆）建设项目
	2020.12-2022.12
	15000
	7000
	西平县

	10
	平舆县一高新建项目
	2020.3-2022.9
	85000
	30000
	平舆县

	11
	泌阳县文化科技中心
	2020.6-2022.3
	100000
	50000
	泌阳县

	12
	新蔡县社会足球场和户外运动中心
	2020.3-2022.10
	5000
	4000
	新蔡县

	13
	新蔡县问津职业教育园区
	2020.1-2022.12
	149800
	50000
	新蔡县

	14
	新蔡县第二人民医院新区
	2020.1-2022.12
	127175
	40000
	新蔡县

	15
	新蔡县图书档案综合馆
	2020.6-2022.6
	80321
	40000
	新蔡县

	16
	新蔡县全民健身活动中心建设项目
	2019.6-2022.6
	29840
	20000
	新蔡县

	17
	新蔡县一高新校区建设项目
	2019.6-2022.6
	59032
	10000
	新蔡县

	18
	新蔡县中医院整体迁建建设项目
	2019.6-2022.6
	24500
	10000
	新蔡县

	19
	新蔡县妇幼保健院迁建建设项目
	2019.6-2022.6
	20000
	10000
	新蔡县

	20
	新蔡县疾控中心迁建项目
	2019.6-2022.6
	10000
	6000
	新蔡县

	21
	新蔡县群众文化艺术中心
	2019.6-2022.12
	46850
	10000
	新蔡县

	22
	新蔡县西湖新城义务教育工程
	2019.6-2022.12
	14000
	6000
	新蔡县

	
	竣工项目（20个）
	
	
	
	

	1
	市军粮供应站建设项目
	2019.11-2021.6
	11000
	5000
	驿城区

	2
	驻马店市驿城区中小学校建设项目
	2020.12-2021.12
	60504
	52054
	驿城区

	3
	西平县妇幼保健院项目
	2019.4-2021.12
	25000
	10000
	西平县

	4
	西平县人民医院门急诊医技楼建设项目
	2019.4-2021.12
	20000
	10000
	西平县

	5
	西平县职业教育产教融合公共实训基地建设项目
	2020.4-2021.5
	13500
	6000
	西平县

	6
	平舆县祥和养老院项目
	2019.1-2021.8
	120000
	30000
	平舆县

	7
	平舆龙祥爱心护理院建设项目
	2019.1-2021.8
	35000
	15000
	平舆县

	8
	平舆县公共体育足球场建设项目
	2020.5-2021.6
	40000
	25000
	平舆县

	9
	平舆县悬壶养生文化园建设项目
	2020.3-2021.12
	20000
	15000
	平舆县

	10
	平舆县妇幼保健院新院区建设项目
	2019.8-2021.12
	50000
	25000
	平舆县

	11
	正阳县职业中等专业学校改扩建项目
	2020.3-2021.12
	36000
	24000
	正阳县

	12
	正阳县中小学教师周转宿舍
	2020.3-2021.12
	15000
	9000
	正阳县

	13
	正阳县妇幼保健院妇产科儿科门诊综合楼
	2020.1-2021.12
	15000
	10000
	正阳县

	14
	刘邓大军强渡汝河雷岗战役革命纪念馆红色文化教育基地建设项目
	2020.3-2021.12
	15000
	11000
	正阳县

	15
	确山县第一高级中学二期工程
	2020.6-2021.12
	10000
	8000
	确山县

	16
	确山县消除大班额建设项目
	2020.6-2021.12
	11000
	9000
	确山县

	17
	泌阳县妇幼保健院儿科综合楼
	2020.6-2021.10
	49000
	27000
	泌阳县

	18
	泌阳县传染病医院建设项目
	2020.10-2021.12
	32000
	30000
	泌阳县

	19
	泌阳县中医院病房楼建设项目
	2020.11-2021.11
	26000
	21000
	泌阳县

	20
	新蔡同安医院
	2020.1-2021.12
	54000
	30000
	新蔡县
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